甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区1：安定区、临洮县、通渭县）

验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年6月20日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	4

五、存在的问题及整改要求	6

六、验收评价	7

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表	8

附件二：建设行政村名单	11

附件三：验收工具一览表	24

附件四：影像资料	25

甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目

（定西市片区1：安定区、临洮县、通渭县）

验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年6月12日至6月15日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区1：安定区、临洮县、通渭县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。定西市工信委、中国有线电视网络公司（甘肃广播电视网络股份有限公司）以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖定西市安定区、临洮县、通渭县共528个行政村，其中未通村516个，升级村12个，覆盖用户数162030户。共敷设光缆线路2876.552公里，其中新建光缆线2147.72公里。安装一级分纤箱528个，二级分纤箱647个，建设光网端口5176个，安装专用客户端1359台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国有线电视网络公司（甘肃广播电视网络股份有限公司）

设计单位：上海邮电设计咨询研究院有限公司、河北电信设计咨询有限公司

施工单位：兰州仁利电子设备有限责任公司、中铁一局集团电务工程有限公司、甘肃润德电子通讯工程有限公司、天博电子信息科技有限公司、华浩电子科技有限公司

监理单位：中邮通建设咨询有限公司、云南奋进通信工程监理有限公司

建设周期：项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2018年4月26日至5月16日完成了初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和白银市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收定西市三个县区28个行政村，其中安定区9个，临洮县7个，通渭县12个，总体抽查率为5.3%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：安定区称沟驿镇新胜村、安定区巉口乡小柏林村、安定区巉口乡龙滩村、安定区葛家岔乡中寨村、安定区石峡湾乡九岔村、安定区石峡湾乡站湾村、安定区李家堡镇箍窑川村、安定区高峰乡明星村、安定区高峰乡红光村、临洮县龙门镇石家铺村、临洮县龙门镇马家湾村、临洮县龙门镇蔡家庄村、临洮县洮阳镇红窑村、临洮县中铺乡湾腰子村、临洮县中铺乡康家山村、临洮县中铺乡康家沟村、通渭县碧玉乡牛洛村、通渭县鸡川镇上马村、通渭县鸡川镇川道村、通渭县陇山镇陈贾村、通渭县陇山镇何门村、通渭县陇山镇姬湾村、通渭县义岗川镇永胜村、通渭县义岗川镇新山村、通渭县寺子川镇王儿村、通渭县陇阳镇陆义村、通渭县陇阳镇胜利村、通渭县陇阳镇中庄村。

1.竣工文档验收情况

验收小组对中标企业提交的第二批电信普遍服务试点项目（定西市片区1：安定区、临洮县、通渭县）的工程建设文档进行逐一检查，包括市级政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

2. 实地抽查验收及技术验收情况

对28个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对28个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：28个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过实地抽查及技术验收验收，一致认为28个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

五、存在的问题及整改要求

本次验收出现的问题是：1.临洮县中铺镇湾腰子村光交箱GJ06的避雷线、保护线复接。2.临洮县龙门镇红窑村GJ01的木杆上三眼单槽夹板缺少螺母，杆号牌、光缆预留架位置与设计图纸不符。3.临洮县龙门镇蔡家庄村光交接箱基座制作设计文件没有明确说明，地线为Φ3.0铁线，不符合验收标准。4.竣工文档中的竣工图纸未加盖图章；施工组织设计方案编审程序不规范。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区1：安定区、临洮县、通渭县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“合格”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年6月20日

| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 |  | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 定西 | 安定区称钩驿镇 | 新胜村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 23.2Mbps | -18.99dBm |
| 2 | 定西 | 安定区巉口乡 | 小柏林村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 126.24Mbps | -18.99dBm |
| 3 | 定西 | 安定区巉口乡 | 龙滩村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 42.88Mbps | -21dBm |
| 4 | 定西 | 安定区葛家岔乡 | 中寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 39.2Mbps | -19.98dBm |
| 5 | 定西 | 安定区石峡湾乡 | 九岔村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 41.28Mbps | -24dBm |
| 6 | 定西 | 安定区石峡湾乡 | 站湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 28.48Mbps | -21.13dBm |
| 7 | 定西 | 安定区李家堡镇 | 箍窑川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 28.48Mbps | -20.26dBm |
| 8 | 定西 | 安定区高峰乡 | 明星村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 24.64Mbps | -18.7dBm |
| 9 | 定西 | 安定区高峰乡 | 红光村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 27.44Mbps | -22.67dBm |
| 10 | 定西 | 临洮县龙门镇 | 石家铺村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 29.76Mbps | -18.99dBm |
| 11 | 定西 | 临洮县龙门镇 | 马家湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 37.92Mbps | -18.99dBm |
| 12 | 定西 | 临洮县龙门镇 | 蔡家庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | 30.96Mbps | -17.93dBm |
| 13 | 定西 | 临洮县龙门镇 | 红窑村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 40.96Mbps | -21.68dBm |
| 14 | 定西 | 临洮县中铺镇 | 湾腰子村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 无人无法测试 | -22.67dBm |
| 15 | 定西 | 临洮县中铺镇 | 康家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 17.6Mbps | -21.24dBm |
| 16 | 定西 | 临洮县中铺镇 | 康家沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 无人无法测试 | -12.12dBm |
| 17 | 定西 | 通渭县碧玉乡 | 牛洛村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 86.4Mbps | -21dBm |
| 18 | 定西 | 通渭县鸡川镇 | 上马村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 42.4Mbps | -19.58dBm |
| 19 | 定西 | 通渭县鸡川镇 | 川道村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 48Mbps | -22.8dBm |
| 20 | 定西 | 通渭县陇山镇 | 陈贾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 95.2Mbps | -19.72dBm |
| 21 | 定西 | 通渭县陇山镇 | 何门村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 无人无法测试 | -21.28dBm |
| 22 | 定西 | 通渭县陇山镇 | 姬湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 89.6Mbps | -22.44dBm |
| 23 | 定西 | 通渭县 义岗川镇 | 永胜村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 99.2Mbps | -22.8dBm |
| 24 | 定西 | 通渭县义岗川镇 | 新山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 88Mbps | -20.53dBm |
| 25 | 定西 | 通渭县寺子川乡 | 王儿村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 89.6Mbps | -20dBm |
| 26 | 定西 | 通渭县陇阳镇 | 陆义村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 89.6Mbps | -19.34dBm |
| 27 | 定西 | 通渭县陇阳镇 | 胜利村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 101.6Mbps | -22.13dBm |
| 28 | 定西 | 通渭县陇阳乡 | 中庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 有 | 100Mbps | -20.10dBm |

备注：甘肃广播电视网络公司定西分公司已制定四种资费套餐：240元包年套餐（12M以上宽带）；360元包年套餐（直播+12M以上宽带）；432元包年套餐（直播+20M宽带）；528元包年套餐（互动+20M宽带）。

附件二：建设行政村名单

| 第二批电信普遍服务试点建设行政村名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| 1 | 定西市 | 安定区 | 白碌乡 | 复兴 | 未通 |  |  |
| 2 | 定西市 | 安定区 | 白碌乡 | 拽碾 | 未通 |  |  |
| 3 | 定西市 | 安定区 | 白碌乡 | 前进 | 未通 |  |  |
| 4 | 定西市 | 安定区 | 白碌乡 | 田家岔 | 未通 |  |  |
| 5 | 定西市 | 安定区 | 白碌乡 | 中山 | 未通 |  |  |
| 6 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 新坪 | 未通 |  |  |
| 7 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 张湾 | 未通 |  |  |
| 8 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 张家曲 | 未通 |  |  |
| 9 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 金滩 | 未通 |  |  |
| 10 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 学房 | 未通 |  |  |
| 11 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 联星 | 未通 |  |  |
| 12 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 剡家川 | 未通 |  |  |
| 13 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 西坪 | 未通 |  |  |
| 14 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 上岘 | 未通 |  |  |
| 15 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 官兴 | 未通 |  |  |
| 16 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 席滩 | 未通 |  |  |
| 17 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 甘林 | 未通 |  |  |
| 18 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 小柏林 | 未通 |  |  |
| 19 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 盐沟 | 未通 |  |  |
| 20 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 松川 | 未通 |  |  |
| 21 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 阳山 | 未通 |  |  |
| 22 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 冯家岔 | 未通 |  |  |
| 23 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 龙滩 | 升级 |  |  |
| 24 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 金川 | 未通 |  |  |
| 25 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 新民 | 未通 |  |  |
| 26 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 杨家河 | 未通 |  |  |
| 27 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 白杨 | 未通 |  |  |
| 28 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 新胜 | 未通 |  |  |
| 29 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 好麦 | 未通 |  |  |
| 30 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 平安 | 未通 |  |  |
| 31 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 景家口 | 未通 |  |  |
| 32 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 口下庄 | 未通 |  |  |
| 33 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 石家坪 | 未通 |  |  |
| 34 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 吴家川 | 未通 |  |  |
| 35 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 丰禾 | 未通 |  |  |
| 36 | 定西市 | 安定区 | 凤翔镇 | 响河 | 未通 |  |  |
| 37 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 大岔 | 未通 |  |  |
| 38 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 黄坪 | 未通 |  |  |
| 39 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 红庄 | 未通 |  |  |
| 40 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 杨湾 | 未通 |  |  |
| 41 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 高阳 | 未通 |  |  |
| 42 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 秦家岔 | 未通 |  |  |
| 43 | 定西市 | 安定区 | 符家川镇 | 罗家岔 | 未通 |  |  |
| 44 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 新泉 | 未通 |  |  |
| 45 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 坪湾 | 未通 |  |  |
| 46 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 明星 | 未通 |  |  |
| 47 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 红光 | 未通 |  |  |
| 48 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 马营 | 未通 |  |  |
| 49 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 陈门寨 | 升级 |  |  |
| 50 | 定西市 | 安定区 | 葛家岔镇 | 中寨 | 未通 |  |  |
| 51 | 定西市 | 安定区 | 葛家岔镇 | 黄家湾 | 未通 |  |  |
| 52 | 定西市 | 安定区 | 葛家岔镇 | 南林 | 升级 |  |  |
| 53 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 鹿马岔 | 未通 |  |  |
| 54 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 双泉 | 未通 |  |  |
| 55 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 马家岔 | 未通 |  |  |
| 56 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 安家岔 | 未通 |  |  |
| 57 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 菜坪 | 未通 |  |  |
| 58 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 红川 | 未通 |  |  |
| 59 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 黄金 | 未通 |  |  |
| 60 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 箍窑川 | 未通 |  |  |
| 61 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 联合 | 未通 |  |  |
| 62 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 唐湾 | 未通 |  |  |
| 63 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 泉子 | 未通 |  |  |
| 64 | 定西市 | 安定区 | 李家堡镇 | 姚家岔 | 未通 |  |  |
| 65 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 三湾 | 未通 |  |  |
| 66 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 山林 | 未通 |  |  |
| 67 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 张沟 | 未通 |  |  |
| 68 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 罗川 | 未通 |  |  |
| 69 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 花岔 | 未通 |  |  |
| 70 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 大湾 | 未通 |  |  |
| 71 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 吊沟 | 未通 |  |  |
| 72 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 安连 | 未通 |  |  |
| 73 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 泉坪 | 未通 |  |  |
| 74 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 右丰 | 未通 |  |  |
| 75 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 陡寨 | 未通 |  |  |
| 76 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 进化 | 未通 |  |  |
| 77 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 米粮 | 未通 |  |  |
| 78 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 迎丰 | 未通 |  |  |
| 79 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 文山 | 未通 |  |  |
| 80 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 董家湾 | 未通 |  |  |
| 81 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 文昌 | 未通 |  |  |
| 82 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 南阳 | 未通 |  |  |
| 83 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 嘴头 | 未通 |  |  |
| 84 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 关亭 | 未通 |  |  |
| 85 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 中南 | 未通 |  |  |
| 86 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 鲍家 | 未通 |  |  |
| 87 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 宝石 | 未通 |  |  |
| 88 | 定西市 | 安定区 | 内官镇 | 瓦窑湾 | 升级 |  |  |
| 89 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 李曲 | 未通 |  |  |
| 90 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 贾堡 | 未通 |  |  |
| 91 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 闯家岔 | 未通 |  |  |
| 92 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 王坪 | 未通 |  |  |
| 93 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 红土 | 未通 |  |  |
| 94 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 高河 | 未通 |  |  |
| 95 | 定西市 | 安定区 | 宁远镇 | 李塘 | 未通 |  |  |
| 96 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 下湾 | 未通 |  |  |
| 97 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 庙坪 | 未通 |  |  |
| 98 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 王湾 | 未通 |  |  |
| 99 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 红庄 | 未通 |  |  |
| 100 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 任川 | 未通 |  |  |
| 101 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 青义 | 未通 |  |  |
| 102 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 榆林 | 未通 |  |  |
| 103 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 郭川 | 未通 |  |  |
| 104 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 原坪 | 未通 |  |  |
| 105 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 赵家岔 | 未通 |  |  |
| 106 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 车门川 | 升级 |  |  |
| 107 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 打鹿 | 升级 |  |  |
| 108 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 上坪 | 升级 |  |  |
| 109 | 定西市 | 安定区 | 青岚山乡 | 大坪 | 升级 |  |  |
| 110 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 合营 | 未通 |  |  |
| 111 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 竹林 | 未通 |  |  |
| 112 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 吕坪 | 未通 |  |  |
| 113 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 中山 | 未通 |  |  |
| 114 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 石元 | 未通 |  |  |
| 115 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 湾曲 | 未通 |  |  |
| 116 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 赵河 | 未通 |  |  |
| 117 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 大坪 | 未通 |  |  |
| 118 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 岳曲 | 未通 |  |  |
| 119 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 中坪 | 未通 |  |  |
| 120 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 中寺 | 升级 |  |  |
| 121 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 山庄 | 升级 |  |  |
| 122 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 下坪 | 升级 |  |  |
| 123 | 定西市 | 安定区 | 石泉乡 | 上川 | 升级 |  |  |
| 124 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 长川 | 未通 |  |  |
| 125 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 景子岔 | 未通 |  |  |
| 126 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 三泉 | 未通 |  |  |
| 127 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 大泉湾 | 未通 |  |  |
| 128 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 三岔 | 未通 |  |  |
| 129 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 清水 | 未通 |  |  |
| 130 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 站湾 | 未通 |  |  |
| 131 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 三湾 | 未通 |  |  |
| 132 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 九岔 | 升级 |  |  |
| 133 | 定西市 | 安定区 | 石峡湾乡 | 新建 | 升级 |  |  |
| 134 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 庙川 | 未通 |  |  |
| 135 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 高泉 | 未通 |  |  |
| 136 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 寒树 | 未通 |  |  |
| 137 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 中化 | 未通 |  |  |
| 138 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 寒水 | 未通 |  |  |
| 139 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 金花 | 未通 |  |  |
| 140 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 好地掌 | 未通 |  |  |
| 141 | 定西市 | 安定区 | 团结镇 | 小山 | 升级 |  |  |
| 142 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 安乐 | 未通 |  |  |
| 143 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 华尖 | 未通 |  |  |
| 144 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 寺坪 | 未通 |  |  |
| 145 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 百页 | 未通 |  |  |
| 146 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 新寺 | 升级 |  |  |
| 147 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 罗川 | 升级 |  |  |
| 148 | 定西市 | 安定区 | 香泉镇 | 青岗 | 未通 |  |  |
| 149 | 定西市 | 安定区 | 香泉镇 | 中庄 | 未通 |  |  |
| 150 | 定西市 | 安定区 | 香泉镇 | 双庙 | 未通 |  |  |
| 151 | 定西市 | 安定区 | 香泉镇 | 泉湾 | 未通 |  |  |
| 152 | 定西市 | 安定区 | 香泉镇 | 后湾 | 未通 |  |  |
| 153 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 鲁家岔 | 未通 |  |  |
| 154 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 张家坪 | 未通 |  |  |
| 155 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 大元 | 未通 |  |  |
| 156 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 田坪 | 未通 |  |  |
| 157 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 仁义 | 未通 |  |  |
| 158 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 坪源 | 未通 |  |  |
| 159 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 中义 | 未通 |  |  |
| 160 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 西坪 | 未通 |  |  |
| 161 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 进马 | 未通 |  |  |
| 162 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 大南岔 | 未通 |  |  |
| 163 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 石家湾 | 升级 |  |  |
| 164 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 朱家湾 | 未通 |  |  |
| 165 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 刘家湾 | 未通 |  |  |
| 166 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 郑家川 | 未通 |  |  |
| 167 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 李家河 | 未通 |  |  |
| 168 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 南家川 | 未通 |  |  |
| 169 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 白虎 | 未通 |  |  |
| 170 | 定西市 | 安定区 | 杏园乡 | 张家山 | 未通 |  |  |
| 171 | 定西市 | 临洮县 | 八里铺镇 | 沿川子 | 未通 |  |  |
| 172 | 定西市 | 临洮县 | 红旗乡 | 何家湾 | 未通 |  |  |
| 173 | 定西市 | 临洮县 | 红旗乡 | 上堡子 | 未通 |  |  |
| 174 | 定西市 | 临洮县 | 红旗乡 | 墁坪 | 未通 |  |  |
| 175 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 大头山 | 未通 |  |  |
| 176 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 对坡 | 未通 |  |  |
| 177 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 黄家顶 | 未通 |  |  |
| 178 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 尖山 | 未通 |  |  |
| 179 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 蒲家庄 | 未通 |  |  |
| 180 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 大庄湾 | 未通 |  |  |
| 181 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 翟湾 | 未通 |  |  |
| 182 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 邢家山 | 未通 |  |  |
| 183 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 吓庄 | 未通 |  |  |
| 184 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 西沟 | 未通 |  |  |
| 185 | 定西市 | 临洮县 | 连儿湾乡 | 翟家梁 | 未通 |  |  |
| 186 | 定西市 | 临洮县 | 连儿湾乡 | 花儿岔 | 未通 |  |  |
| 187 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 新永 | 未通 |  |  |
| 188 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 青化 | 未通 |  |  |
| 189 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 韩家湾 | 未通 |  |  |
| 190 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 农盟 | 未通 |  |  |
| 191 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 蔡家庄 | 未通 |  |  |
| 192 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 大寨子 | 未通 |  |  |
| 193 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 马家湾 | 未通 |  |  |
| 194 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 石家铺 | 未通 |  |  |
| 195 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 桑家庙 | 未通 |  |  |
| 196 | 定西市 | 临洮县 | 龙门镇 | 四合 | 未通 |  |  |
| 197 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 广丰村 | 未通 |  |  |
| 198 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 老地沟村 | 未通 |  |  |
| 199 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 百花村 | 未通 |  |  |
| 200 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 抗日湾村 | 未通 |  |  |
| 201 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 龙金村 | 未通 |  |  |
| 202 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 三岘村 | 未通 |  |  |
| 203 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 新尧村 | 未通 |  |  |
| 204 | 定西市 | 临洮县 | 漫洼乡 | 羊圈沟村 | 未通 |  |  |
| 205 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 南屏 | 未通 |  |  |
| 206 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 英武 | 未通 |  |  |
| 207 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 雨洒 | 未通 |  |  |
| 208 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 黎家山 | 未通 |  |  |
| 209 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 康家沟 | 未通 |  |  |
| 210 | 定西市 | 临洮县 | 南屏镇 | 荣丰 | 未通 |  |  |
| 211 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 包家山村 | 未通 |  |  |
| 212 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 邓昌村 | 未通 |  |  |
| 213 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 好水村 | 未通 |  |  |
| 214 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 黎明村 | 未通 |  |  |
| 215 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 刘下村 | 未通 |  |  |
| 216 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 墁坪村 | 未通 |  |  |
| 217 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 漆家沟村 | 未通 |  |  |
| 218 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 瓦窑滩村 | 未通 |  |  |
| 219 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 窑坡村 | 未通 |  |  |
| 220 | 定西市 | 临洮县 | 上营乡 | 赵家台村 | 未通 |  |  |
| 221 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 上咀 | 未通 |  |  |
| 222 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 中坪 | 未通 |  |  |
| 223 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 牛头沟 | 未通 |  |  |
| 224 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 张家岭 | 未通 |  |  |
| 225 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 壑岘 | 未通 |  |  |
| 226 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 后地湾 | 未通 |  |  |
| 227 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 梁家湾 | 未通 |  |  |
| 228 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 前地湾 | 未通 |  |  |
| 229 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 蒋家坪 | 升级 |  |  |
| 230 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 下梁 | 升级 |  |  |
| 231 | 定西市 | 临洮县 | 洮阳镇 | 双联村 | 未通 |  |  |
| 232 | 定西市 | 临洮县 | 洮阳镇 | 红窑村 | 未通 |  |  |
| 233 | 定西市 | 临洮县 | 洮阳镇 | 柯栳村 | 未通 |  |  |
| 234 | 定西市 | 临洮县 | 洮阳镇 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 235 | 定西市 | 临洮县 | 洮阳镇 | 阳洼村 | 未通 |  |  |
| 236 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 白李袁 | 未通 |  |  |
| 237 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 大麦沟 | 未通 |  |  |
| 238 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 祁家沟 | 未通 |  |  |
| 239 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 里头沟 | 未通 |  |  |
| 240 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 苟家山 | 未通 |  |  |
| 241 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 杜家沟 | 未通 |  |  |
| 242 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 小营 | 未通 |  |  |
| 243 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 大营 | 未通 |  |  |
| 244 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 红土沟 | 未通 |  |  |
| 245 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 刘家台子 | 未通 |  |  |
| 246 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 宋家湾 | 未通 |  |  |
| 247 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 刘宋家 | 升级 |  |  |
| 248 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 雷赵钱 | 升级 |  |  |
| 249 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 朱家沟 | 升级 |  |  |
| 250 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 石家坡 | 升级 |  |  |
| 251 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 白杨 | 升级 |  |  |
| 252 | 定西市 | 临洮县 | 新添镇 | 寨子村 | 未通 |  |  |
| 253 | 定西市 | 临洮县 | 新添镇 | 驹山村 | 未通 |  |  |
| 254 | 定西市 | 临洮县 | 新添镇 | 大坪村 | 未通 |  |  |
| 255 | 定西市 | 临洮县 | 新添镇 | 冯家沟门村 | 未通 |  |  |
| 256 | 定西市 | 临洮县 | 新添镇 | 潘家坡村 | 未通 |  |  |
| 257 | 定西市 | 临洮县 | 衙下镇 | 杨家庙 | 未通 |  |  |
| 258 | 定西市 | 临洮县 | 衙下镇 | 开家沟 | 未通 |  |  |
| 259 | 定西市 | 临洮县 | 衙下镇 | 民联 | 未通 |  |  |
| 260 | 定西市 | 临洮县 | 衙下镇 | 洛家窑 | 未通 |  |  |
| 261 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 大坊 | 未通 |  |  |
| 262 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 滩汪 | 未通 |  |  |
| 263 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 长城 | 未通 |  |  |
| 264 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 中间 | 未通 |  |  |
| 265 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 瓦家寺 | 未通 |  |  |
| 266 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 黑石湾 | 未通 |  |  |
| 267 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 平线岭 | 未通 |  |  |
| 268 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 翻山 | 未通 |  |  |
| 269 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 姚家坪村 | 未通 |  |  |
| 270 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 番寺坪村 | 未通 |  |  |
| 271 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 录丰村 | 未通 |  |  |
| 272 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 宋家坪村 | 未通 |  |  |
| 273 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 孟家坪村 | 未通 |  |  |
| 274 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 苟家坪村 | 未通 |  |  |
| 275 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 宋家沟村 | 未通 |  |  |
| 276 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 袁家湾村 | 未通 |  |  |
| 277 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 曹家岭村 | 未通 |  |  |
| 278 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 韩家寨子村 | 未通 |  |  |
| 279 | 定西市 | 临洮县 | 玉井镇 | 白家沟村 | 未通 |  |  |
| 280 | 定西市 | 临洮县 | 站滩乡 | 井儿沟村 | 未通 |  |  |
| 281 | 定西市 | 临洮县 | 站滩乡 | 古桐村 | 未通 |  |  |
| 282 | 定西市 | 临洮县 | 站滩乡 | 红泉村 | 未通 |  |  |
| 283 | 定西市 | 临洮县 | 站滩乡 | 马莲滩 | 未通 |  |  |
| 284 | 定西市 | 临洮县 | 站滩乡 | 五脏沟村 | 未通 |  |  |
| 285 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 康家沟 | 未通 |  |  |
| 286 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 康家山 | 未通 |  |  |
| 287 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 马家山 | 未通 |  |  |
| 288 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 田家沟 | 未通 |  |  |
| 289 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 崔家山 | 未通 |  |  |
| 290 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 伊里沟村 | 升级 | 原上报伊寺村整体搬迁至伊里沟，伊里沟已点亮 |  |
| 291 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 龚家掌 | 升级 |  |  |
| 292 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 大石头 | 升级 |  |  |
| 293 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 湾腰子 | 升级 |  |  |
| 294 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 大咀 | 未通 |  |  |
| 295 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 大山 | 未通 |  |  |
| 296 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 凡家岭 | 未通 |  |  |
| 297 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 陆家湾 | 未通 |  |  |
| 298 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 马家岔 | 未通 |  |  |
| 299 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 庙湾 | 未通 |  |  |
| 300 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 普济寺 | 未通 |  |  |
| 301 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 上王家 | 未通 |  |  |
| 302 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 学校湾 | 未通 |  |  |
| 303 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 张郭家 | 未通 |  |  |
| 304 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 张川村 | 未通 |  |  |
| 305 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 毛湾村 | 未通 |  |  |
| 306 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 张坪村 | 未通 |  |  |
| 307 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 陈尧村 | 未通 |  |  |
| 308 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 大庄村 | 未通 |  |  |
| 309 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 庙滩村 | 未通 |  |  |
| 310 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 毛店村 | 未通 |  |  |
| 311 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 李坡村 | 未通 |  |  |
| 312 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 桃元村 | 未通 |  |  |
| 313 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 张湾村 | 未通 |  |  |
| 314 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 先锋村 | 未通 |  |  |
| 315 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 红岘村 | 未通 |  |  |
| 316 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 坪道村 | 未通 |  |  |
| 317 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 闫湾村 | 未通 |  |  |
| 318 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 南坡村 | 未通 |  |  |
| 319 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 文川村 | 未通 |  |  |
| 320 | 定西市 | 通渭县 | 榜罗镇 | 四新村 | 未通 |  |  |
| 321 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 仁和村 | 未通 |  |  |
| 322 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 鹿山村 | 未通 |  |  |
| 323 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 新合村 | 未通 |  |  |
| 324 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 西凡村 | 未通 |  |  |
| 325 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 张家村 | 未通 |  |  |
| 326 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 山庄村 | 未通 |  |  |
| 327 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 中关村 | 未通 |  |  |
| 328 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 芦中村 | 未通 |  |  |
| 329 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 魏河村 | 未通 |  |  |
| 330 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 王岔村 | 未通 |  |  |
| 331 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 黄龙村 | 未通 |  |  |
| 332 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 步路村 | 升级 |  |  |
| 333 | 定西市 | 通渭县 | 北城乡 | 徐阳村 | 升级 |  |  |
| 334 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 阳洼村 | 未通 |  |  |
| 335 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 朱川村 | 未通 |  |  |
| 336 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 坷湾村 | 未通 |  |  |
| 337 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 赵河村 | 未通 |  |  |
| 338 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 赵沟村 | 未通 |  |  |
| 339 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 南岔村 | 未通 |  |  |
| 340 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 牛洛村 | 未通 |  |  |
| 341 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 陈山村 | 未通 |  |  |
| 342 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 岳岔村 | 未通 |  |  |
| 343 | 定西市 | 通渭县 | 碧玉乡 | 李川村 | 未通 |  |  |
| 344 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 明山村 | 未通 |  |  |
| 345 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 王庄村 | 未通 |  |  |
| 346 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 347 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 合并村 | 未通 |  |  |
| 348 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 南山村 | 未通 |  |  |
| 349 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 建坪村 | 未通 |  |  |
| 350 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 绽沟村 | 未通 |  |  |
| 351 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 团结村 | 未通 |  |  |
| 352 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 泉湾村 | 未通 |  |  |
| 353 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 张堡村 | 未通 |  |  |
| 354 | 定西市 | 通渭县 | 常河镇 | 通河村 | 未通 |  |  |
| 355 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 世歌尧村 | 未通 |  |  |
| 356 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 黄鹤村 | 未通 |  |  |
| 357 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 善马沟村 | 未通 |  |  |
| 358 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 朱堡村 | 未通 |  |  |
| 359 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 后湾村 | 未通 |  |  |
| 360 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 西家渠村 | 未通 |  |  |
| 361 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 班家岔村 | 未通 |  |  |
| 362 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 小牛沟村 | 未通 |  |  |
| 363 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 李家岔村 | 未通 |  |  |
| 364 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 石卜沟村 | 升级 |  |  |
| 365 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 老站村 | 升级 |  |  |
| 366 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 活马滩村 | 升级 |  |  |
| 367 | 定西市 | 通渭县 | 华岭乡 | 梁家渠村 | 升级 |  |  |
| 368 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 上马村 | 未通 |  |  |
| 369 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 川道村 | 未通 |  |  |
| 370 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 苟家岔村 | 未通 |  |  |
| 371 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 水莲村 | 未通 |  |  |
| 372 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 牛坡村 | 升级 |  |  |
| 373 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 司家川村 | 升级 |  |  |
| 374 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 杨家川村 | 升级 |  |  |
| 375 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 苟家堡村 | 升级 |  |  |
| 376 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 丁家店村 | 升级 |  |  |
| 377 | 定西市 | 通渭县 | 鸡川镇 | 金城村 | 升级 |  |  |
| 378 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 刘岔村 | 未通 |  |  |
| 379 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 尚岔村 | 未通 |  |  |
| 380 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 381 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 姚川村 | 未通 |  |  |
| 382 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 三湾村 | 未通 |  |  |
| 383 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 郭坪村 | 未通 |  |  |
| 384 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 坪合村 | 未通 |  |  |
| 385 | 定西市 | 通渭县 | 李店乡 | 崔河村 | 升级 |  |  |
| 386 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 石峰村 | 未通 |  |  |
| 387 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 新堡村 | 未通 |  |  |
| 388 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 张沟村 | 未通 |  |  |
| 389 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 徐湾村 | 未通 |  |  |
| 390 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 官堡村 | 未通 |  |  |
| 391 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 寺沟村 | 未通 |  |  |
| 392 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 坡山村 | 未通 |  |  |
| 393 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 花湾村 | 未通 |  |  |
| 394 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 李岘村 | 未通 |  |  |
| 395 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 郭家村 | 升级 |  |  |
| 396 | 定西市 | 通渭县 | 陇川乡 | 新林村 | 升级 |  |  |
| 397 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 甘川村 | 未通 |  |  |
| 398 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 乱庄村 | 未通 |  |  |
| 399 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 川口村 | 未通 |  |  |
| 400 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 石沟村 | 未通 |  |  |
| 401 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 任马村 | 未通 |  |  |
| 402 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 姬湾村 | 未通 |  |  |
| 403 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 黄花村 | 未通 |  |  |
| 404 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 石岘村 | 未通 |  |  |
| 405 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 陈贾村 | 未通 |  |  |
| 406 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 何门村 | 未通 |  |  |
| 407 | 定西市 | 通渭县 | 陇山乡 | 南岔村 | 升级 |  |  |
| 408 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 中庄村 | 未通 |  |  |
| 409 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 张湾村 | 未通 |  |  |
| 410 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 新合村 | 未通 |  |  |
| 411 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 水泉村 | 未通 |  |  |
| 412 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 水池村 | 未通 |  |  |
| 413 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 胜利村 | 未通 |  |  |
| 414 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 三合村 | 未通 |  |  |
| 415 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 庆阳村 | 未通 |  |  |
| 416 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 六一村 | 未通 |  |  |
| 417 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 党岔村 | 未通 |  |  |
| 418 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 车坪村 | 未通 |  |  |
| 419 | 定西市 | 通渭县 | 陇阳乡 | 周店村 | 升级 |  |  |
| 420 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 堡湾村 | 未通 |  |  |
| 421 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 陈坡村 | 未通 |  |  |
| 422 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 结元村 | 未通 |  |  |
| 423 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 陈坪村 | 未通 |  |  |
| 424 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 白庄村 | 未通 |  |  |
| 425 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 李家川村 | 未通 |  |  |
| 426 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 回岔村 | 未通 |  |  |
| 427 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 双合村 | 未通 |  |  |
| 428 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 大河村 | 未通 |  |  |
| 429 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 小营村 | 未通 |  |  |
| 430 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 营滩村 | 未通 |  |  |
| 431 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 大岘村 | 未通 |  |  |
| 432 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 龙头村 | 未通 |  |  |
| 433 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 赤砂村 | 未通 |  |  |
| 434 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 三元村 | 未通 |  |  |
| 435 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 兴旺村 | 未通 |  |  |
| 436 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 石滩村 | 未通 |  |  |
| 437 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 吕杨村 | 未通 |  |  |
| 438 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 长川村 | 未通 |  |  |
| 439 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 花林村 | 未通 |  |  |
| 440 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 尖山村 | 未通 |  |  |
| 441 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 华川村 | 升级 |  |  |
| 442 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 涧滩村 | 升级 |  |  |
| 443 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 六里村 | 升级 |  |  |
| 444 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 西山村 | 升级 |  |  |
| 445 | 定西市 | 通渭县 | 马营镇 | 邵滩村 | 升级 |  |  |
| 446 | 定西市 | 通渭县 | 平襄镇 | 团庄 | 未通 |  |  |
| 447 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 城湾村 | 未通 |  |  |
| 448 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 姚岔村 | 未通 |  |  |
| 449 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 党堡村 | 未通 |  |  |
| 450 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 阴坡村 | 未通 |  |  |
| 451 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 郭坪村 | 未通 |  |  |
| 452 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 侯坡村 | 未通 |  |  |
| 453 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 金川村 | 未通 |  |  |
| 454 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 芦子滩村 | 未通 |  |  |
| 455 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 马坪村 | 未通 |  |  |
| 456 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 蒲岔湾 | 未通 |  |  |
| 457 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 乔湾村 | 未通 |  |  |
| 458 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 石家庄村 | 未通 |  |  |
| 459 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 万家岔村 | 未通 |  |  |
| 460 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 王家河村 | 未通 |  |  |
| 461 | 定西市 | 通渭县 | 三铺乡 | 郭家山村 | 升级 |  |  |
| 462 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 宗荣湾村 | 未通 |  |  |
| 463 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 崖边村 | 未通 |  |  |
| 464 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 油房村 | 未通 |  |  |
| 465 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 466 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 467 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 吴湾村 | 未通 |  |  |
| 468 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 蟠龙村 | 未通 |  |  |
| 469 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 贾坪村 | 未通 |  |  |
| 470 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 古城村 | 未通 |  |  |
| 471 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 地八村 | 未通 |  |  |
| 472 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 大湾村 | 未通 |  |  |
| 473 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 漆麻村 | 未通 |  |  |
| 474 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 八里村 | 未通 |  |  |
| 475 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 山坡村 | 未通 |  |  |
| 476 | 定西市 | 通渭县 | 什川乡 | 太山村 | 升级 |  |  |
| 477 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 郑阳村 | 未通 |  |  |
| 478 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 谢黄村 | 未通 |  |  |
| 479 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 长城村 | 未通 |  |  |
| 480 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 凤凰村 | 未通 |  |  |
| 481 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 山坪村 | 未通 |  |  |
| 482 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 大营村 | 未通 |  |  |
| 483 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 董山村 | 未通 |  |  |
| 484 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 王儿村 | 未通 |  |  |
| 485 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 硖口村 | 未通 |  |  |
| 486 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 中心村 | 未通 |  |  |
| 487 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 董沟村 | 未通 |  |  |
| 488 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 吊咀村 | 升级 |  |  |
| 489 | 定西市 | 通渭县 | 寺子乡 | 华亭村 | 升级 |  |  |
| 490 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 东山村 | 未通 |  |  |
| 491 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 连川村 | 未通 |  |  |
| 492 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 祁尧村 | 未通 |  |  |
| 493 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 前湾村 | 未通 |  |  |
| 494 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 瓦洒村 | 未通 |  |  |
| 495 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 王岔村 | 未通 |  |  |
| 496 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 杨堡村 | 未通 |  |  |
| 497 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 元坪村 | 未通 |  |  |
| 498 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 大新村 | 升级 |  |  |
| 499 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 高店村 | 升级 |  |  |
| 500 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 黎庄村 | 升级 |  |  |
| 501 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 利沟村 | 升级 |  |  |
| 502 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 令山村 | 升级 |  |  |
| 503 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 祁庄村 | 升级 |  |  |
| 504 | 定西市 | 通渭县 | 襄南乡 | 文堡村 | 升级 |  |  |
| 505 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 小沟村 | 未通 |  |  |
| 506 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 马湾村 | 未通 |  |  |
| 507 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 料滩村 | 未通 |  |  |
| 508 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 王湾村 | 未通 |  |  |
| 509 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 半岔村 | 未通 |  |  |
| 510 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 旧庄村 | 未通 |  |  |
| 511 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 路岔村 | 未通 |  |  |
| 512 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 油府村 | 未通 |  |  |
| 513 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 张山村 | 未通 |  |  |
| 514 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 张河村 | 未通 |  |  |
| 515 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 姚河村 | 未通 |  |  |
| 516 | 定西市 | 通渭县 | 新景乡 | 白杨村 | 升级 |  |  |
| 517 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 山河村 | 未通 |  |  |
| 518 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 宋庄村 | 未通 |  |  |
| 519 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 新山村 | 未通 |  |  |
| 520 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 新四村 | 未通 |  |  |
| 521 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 永胜村 | 未通 |  |  |
| 522 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 联合村 | 未通 |  |  |
| 523 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 高庄村 | 未通 |  |  |
| 524 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 高河村 | 未通 |  |  |
| 525 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 崔岔村 | 未通 |  |  |
| 526 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 悠江村 | 升级 |  |  |
| 527 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 文化村 | 升级 |  |  |
| 528 | 定西市 | 通渭县 | 义岗镇 | 八井村 | 升级 |  |  |

附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

附件四：影像资料

1、验收小组会议验收

2、验收小组技术验收及实地抽查验收