甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区2：渭源县、陇西县、漳县、岷县）

验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年6月20日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	3

五、存在的问题及整改要求	6

六、验收评价	7

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表	8

附件二：建设行政村名单	11

附件三：验收工具一览表	37

附件四：影像资料	38

甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目

（定西市片区2：渭源县、陇西县、漳县、岷县）

验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年6月12日至6月15日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区2：渭源县、陇西县、漳县、岷县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。定西市工信委、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖定西市渭源县、陇西县、漳县、岷县共610个行政村，其中未通村483个，升级村127个，覆盖用户数12.67万户。共敷设光缆线路4008.05公里，其中新建光缆线3122.08公里。安装一级分纤箱1428个，二级分纤箱13090个，建设光网端口10.472万个，安装专用客户端1301台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国移动通信集团甘肃有限公司

设计单位：广东省电信规划设计院有限公司

施工单位：甘肃省通信产业工程建设有限公司、润建通信股份有限公司、甘肃信业科技有限责任公司、上海电信工程有限公司、中国通信建设第二工程局有限公司

监理单位：甘肃省通信产业工程监理有限公司、宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

建设周期：项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2018年4月20日至4月30日完成了初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和定西市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收定西市四个县区33个行政村，其中陇西县6个，岷县12个，漳县6个，渭源县9个；总体抽查率为5.4%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：陇西县文峰镇桦林村、陇西县文峰镇东梁村、陇西县柯寨乡虎家屲村、陇西县菜子乡板羊村、陇西县和平乡车场村、陇西县和平乡黄寨村、渭源县上湾镇朱堤村、渭源县上湾镇周家窑村、渭源县会川镇梁家坡村、渭源县会川镇半阴坡村、渭源县会川镇河里庄村、渭源县会川镇南沟村、渭源县清源乡年家河村、渭源县大安乡张家川村、渭源县锹峪乡石咀村、漳县盐井乡立桥山村、漳县武当乡邹家门村、漳县东泉乡黄河村、漳县马泉乡河底村、漳县马泉乡马家门村、漳县马泉乡谈家山村、岷县闾井镇后治村、岷县闾井镇杨庄村、岷县闾井镇张寨村、岷县申都乡马营村、岷县秦许乡宁坝（百宁）村、岷县秦许乡秦许村、岷县秦许乡桥上村、岷县秦许乡百花村、岷县秦许乡沙才村、岷县维新乡明泉村、岷县维新乡兹那村、岷县维新乡哈那村。

1.竣工文档验收情况

验收小组对中标企业提交的第二批电信普遍服务试点项目（定西市片区2：渭源县、陇西县、漳县、岷县）的工程建设文档进行逐一检查，包括市级政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

2. 实地抽查验收及技术验收情况

对33个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对33个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：33个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过实地抽查及技术验收验收，一致认为33个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

五、存在的问题及整改要求

此次验收出现的问题是：1.漳县东泉乡黄河村P009号杆拉线上把未在护杆瓦上缠绕；护杆条缺失；拉线上把另缠法扎固尺寸不符合设计文件要求。2.漳县马泉乡河底村P061号杆在电力线下方交越，电力线保护套管延伸长度不符合规范要求。3.岷县闾井镇后治村一级光分纤箱LJZHZC1接地保护线未与箱体接地排连接，地线棒未埋入地下70cm。4.岷县秦许乡桥上村P021号吊线与电力线交越，吊线未套电力线保护管，吊线未做保护地线。5.工程监理资料中开工报告、施工进度计划表、初验证书上的开、完工日期不一致；竣工资料中光缆测试记录签字不全。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（定西市片区2：渭源县、陇西县、漳县、岷县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“优秀”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年6月20日

| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 定西 | 陇西县文峰镇 | 桦林村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 103.2Mbps | -17.01dBm |
| 2 | 定西 | 陇西县柯寨乡 | 虎家屲村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 71.68Mbps | -21.64dBm |
| 3 | 定西 | 陇西县菜子乡 | 板羊村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41.6Mbps | -18.25dBm |
| 4 | 定西 | 陇西县文峰镇 | 东梁村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 50Mbps | -14.3dBm |
| 5 | 定西 | 陇西县和平乡 | 车场村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104.8Mbps | -11.75dBm |
| 6 | 定西 | 陇西县和平乡 | 黄寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 78.4Mbps | -17.5dBm |
| 7 | 定西 | 渭源县会川镇 | 半阴坡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -20.69dBm |
| 8 | 定西 | 渭源县会川镇 | 河里庄 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -16.04dBm |
| 9 | 定西 | 渭源县会川镇 | 南沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -17.75dBm |
| 10 | 定西 | 渭源县清远镇 | 年家河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 91.2Mbps | -17.5dBm |
| 11 | 定西 | 渭源县大安乡 | 张家川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -15.2dBm |
| 12 | 定西 | 渭源县锹峪乡 | 石咀村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 89.6Mbps | -15.96dBm |
| 13 | 定西 | 渭源县会川镇 | 梁家坡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 30Mbps | -18.60dBm |
| 14 | 定西 | 渭源县上湾镇 | 朱堤村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 36.4Mbps | -8.74dBm |
| 15 | 定西 | 渭源县上湾镇 | 周家窑村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 50Mbps | -17.02dBm |
| 16 | 定西 | 漳县盐井乡 | 立桥山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 30.72Mbps | -21.99dBm |
| 17 | 定西 | 漳县武当乡 | 邹家门村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 22.64Mbps | -19.96dBm |
| 18 | 定西 | 漳县东泉乡 | 黄河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 138.4Mbps | -19.58dBm |
| 19 | 定西 | 漳县马泉乡 | 河底村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 23.44Mbps | -18.92dBm |
| 20 | 定西 | 漳县马泉乡 | 马家门村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 60.72Mbps | -16.68dBm |
| 21 | 定西 | 漳县马泉乡 | 谈家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 71.2Mbps | -18.73dBm |
| 22 | 定西 | 岷县闾井镇 | 后治村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 113.6Mbps | -15.27dBm |
| 23 | 定西 | 岷县闾井镇 | 杨寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 113.6Mbps | -22.67dBm |
| 24 | 定西 | 岷县闾井镇 | 张寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 115.2Mbps | -16.12dBm |
| 25 | 定西 | 岷县申都乡 | 马营村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 140Mbps | -20.85dBm |
| 26 | 定西 | 岷县秦许乡 | 宁坝村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -17.68dBm |
| 27 | 定西 | 岷县秦许乡 | 秦许村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -19.05dBm |
| 28 | 定西 | 岷县秦许乡 | 桥上村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 135.2Mbps | -15.75dBm |
| 29 | 定西 | 岷县秦许乡 | 百花村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 57.68Mbps | -22.87dBm |
| 30 | 定西 | 岷县秦许乡 | 沙才村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 115.2Mbps | -16.82dBm |
| 31 | 定西 | 岷县维新镇 | 明泉村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -17.36dBm |
| 32 | 定西 | 岷县维新镇 | 兹那村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 89.6Mbps | -18.64dBm |
| 33 | 定西 | 岷县维新镇 | 哈那村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 88.8Mbps | -14.8dBm |

备注：中国移动通信集团定西分公司已制定三种资费套餐：38元包月套餐（1个号码保底消费38元，赠送50M宽带，魔百和免费1年）；50元包月套餐（2-4个号码合计保底消费50元，赠送100M宽带，魔百和免费1年）；58元包月套餐（1个号码保底消费58元，赠送100M宽带，魔百和免费1年）。

附件二：建设行政村名单

| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定西 | 陇西县 | 碧岩镇 | 黄鹂村 | 未通 |  |  |
| 2 | 定西 | 陇西县 | 碧岩镇 | 塄岸村 | 未通 | 变更为陇西县碧岩镇龙川村 | 原批复站点在企业合同签订前已实现光纤网络通达，五大类场景已覆盖。 |
| 3 | 定西 | 陇西县 | 碧岩镇 | 万山村 | 未通 |  |  |
| 4 | 定西 | 陇西县 | 碧岩镇 | 郑坪村 | 未通 |  |  |
| 5 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 板养村 | 未通 |  |  |
| 6 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 步云村 | 未通 |  |  |
| 7 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 庞坪村 | 未通 |  |  |
| 8 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 四店村 | 未通 |  |  |
| 9 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 先锋村 | 未通 |  |  |
| 10 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 雪山村 | 未通 |  |  |
| 11 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 元阁村 | 未通 |  |  |
| 12 | 定西 | 陇西县 | 菜子镇 | 中川村 | 未通 |  |  |
| 13 | 定西 | 陇西县 | 德兴乡 | 范家去村 | 未通 |  |  |
| 14 | 定西 | 陇西县 | 德兴乡 | 马家坪村 | 未通 |  |  |
| 15 | 定西 | 陇西县 | 德兴乡 | 庙儿湾村 | 未通 |  |  |
| 16 | 定西 | 陇西县 | 德兴乡 | 阴山村 | 未通 |  |  |
| 17 | 定西 | 陇西县 | 德兴乡 | 营门村 | 未通 |  |  |
| 18 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 川儿村 | 未通 |  |  |
| 19 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 大湾村 | 未通 |  |  |
| 20 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 红岘村 | 未通 |  |  |
| 21 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 蒋家山村 | 未通 | 变更为陇西县云田镇北站村 |  |
| 22 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 井沟村 | 未通 |  |  |
| 23 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 李家湾村 | 未通 |  |  |
| 24 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 鹿鹤村 | 未通 |  |  |
| 25 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 马营湾村 | 未通 |  |  |
| 26 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 牛蹄湾村 | 未通 |  |  |
| 27 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 庞家岔村 | 未通 |  |  |
| 28 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 裴家湾村 | 未通 |  |  |
| 29 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 新民村 | 未通 |  |  |
| 30 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 新坪村 | 未通 |  |  |
| 31 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 杨寨村 | 未通 |  |  |
| 32 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 原家岔村 | 未通 |  |  |
| 33 | 定西 | 陇西县 | 福星镇 | 种和村 | 未通 |  |  |
| 34 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 车场村 | 未通 |  |  |
| 35 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 黄寨村 | 未通 |  |  |
| 36 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 南岔村 | 未通 |  |  |
| 37 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 潘湾村 | 未通 |  |  |
| 38 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 文中村 | 未通 |  |  |
| 39 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 新康村 | 未通 |  |  |
| 40 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 永胜村 | 未通 |  |  |
| 41 | 定西 | 陇西县 | 和平乡 | 云川村 | 未通 | 变更为陇西县巩昌镇李家沟门村 |  |
| 42 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 贾家洼村 | 未通 |  |  |
| 43 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 金山村 | 未通 |  |  |
| 44 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 井儿村 | 未通 |  |  |
| 45 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 景坪村 | 未通 |  |  |
| 46 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 齐家渠村 | 未通 |  |  |
| 47 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 山头渠村 | 未通 |  |  |
| 48 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 文家集村 | 未通 |  |  |
| 49 | 定西 | 陇西县 | 宏伟乡 | 左家渠村 | 未通 |  |  |
| 50 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 虎家屲村 | 未通 |  |  |
| 51 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 鲁班山村 | 未通 |  |  |
| 52 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 马家岔村 | 未通 |  |  |
| 53 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 葡萄村 | 未通 |  |  |
| 54 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 条子沟村 | 未通 |  |  |
| 55 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 崖坪村 | 未通 |  |  |
| 56 | 定西 | 陇西县 | 柯寨乡 | 张家湾村 | 未通 |  |  |
| 57 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 卜家去村 | 未通 |  |  |
| 58 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 川口村 | 未通 |  |  |
| 59 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 贺家川村 | 未通 |  |  |
| 60 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 马李河村 | 未通 | 变更为陇西县文峰镇三十铺村 |  |
| 61 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 清泉村 | 未通 |  |  |
| 62 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 团结村 | 未通 |  |  |
| 63 | 定西 | 陇西县 | 马河乡 | 杨营村 | 未通 | 变更为陇西县巩昌镇崖湾村 |  |
| 64 | 定西 | 陇西县 | 权家湾乡 | 焦家湾村 | 未通 |  |  |
| 65 | 定西 | 陇西县 | 权家湾乡 | 袁家岔村 | 未通 |  |  |
| 66 | 定西 | 陇西县 | 权家湾乡 | 桌儿岔村 | 未通 |  |  |
| 67 | 定西 | 陇西县 | 首阳镇 | 菜子坪村 | 未通 |  |  |
| 68 | 定西 | 陇西县 | 首阳镇 | 禄家门村 | 未通 |  |  |
| 69 | 定西 | 陇西县 | 双泉乡 | 高家湾村 | 未通 |  |  |
| 70 | 定西 | 陇西县 | 双泉乡 | 林家屲村 | 未通 |  |  |
| 71 | 定西 | 陇西县 | 双泉乡 | 牛家门村 | 未通 |  |  |
| 72 | 定西 | 陇西县 | 双泉乡 | 王家岔村 | 未通 |  |  |
| 73 | 定西 | 陇西县 | 双泉乡 | 西岔湾村 | 未通 |  |  |
| 74 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 东峪村 | 未通 |  |  |
| 75 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 冯河村 | 未通 |  |  |
| 76 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 何世岔村 | 未通 |  |  |
| 77 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 黑家岔村 | 未通 |  |  |
| 78 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 栾家川村 | 未通 |  |  |
| 79 | 定西 | 陇西县 | 通安驿 | 西岔村 | 未通 |  |  |
| 80 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 本驮村 | 未通 |  |  |
| 81 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 崔家湾村 | 未通 |  |  |
| 82 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 锦屏村 | 未通 |  |  |
| 83 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 林家坪村 | 未通 |  |  |
| 84 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 三川村 | 未通 |  |  |
| 85 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 水泉村 | 未通 |  |  |
| 86 | 定西 | 陇西县 | 渭阳乡 | 小干川村 | 未通 |  |  |
| 87 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 安家门村 | 未通 |  |  |
| 88 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 东梁村 | 未通 |  |  |
| 89 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 鹅鸭沟村 | 未通 |  |  |
| 90 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 苟家山村 | 未通 |  |  |
| 91 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 桦林村 | 未通 |  |  |
| 92 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 旧坪村 | 未通 | 实际建设为陇西县文峰镇三坪村 | 原文峰镇旧坪村更名为三坪村，地方政府已开具相关证明 |
| 93 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 马家渠村 | 未通 | 变更为陇西县首阳镇南门村 |  |
| 94 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 蒲兴村 | 未通 |  |  |
| 95 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 曲家山村 | 未通 |  |  |
| 96 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 荣丰村 | 未通 |  |  |
| 97 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 孙家坪村 | 未通 |  |  |
| 98 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 汪家坡村 | 未通 |  |  |
| 99 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 小湾村 | 未通 |  |  |
| 100 | 定西 | 陇西县 | 文峰镇 | 中山村 | 未通 |  |  |
| 101 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 草滩村 | 未通 |  |  |
| 102 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 河口村 | 未通 |  |  |
| 103 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 尖山村 | 未通 |  |  |
| 104 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 令农村 | 未通 |  |  |
| 105 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 许家湾村 | 未通 |  |  |
| 106 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 姚家沟村 | 未通 |  |  |
| 107 | 定西 | 陇西县 | 永吉乡 | 永兴村 | 未通 |  |  |
| 108 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 安家咀村 | 未通 | 变更为陇西县巩昌镇河那坡村 |  |
| 109 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 杜家门村 | 未通 |  |  |
| 110 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 回岔村 | 未通 |  |  |
| 111 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 咀头村 | 未通 |  |  |
| 112 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 李家门村 | 未通 |  |  |
| 113 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 三湾村 | 未通 |  |  |
| 114 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 神家川村 | 未通 |  |  |
| 115 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 石家门村 | 未通 |  |  |
| 116 | 定西 | 陇西县 | 云田镇 | 张家岔村 | 未通 |  |  |
| 117 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 大愣村 | 未通 |  |  |
| 118 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 的西村 | 未通 |  |  |
| 119 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 耳阳村 | 未通 |  |  |
| 120 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 甫里村 | 升级 |  |  |
| 121 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 高岸村 | 未通 |  |  |
| 122 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 哈扎村 | 升级 |  |  |
| 123 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 将台村 | 升级 | 变更为岷县闾井镇颉代玛村 |  |
| 124 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 山那村 | 升级 |  |  |
| 125 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 石咀村 | 升级 |  |  |
| 126 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 树扎村 | 升级 |  |  |
| 127 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 谈河村 | 未通 |  |  |
| 128 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 炭山村 | 未通 |  |  |
| 129 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 湾山村 | 未通 |  |  |
| 130 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 西京村 | 升级 |  |  |
| 131 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 尹家村 | 未通 |  |  |
| 132 | 定西 | 岷县 | 茶埠镇 | 岳家湾村 | 升级 |  |  |
| 133 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 安家山村 | 未通 |  |  |
| 134 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 哈地哈村 | 未通 | 变更为岷县禾驮乡立哈村 |  |
| 135 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 后家山村 | 未通 |  |  |
| 136 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 拉路村 | 未通 |  |  |
| 137 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 牛沟村 | 未通 |  |  |
| 138 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 乔家沟村 | 未通 |  |  |
| 139 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 山沟村 | 未通 |  |  |
| 140 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 石家台村 | 未通 |  |  |
| 141 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 石门村 | 升级 |  |  |
| 142 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 曙光村 | 未通 |  |  |
| 143 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 酸刺坡村 | 未通 |  |  |
| 144 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 寨上村 | 未通 |  |  |
| 145 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 朱麻滩村 | 未通 |  | 核减 |
| 146 | 定西 | 岷县 | 禾驮乡 | 卓洛村 | 未通 |  |  |
| 147 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 八郎村 | 升级 |  |  |
| 148 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 草地村 | 升级 |  |  |
| 149 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 古郎村 | 升级 |  |  |
| 150 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 后治村 | 未通 |  |  |
| 151 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 喇嘛村 | 升级 |  |  |
| 152 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 林口村 | 升级 |  |  |
| 153 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 七孟村 | 升级 |  |  |
| 154 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 小林村 | 升级 | 变更为岷县禾驮乡随固村 |  |
| 155 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 新庄村 | 升级 |  |  |
| 156 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 阳关村 | 升级 |  |  |
| 157 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 杨庄村 | 升级 |  |  |
| 158 | 定西 | 岷县 | 闾井镇 | 张寨村 | 升级 |  |  |
| 159 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 大草滩村 | 未通 |  |  |
| 160 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 录叶村 | 升级 |  |  |
| 161 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 上沟村 | 升级 |  |  |
| 162 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 上阳坡村 | 未通 |  |  |
| 163 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 吴纳村 | 未通 |  |  |
| 164 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 旋窝村 | 未通 |  |  |
| 165 | 定西 | 岷县 | 麻子川乡 | 占扎路村 | 未通 |  | 原批复行政村村名已更名为麻子川乡绿源村，地方政府已开具证明。 |
| 166 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 曹眼村 | 未通 |  |  |
| 167 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 大沟门村 | 未通 |  |  |
| 168 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 旧庄村 | 未通 |  |  |
| 169 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 秦家沟村 | 未通 |  |  |
| 170 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 沙金村 | 未通 | 变更为岷县秦许乡学南村 |  |
| 171 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 上玖庄村 | 未通 | 实际点亮为马坞乡旧庄村 | 原批复行政村村名已合并至马坞乡旧庄村，隶属于旧庄村的一个自然村，地方政府已开具证明。 |
| 172 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 土地眼村 | 未通 |  |  |
| 173 | 定西 | 岷县 | 马坞乡 | 新城村 | 未通 |  |  |
| 174 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 白阳坡村 | 升级 |  |  |
| 175 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 板桥村 | 未通 |  |  |
| 176 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 卜子沟村 | 未通 |  |  |
| 177 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 茶固村 | 升级 |  |  |
| 178 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 车路村 | 升级 |  |  |
| 179 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 大占寺村 | 升级 |  |  |
| 180 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 的顾村 | 未通 |  |  |
| 181 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 方家山村 | 未通 |  |  |
| 182 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 顾家沟村 | 未通 |  |  |
| 183 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 康家村 | 未通 |  |  |
| 184 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 老幼店村 | 升级 |  |  |
| 185 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 马场村 | 升级 |  |  |
| 186 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 宁宁村 | 未通 |  |  |
| 187 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 他路村 | 升级 |  |  |
| 188 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 西坝村 | 升级 |  |  |
| 189 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 小沟村 | 未通 |  |  |
| 190 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 牙利村 | 升级 |  |  |
| 191 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 永光村 | 升级 |  |  |
| 192 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 永星村 | 升级 |  |  |
| 193 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 扎路村 | 未通 |  |  |
| 194 | 定西 | 岷县 | 梅川镇 | 支支路村 | 未通 |  |  |
| 195 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 白马店村 | 未通 |  |  |
| 196 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 包家沟村 | 未通 |  |  |
| 197 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 岔套村 | 未通 |  |  |
| 198 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 大寨子村 | 未通 |  |  |
| 199 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 吊沟村 | 未通 | 变更为岷县十里镇寺上村 |  |
| 200 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 红崖村 | 升级 | 变更为岷县梅川镇杨家台 |  |
| 201 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 虎龙口村 | 未通 |  |  |
| 202 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 桦林沟村 | 未通 |  |  |
| 203 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 刘家沟村 | 未通 |  |  |
| 204 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 刘家河村 | 未通 |  |  |
| 205 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 麻家沟村 | 未通 |  | 原批复麻家沟村已拆分为中滩村和大庄村，拆分后的两个行政村宽带已通达且光猫均点亮，地方政府已开具证明。 |
| 206 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 麻家台村 | 未通 |  |  |
| 207 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 纳古村 | 未通 |  |  |
| 208 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 徐家沟村 | 未通 |  |  |
| 209 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 崖寺村 | 未通 | 变更为岷县十里镇庙沟村 |  |
| 210 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 元草村 | 未通 | 变更为岷县十里镇大沟寨村 |  |
| 211 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 赵家沟村 | 未通 |  |  |
| 212 | 定西 | 岷县 | 蒲麻镇 | 砖塔寨村 | 升级 | 变更为岷县梅川镇店子村 |  |
| 213 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 白宁村 | 升级 | 实际建设为秦许乡宁坝村 | 原批复行政村村名已更名为秦许乡宁坝村，地方政府已开具证明。 |
| 214 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 百花村 | 升级 |  |  |
| 215 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 包家族村 | 升级 | 变更为岷县浦麻镇郝家沟村 |  |
| 216 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 大族村 | 升级 | 变更为岷县闾井镇古岭村 |  |
| 217 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 鹿峰村 | 升级 |  |  |
| 218 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 桥上村 | 升级 |  |  |
| 219 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 秦许村 | 升级 |  |  |
| 220 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 沙才村 | 升级 |  |  |
| 221 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 下阿阳村 | 升级 |  |  |
| 222 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 学寨村 | 升级 |  |  |
| 223 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 扎那村 | 升级 |  |  |
| 224 | 定西 | 岷县 | 秦许乡 | 中堡村 | 升级 |  |  |
| 225 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 大沙漠村 | 未通 |  |  |
| 226 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 蒋家村 | 未通 | 变更为岷县寺沟乡白土坡村 |  |
| 227 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 结布村 | 未通 |  |  |
| 228 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 郎家村 | 未通 |  |  |
| 229 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 刘家村 | 未通 |  |  |
| 230 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 芦家堡村 | 升级 |  |  |
| 231 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 铺子山村 | 未通 |  |  |
| 232 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 三裕村 | 未通 |  |  |
| 233 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 松树村 | 未通 |  |  |
| 234 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 王家沟村 | 未通 |  |  |
| 235 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 五星村 | 未通 |  |  |
| 236 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 西峰村 | 未通 |  |  |
| 237 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 西沟村 | 未通 |  |  |
| 238 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 小红村 | 未通 |  |  |
| 239 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 小湾村 | 升级 |  |  |
| 240 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 永丰村 | 未通 |  |  |
| 241 | 定西 | 岷县 | 清水乡 | 张家堡村 | 未通 |  |  |
| 242 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 岔林村 | 未通 |  |  |
| 243 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 龙泉村 | 未通 |  |  |
| 244 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 马营村 | 未通 |  |  |
| 245 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 青土村 | 未通 |  |  |
| 246 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 沙地村 | 未通 |  |  |
| 247 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 新民村 | 未通 | 变更为岷县申都乡后家村 | 原批复站点新民村和后家庄村合并为后家庄村，地方政府已开具证明。 |
| 248 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 永进村 | 未通 | 实际建设为申都乡瓦结村 | 原批复行政村村名已更名为申都乡瓦结村，地方政府已开具证明。 |
| 249 | 定西 | 岷县 | 申都乡 | 朱家村 | 未通 |  |  |
| 250 | 定西 | 岷县 | 十里镇 | 大龙村 | 升级 |  |  |
| 251 | 定西 | 岷县 | 十里镇 | 甘寨村 | 升级 |  |  |
| 252 | 定西 | 岷县 | 十里镇 | 中寨村 | 升级 |  |  |
| 253 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 巴仁村 | 升级 |  |  |
| 254 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 多纳村 | 升级 |  |  |
| 255 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 老鸦山村 | 未通 |  |  |
| 256 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 立林村 | 未通 |  |  |
| 257 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 立珠村 | 升级 |  |  |
| 258 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 舍扎村 | 未通 |  |  |
| 259 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 坞麻沟村 | 未通 |  |  |
| 260 | 定西 | 岷县 | 寺沟乡 | 杨家堡村 | 未通 |  |  |
| 261 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 拔那村 | 未通 |  |  |
| 262 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 大东村 | 未通 |  |  |
| 263 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 古素村 | 升级 |  |  |
| 264 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 后家村 | 升级 |  |  |
| 265 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 林畔村 | 未通 |  |  |
| 266 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 买家村 | 升级 |  |  |
| 267 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 潘家寨村 | 未通 |  |  |
| 268 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 双燕村 | 未通 |  |  |
| 269 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 270 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 严家村 | 未通 |  |  |
| 271 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 元埂地村 | 未通 |  |  |
| 272 | 定西 | 岷县 | 锁龙乡 | 赵家村 | 升级 |  |  |
| 273 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 堡子村 | 升级 |  |  |
| 274 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 池滩村 | 未通 |  |  |
| 275 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 大花门村 | 未通 |  |  |
| 276 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 哈那村 | 未通 |  |  |
| 277 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 回沟村 | 升级 |  |  |
| 278 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 艽菜村 | 未通 |  |  |
| 279 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 李子村 | 未通 |  |  |
| 280 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 卢家山村 | 未通 |  |  |
| 281 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 明泉村 | 未通 |  |  |
| 282 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 纳子村 | 未通 |  |  |
| 283 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 坪上村 | 未通 | 变更为岷县西江镇富康村 |  |
| 284 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 塔山村 | 升级 |  |  |
| 285 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 武旗村 | 未通 | 变更为岷县寺沟乡录沙村 | 原批复站点村民已搬迁，地方政府已开具相关证明 |
| 286 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 西沟村 | 升级 |  |  |
| 287 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 下中寨村 | 未通 |  |  |
| 288 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 扎哈村 | 未通 |  |  |
| 289 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 周家村 | 未通 |  |  |
| 290 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 卓坪村 | 升级 |  |  |
| 291 | 定西 | 岷县 | 维新乡 | 兹那村 | 未通 |  |  |
| 292 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 八娘村 | 升级 |  |  |
| 293 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 粗路村 | 未通 |  |  |
| 294 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 大坪村 | 未通 |  |  |
| 295 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 大洋村 | 未通 |  |  |
| 296 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 地不尺村 | 未通 |  |  |
| 297 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 哈岔村 | 未通 |  |  |
| 298 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 红土村 | 未通 |  |  |
| 299 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 结扎村 | 未通 |  |  |
| 300 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 拉朱村 | 未通 |  |  |
| 301 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 马槽村 | 未通 |  |  |
| 302 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 牛坝村 | 未通 |  |  |
| 303 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 莆洞村 | 升级 |  |  |
| 304 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 青山村 | 未通 |  |  |
| 305 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 铁尺村 | 升级 |  |  |
| 306 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 团结村 | 未通 |  |  |
| 307 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 瓦场村 | 未通 |  |  |
| 308 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 王伦村 | 未通 |  |  |
| 309 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 牙古村 | 未通 |  |  |
| 310 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 长青村 | 未通 |  |  |
| 311 | 定西 | 岷县 | 西江镇 | 中山村 | 未通 |  |  |
| 312 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 大寺村 | 未通 |  |  |
| 313 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 东沟村 | 未通 |  |  |
| 314 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 冷地村 | 升级 |  |  |
| 315 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 刘家堡村 | 升级 |  |  |
| 316 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 上三族村 | 升级 | 变更为岷县梅川镇余家那村 |  |
| 317 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 田家堡村 | 升级 | 变更为岷县闾井镇和平村 |  |
| 318 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 下三族村 | 升级 | 变更为岷县十里镇三十里铺村 |  |
| 319 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 雪地河村 | 未通 |  |  |
| 320 | 定西 | 岷县 | 西寨乡 | 站桥村 | 升级 | 实际建成为岷县西寨乡站立村和桥上村 | 原批复站点已拆分为站立村和桥上村，地方政府已开具证明。 |
| 321 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 白塔村 | 未通 |  |  |
| 322 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 出扎村 | 未通 |  |  |
| 323 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 大谷村 | 未通 |  |  |
| 324 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 大哈村 | 未通 |  |  |
| 325 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 古庄村 | 未通 |  |  |
| 326 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 虎龙村 | 未通 |  |  |
| 327 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 咀底下村 | 未通 |  |  |
| 328 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 马屲村 | 未通 |  |  |
| 329 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 水坪村 | 未通 |  |  |
| 330 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 塔沟村 | 未通 |  |  |
| 331 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 兴欲村 | 未通 | 实际建设为岷县中寨镇一路村 | 原批复站点已合并至中寨镇一路村，隶属于一路村的一个自然村，地方政府已开具证明。 |
| 332 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 一路村 | 未通 |  |  |
| 333 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 裕谷村 | 未通 |  |  |
| 334 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 扎马村 | 未通 | 变更为岷县十里镇南小路村 |  |
| 335 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 扎那村 | 未通 |  |  |
| 336 | 定西 | 岷县 | 中寨镇 | 珠治村 | 未通 |  |  |
| 337 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 陈家渠 | 未通 |  |  |
| 338 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 丁家湾 | 未通 |  |  |
| 339 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 麻地湾 | 未通 |  |  |
| 340 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 马莲村 | 升级 |  |  |
| 341 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 暖阳村 | 未通 |  |  |
| 342 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 前进村 | 升级 |  |  |
| 343 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 盐滩村 | 升级 |  |  |
| 344 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 345 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 阳山村 | 升级 |  |  |
| 346 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 张家堡 | 升级 |  |  |
| 347 | 定西 | 渭源县 | 北寨镇 | 郑家川 | 未通 |  |  |
| 348 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 大涝子 | 升级 |  |  |
| 349 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 大石岔 | 未通 |  |  |
| 350 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 杜家铺 | 升级 |  |  |
| 351 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 方家庄 | 未通 |  |  |
| 352 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 红堡子 | 未通 |  |  |
| 353 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 井儿山 | 未通 |  |  |
| 354 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 邱家川 | 未通 |  |  |
| 355 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 张家川村 | 升级 |  |  |
| 356 | 定西 | 渭源县 | 大安乡 | 中庄 | 升级 | 变更为渭源县会川镇大庄村 |  |
| 357 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 半阴坡 | 未通 |  |  |
| 358 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 本庙 | 未通 |  |  |
| 359 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 干乍 | 未通 |  |  |
| 360 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 哈地窝 | 未通 |  |  |
| 361 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 和平 | 升级 |  |  |
| 362 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 河里庄 | 未通 |  |  |
| 363 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 李家崖 | 未通 |  |  |
| 364 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 梁家坡 | 未通 |  |  |
| 365 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 罗家磨 | 未通 |  |  |
| 366 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 南沟 | 未通 |  |  |
| 367 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 上集 | 未通 |  |  |
| 368 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 沈家滩 | 未通 |  |  |
| 369 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 王家咀 | 未通 |  |  |
| 370 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 杨庄 | 升级 | 变更为渭源县祁家庙乡乔家沟村 |  |
| 371 | 定西 | 渭源县 | 会川镇 | 元寺滩 | 未通 |  |  |
| 372 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 簸箕湾 | 未通 |  |  |
| 373 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 菜子坡 | 未通 |  |  |
| 374 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 岔口村 | 升级 |  |  |
| 375 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 古迹坪村 | 未通 |  |  |
| 376 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 孔家坪 | 未通 |  |  |
| 377 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 378 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 刘营 | 未通 |  |  |
| 379 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 蒲河村 | 未通 |  |  |
| 380 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 上街村 | 升级 |  |  |
| 381 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 石门村 | 未通 |  |  |
| 382 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 首阳村 | 未通 |  |  |
| 383 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 天池 | 未通 |  |  |
| 384 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 下街村 | 升级 |  |  |
| 385 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 下寨 | 未通 |  |  |
| 386 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 幸福村 | 未通 |  |  |
| 387 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 选道村 | 未通 |  |  |
| 388 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 杨家咀 | 升级 | 变更为渭源县清源镇新林村 |  |
| 389 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 元明村 | 未通 | 变更为渭源县莲峰镇何家湾村 |  |
| 390 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 绽坡 | 未通 | 变更为渭源县麻家集乡毗达村 |  |
| 391 | 定西 | 渭源县 | 莲峰镇 | 张家滩 | 未通 | 变更为渭源县莲峰镇团结村 |  |
| 392 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 大路村 | 未通 |  |  |
| 393 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 东湾村 | 未通 |  |  |
| 394 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 陆家湾 | 未通 |  |  |
| 395 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 潘家岔 | 未通 |  |  |
| 396 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 锹甲铺村 | 未通 |  |  |
| 397 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 三合口村 | 升级 |  |  |
| 398 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 胜利村 | 升级 | 变更为渭源县麻家集乡漆家沟村 |  |
| 399 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 盛家坪村 | 未通 |  |  |
| 400 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 双轮磨村 | 未通 |  |  |
| 401 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 王家山 | 未通 |  |  |
| 402 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 小园子村 | 升级 |  |  |
| 403 | 定西 | 渭源县 | 路园镇 | 峪岭村 | 未通 |  |  |
| 404 | 定西 | 渭源县 | 麻家集 | 塄坎村 | 未通 |  |  |
| 405 | 定西 | 渭源县 | 麻家集 | 乔家滩 | 升级 |  |  |
| 406 | 定西 | 渭源县 | 麻家集 | 四沟村 | 未通 |  |  |
| 407 | 定西 | 渭源县 | 麻家集 | 土牌湾 | 未通 |  |  |
| 408 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 边家堡 | 未通 |  |  |
| 409 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 川套 | 未通 |  |  |
| 410 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 官路 | 未通 |  |  |
| 411 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 郭家山 | 未通 |  |  |
| 412 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 红土庄 | 未通 |  |  |
| 413 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 金家坪 | 未通 |  |  |
| 414 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 露巴 | 未通 |  |  |
| 415 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 石家营 | 未通 |  |  |
| 416 | 定西 | 渭源县 | 祁家庙乡 | 烟雾沟 | 未通 |  |  |
| 417 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 曹家庄村 | 未通 |  |  |
| 418 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 古树村 | 未通 |  |  |
| 419 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 贯子口村 | 未通 |  |  |
| 420 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 毛家窑村 | 未通 |  |  |
| 421 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 峡口 | 未通 | 变更为渭源县清源镇张家湾村 |  |
| 422 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 新丰村 | 未通 |  |  |
| 423 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 永丰村 | 未通 |  |  |
| 424 | 定西 | 渭源县 | 锹峪乡 | 裕丰村 | 未通 |  |  |
| 425 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 白土坡 | 升级 |  |  |
| 426 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 豹子沟 | 未通 |  |  |
| 427 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 岗家岔 | 未通 |  |  |
| 428 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 岌岌沟 | 未通 |  |  |
| 429 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 马烨 | 未通 | 变更为渭源县会川镇门楼寺村 | 原批复行政村村名有误、不存在，地方政府已开具证明。 |
| 430 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 糜川村 | 未通 |  |  |
| 431 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 铜钱村 | 升级 |  |  |
| 432 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 武家山 | 未通 |  |  |
| 433 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 西坪村 | 未通 |  |  |
| 434 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 杨川村 | 升级 |  |  |
| 435 | 定西 | 渭源县 | 秦祁乡 | 中坪 | 未通 |  |  |
| 436 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 池坪村 | 未通 |  |  |
| 437 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 崔家河村 | 未通 |  |  |
| 438 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 葛家湾村 | 升级 | 变更为渭源县清源镇小石岔村 |  |
| 439 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 红岘村 | 未通 |  |  |
| 440 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 里仁村 | 未通 |  |  |
| 441 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 马家窑村 | 未通 |  |  |
| 442 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 漫庄村 | 未通 |  |  |
| 443 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 年家河村 | 未通 |  |  |
| 444 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 聂家山村 | 未通 |  |  |
| 445 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 七圣村 | 未通 |  |  |
| 446 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 秦王村 | 未通 |  |  |
| 447 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 鼠山村 | 未通 |  |  |
| 448 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 苏家窑村 | 未通 |  |  |
| 449 | 定西 | 渭源县 | 清源镇 | 王家店村 | 未通 |  |  |
| 450 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 龚家沟 | 未通 |  |  |
| 451 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 关山根 | 未通 |  |  |
| 452 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 老王沟村 | 未通 |  |  |
| 453 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 李家堡 | 未通 |  |  |
| 454 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 李家窑 | 未通 |  |  |
| 455 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 梁家沟 | 升级 |  |  |
| 456 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 潘家沟 | 未通 |  |  |
| 457 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 清泉村 | 升级 |  |  |
| 458 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 松树村 | 未通 |  |  |
| 459 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 王家川 | 未通 |  |  |
| 460 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 线家沟 | 未通 |  |  |
| 461 | 定西 | 渭源县 | 庆坪乡 | 窑坡村 | 升级 |  |  |
| 462 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 常家坪 | 未通 |  |  |
| 463 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 大庄 | 未通 |  |  |
| 464 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 凡家洼 | 未通 |  |  |
| 465 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 侯家寺 | 未通 |  |  |
| 466 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 尖山 | 未通 | 变更为渭源县会川镇醋那村 |  |
| 467 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 水家窑 | 未通 | 变更为渭源县麻家集乡袁家河村 |  |
| 468 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 杨家寺 | 未通 |  |  |
| 469 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 元树 | 未通 |  |  |
| 470 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 周家窑 | 未通 |  |  |
| 471 | 定西 | 渭源县 | 上湾乡 | 朱堤 | 升级 |  |  |
| 472 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 高石崖 | 未通 |  |  |
| 473 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 汤尕沟村 | 未通 |  |  |
| 474 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 韦家河村 | 未通 |  |  |
| 475 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 西沟村 | 未通 |  |  |
| 476 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 香朴路村 | 未通 |  |  |
| 477 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 新集村 | 未通 |  |  |
| 478 | 定西 | 渭源县 | 田家河 | 元古堆村 | 未通 | 变更为渭源县锹峪乡乔阳村 |  |
| 479 | 定西 | 渭源县 | 五竹镇 | 郭家沟 | 未通 |  |  |
| 480 | 定西 | 渭源县 | 五竹镇 | 黑鹰沟 | 未通 |  |  |
| 481 | 定西 | 渭源县 | 五竹镇 | 鹿鸣村 | 未通 | 变更为渭源县清源镇河口村 |  |
| 482 | 定西 | 渭源县 | 五竹镇 | 苏家口 | 未通 |  |  |
| 483 | 定西 | 渭源县 | 五竹镇 | 渭河源村 | 未通 |  |  |
| 484 | 定西 | 渭源县 | 峡城乡 | 大林 | 未通 |  |  |
| 485 | 定西 | 渭源县 | 峡城乡 | 康家 | 未通 |  |  |
| 486 | 定西 | 渭源县 | 峡城乡 | 脱甲山村 | 未通 |  |  |
| 487 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 大坪村 | 未通 |  |  |
| 488 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 东坡村 | 未通 |  |  |
| 489 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 冯家庄 | 未通 |  |  |
| 490 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 剪子岔 | 升级 |  |  |
| 491 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 康家山 | 未通 |  |  |
| 492 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 宽川村 | 升级 |  |  |
| 493 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 黎家湾 | 未通 |  |  |
| 494 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 联盟村 | 未通 |  |  |
| 495 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 廖家寨 | 未通 |  |  |
| 496 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 柳林村 | 升级 |  |  |
| 497 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 马鹿沟 | 未通 |  |  |
| 498 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 泉湾村 | 未通 |  |  |
| 499 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 三合村 | 未通 |  |  |
| 500 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 寺坪村 | 升级 |  |  |
| 501 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 田家岔 | 升级 |  |  |
| 502 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 闫家沟 | 未通 |  |  |
| 503 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 姚集村 | 未通 | 变更为渭源县清源镇刘家河村 |  |
| 504 | 定西 | 渭源县 | 新寨镇 | 中寨村 | 未通 |  |  |
| 505 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 安家门 | 未通 |  |  |
| 506 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 叭嘛 | 未通 | 实际建设为贵清山镇候家村 | 原贵清山镇叭嘛村撤销合并为贵清山镇候家村，地方政府已开具相关证明 |
| 507 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 草地下 | 未通 |  |  |
| 508 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 高山 | 未通 |  |  |
| 509 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 果林 | 未通 |  |  |
| 510 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 桦林 | 未通 |  |  |
| 511 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 金家门 | 升级 |  |  |
| 512 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 柯寨 | 未通 |  |  |
| 513 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 铁炉 | 未通 |  |  |
| 514 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 香桥 | 未通 |  |  |
| 515 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 阎家门 | 未通 |  |  |
| 516 | 定西 | 漳县 | 贵清山镇 | 杨河 | 未通 |  |  |
| 517 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 北沟寺 | 未通 | 变更为漳县噎虎桥乡竹林沟村 | 原批复站点整体搬迁，地方政府已开具相关证明 |
| 518 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 晨光 | 未通 |  |  |
| 519 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 三友 | 未通 |  |  |
| 520 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 石咀沟 | 升级 | 变更为漳县武阳镇包家山村 |  |
| 521 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 小林沟 | 未通 |  |  |
| 522 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 小林沟新农村 | 未通 |  | 核减 |
| 523 | 定西 | 漳县 | 大草滩乡 | 新联 | 未通 | 变更为漳县武阳镇何家山村 |  |
| 524 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 本本湾 | 未通 |  |  |
| 525 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 黄河 | 未通 |  |  |
| 526 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 林泉 | 未通 |  |  |
| 527 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 能岸 | 未通 |  |  |
| 528 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 土司门 | 未通 |  |  |
| 529 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 新东 | 未通 |  |  |
| 530 | 定西 | 漳县 | 东泉乡 | 直沟 | 未通 |  |  |
| 531 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 白家沟 | 未通 |  |  |
| 532 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 大车厂 | 未通 |  |  |
| 533 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 大石门 | 未通 |  |  |
| 534 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 大庄 | 升级 | 变更为漳县噎虎桥乡庞家湾村 |  |
| 535 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 尖子 | 未通 | 变更为漳县新寺镇桥头村 |  |
| 536 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 看治坡 | 未通 |  |  |
| 537 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 马台沟 | 未通 |  |  |
| 538 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 纳仁沟 | 升级 |  |  |
| 539 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 石灰楼 | 升级 |  |  |
| 540 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 苏油沟 | 未通 |  |  |
| 541 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 寨子川 | 未通 |  |  |
| 542 | 定西 | 漳县 | 金钟镇 | 张家山 | 未通 |  |  |
| 543 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 蔡家坪 | 未通 |  |  |
| 544 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 陈家嘴 | 升级 |  |  |
| 545 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 龚家坪 | 未通 |  |  |
| 546 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 河底 | 未通 |  |  |
| 547 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 马家门 | 未通 |  |  |
| 548 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 马家洼 | 未通 |  |  |
| 549 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 山庄 | 未通 |  |  |
| 550 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 谈家山 | 未通 |  |  |
| 551 | 定西 | 漳县 | 马泉乡 | 紫石 | 未通 |  |  |
| 552 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 方家沟 | 未通 | 实际建设为三岔镇朱家庄村 | 原批复站点合并为三岔镇朱家庄村，地方政府已开具证明。 |
| 553 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 河南坡 | 升级 |  |  |
| 554 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 黄土坡 | 未通 |  |  |
| 555 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 鸡架 | 未通 |  |  |
| 556 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 狼儿山 | 升级 |  |  |
| 557 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 刘家岘 | 未通 |  |  |
| 558 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 裴家窑 | 未通 | 实际建设为三岔镇朱家庄村 | 原批复站点合并为三岔镇朱家庄村，地方政府已开具证明。 |
| 559 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 瓦舍沟 | 升级 |  |  |
| 560 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 吴家门 | 升级 |  |  |
| 561 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 烟坡 | 未通 |  |  |
| 562 | 定西 | 漳县 | 三岔镇 | 朱家庄 | 未通 |  |  |
| 563 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 虎龙口 | 升级 | 变更为漳县新寺镇新寺村 |  |
| 564 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 路地沟 | 升级 |  |  |
| 565 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 三条沟 | 未通 |  |  |
| 566 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 三眼泉 | 未通 |  |  |
| 567 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 社占 | 未通 |  |  |
| 568 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 小石门 | 升级 | 变更为漳县武阳镇新庄门 |  |
| 569 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 占卜 | 升级 |  |  |
| 570 | 定西 | 漳县 | 石川乡 | 赵家庄 | 升级 |  |  |
| 571 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 包家能岸 | 未通 |  |  |
| 572 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 草川坪 | 未通 |  |  |
| 573 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 曾家河 | 未通 |  |  |
| 574 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 韩家山 | 未通 |  |  |
| 575 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 麻米寺 | 未通 |  |  |
| 576 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 马莲滩 | 未通 |  |  |
| 577 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 牙里 | 升级 |  |  |
| 578 | 定西 | 漳县 | 四族乡 | 周家门 | 未通 |  |  |
| 579 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 当中岭 | 未通 |  |  |
| 580 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 邓家里 | 未通 | 变更为漳县武阳镇胡家屲（洼）村 |  |
| 581 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 高家沟 | 未通 |  |  |
| 582 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 锁占里 | 未通 |  |  |
| 583 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 文家门 | 未通 |  |  |
| 584 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 远门 | 未通 |  |  |
| 585 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 张家山 | 未通 |  |  |
| 586 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 张坪 | 升级 | 变更为漳县四族乡四族村 |  |
| 587 | 定西 | 漳县 | 武当乡 | 邹家门 | 升级 |  |  |
| 588 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 安家沟 | 未通 |  |  |
| 589 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 晋家坪 | 升级 |  |  |
| 590 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 骆家山 | 未通 |  |  |
| 591 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 三宏 | 升级 | 变更为漳县噎虎桥乡瓦房村 |  |
| 592 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 谭湾 | 未通 |  |  |
| 593 | 定西 | 漳县 | 新寺镇 | 吴家山 | 未通 |  |  |
| 594 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 菜儿 | 未通 | 变更为漳县马泉乡骆（洛）家沟村 |  |
| 595 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 吊草眼 | 未通 |  |  |
| 596 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 杜家庄 | 未通 | 变更为漳县武阳镇董家庄新农村 |  |
| 597 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 高峰 | 未通 |  |  |
| 598 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 立条山 | 升级 |  |  |
| 599 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 前进 | 未通 |  |  |
| 600 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 许家嘴 | 未通 |  |  |
| 601 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 寨儿 | 未通 |  |  |
| 602 | 定西 | 漳县 | 盐井乡 | 张家岭 | 未通 |  |  |
| 603 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 风景 | 未通 |  |  |
| 604 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 回沟门 | 未通 |  |  |
| 605 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 龙架月 | 未通 |  |  |
| 606 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 三牌 | 未通 |  |  |
| 607 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 沙沟台 | 未通 |  |  |
| 608 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 铁沟 | 未通 |  |  |
| 609 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 吴家山 | 未通 |  |  |
| 610 | 定西 | 漳县 | 殪虎桥乡 | 阳洼堡 | 升级 |  |  |

附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

附件四：影像资料

1、验收小组会议验收

2、验收小组技术验收及实地抽查验收