甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（陇南市片区3：礼县、西和县、成县）

验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月30日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	3

五、存在的问题及整改要求	6

六、验收评价	7

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表	8

附件二：建设行政村名单	12

附件三：验收工具一览表	40

附件四：影像资料	41

甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目

（陇南市片区3：礼县、西和县、成县）

验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年7月10日至7月19日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（陇南市片区3：礼县、西和县、成县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。陇南市工信委、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖陇南市礼县、西和县、成县共1036个行政村，其中未通村727个、升级村309个，覆盖用户数2754户。共敷设光缆线路7727.61公里，其中新建光缆线路2837.22公里。安装一级分纤箱1484个、二级分纤箱12821个，建设光网端口153852万个。每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国移动通信集团甘肃有限公司

设计单位：广东省电信规划设计院有限公司

施工单位：甘肃天瑞电子工程有限公司

监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

建设周期：项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2018年5月8日至6月12日完成了初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和陇南市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收陇南市三个县区53个行政村，其中礼县26个，西河县县17个，成县10个，总体抽查率为5.1%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：成县纸坊乡马寨村、成县纸坊乡老庄村、 成县小川乡西寨村、 成县抛沙镇任湾村、成县抛沙镇丰泉村、 成县纸坊镇邵坪村、 成县小川镇单山村、 成县小川镇周旗村、 成县小川镇上峡村、成县索池乡栾山村、 西和县石堡乡杨麻村、西和县石堡乡石沟村、 西和县长道镇石崖村、 西和县长道镇小峪村、西和县兴隆乡魏庄村、西和县稍峪乡碑楼村、 西和县兴隆乡茨峪村 、 西和县兴隆乡磨石村、 西和县兴隆乡侯庄村 、 西和县兴隆乡居余村、礼县沙金乡牛尾村 、礼县沙金乡庄科村 、礼县白河镇天水梁村、礼县红河镇石咀村、礼县红河镇石沟村、礼县红河镇菜籽村、礼县盐官镇程山村、礼县宽川镇杨山村、礼县宽川镇童集村、礼县永兴镇冯家村、礼县王坝镇山青村、礼县滩坪乡刘山村、礼县雷坝镇苟坝村、礼县中坝镇周家村、礼县城关镇圆顶山村、礼县城关镇陈家村、礼县湫山镇高河村、礼县罗坝镇双渠村、礼县城关镇青林村、礼县固城乡芦山村、礼县永坪镇魏河村、礼县永坪镇刘集村、礼县祁山镇严洼村、礼县雷王乡旧庄村、礼县宽川镇双崖村、礼县宽川镇马河村、西和县洛峪镇黎湾村、西和县十里镇孟川村、西和县十里镇张集村、西和县十里镇大小庄、西和县石峡镇双庙村、西和县西高山乡上寨村、西和县西高山乡新庄村。

1.竣工文档验收情况

验收小组对中标企业提交的对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（陇南市片区3：礼县、西和县、成县）的工程建设文档进行逐一检查，包括市级政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

2. 实地抽查验收及技术验收情况

对53个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对53个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：53个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过技术验收及实地抽查验收，一致认为53个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

五、存在的问题及整改要求

此次验收出现的问题是：1.地线棒埋深不符合设计要求。2.设备保护线与避雷线复接。3.杆路过电保护套管延伸长度不够；光缆成端处加强芯未做折弯。4.礼县石峡镇双庙村P001- P003杆吊线接地带电，现场检查发现当地农户私自将电力线搭接在架空线路上，已联系农户拆除。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（陇南市片区3：礼县、西和县、成县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“合格”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月30日

| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 陇南 | 成县纸坊乡 | 马寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 35Mbps | -18.16dBm |
| 2 | 陇南 | 成县纸坊乡 | 老庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 44Mbps | -18.15dBm |
| 3 | 陇南 | 成县小川乡 | 西寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 40Mbps | -18.67dBm |
| 4 | 陇南 | 成县抛沙镇 | 任湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 103Mbps | -16.83dBm |
| 5 | 陇南 | 成县抛沙镇 | 丰泉村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 42Mbps | -19.72dBm |
| 6 | 陇南 | 成县纸坊镇 | 邵坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 32Mbps | -22.48dBm |
| 7 | 陇南 | 成县小川镇 | 单山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 42Mbps | -21.52dBm |
| 8 | 陇南 | 成县小川镇 | 周旗村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -20.33dBm |
| 9 | 陇南 | 成县小川镇 | 上峡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -22.60dBm |
| 10 | 陇南 | 成县索池乡 | 栾山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -22.16dBm |
| 11 | 陇南 | 西和县石堡乡 | 杨麻村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 184Mbps | -18.16dBm |

| 12 | 陇南 | 西和县石堡乡 | 石沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 188Mbps | -18.16dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 陇南 | 西和县长道镇 | 石崖村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 16Mbps | -16.65dBm |
| 14 | 陇南 | 西和县长道镇 | 小峪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -20.43dBm |
| 15 | 陇南 | 西和县兴隆乡 | 魏庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | --21.25dBm |
| 16 | 陇南 | 西和县稍峪乡 | 碑楼村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 32Mbps | -19.77dBm |
| 17 | 陇南 | 西和县兴隆乡 | 茨峪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -16.39 dBm |
| 18 | 陇南 | 西和县兴隆乡 | 磨石村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 32Mbps | -19.07dBm |
| 19 | 陇南 | 西和县兴隆乡 | 侯庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48Mbps | -18.14dBm |
| 20 | 陇南 | 西和县兴隆乡 | 居余村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 24Mbps | -22.73dBm |
| 21 | 陇南 | 礼县沙金乡 | 牛尾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104Mbps | -21.4dBm |
| 22 | 陇南 | 礼县沙金乡 | 庄科村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 行政村停电中 | -18.5dBm |
| 23 | 陇南 | 礼县白河镇 | 天水梁村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 100Mbps | -17.98dBm |
| 24 | 陇南 | 礼县红河镇 | 石咀村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84Mbps | -15.93dBm |

| 25 | 陇南 | 礼县红河镇 | 菜籽村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 102Mbps | -18.81dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 陇南 | 礼县盐官镇 | 程山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 99Mbps | -21.28dBm |
| 27 | 陇南 | 礼县宽川镇 | 杨山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 38Mbps | -21.34dBm |
| 28 | 陇南 | 礼县宽川镇 | 童集村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104Mbps | -17.73dBm |
| 29 | 陇南 | 礼县永兴镇 | 冯家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 102Mbps | -18.66dBm |
| 30 | 陇南 | 礼县王坝镇 | 山青村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104Mbps | -20.44dBm |
| 31 | 陇南 | 礼县滩坪乡 | 刘山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 42Mbps | -15.84dBm |
| 32 | 陇南 | 礼县雷坝镇 | 苟坝村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 86Mbps | -14.78dBm |
| 33 | 陇南 | 礼县中坝镇 | 周家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 87Mbps | -15.31dBm |
| 34 | 陇南 | 礼县城关镇 | 圆顶山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 停电无法测试 | -21.58dBm |
| 35 | 陇南 | 礼县城关镇 | 陈家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 94Mbps | -21.37dBm |
| 36 | 陇南 | 礼县湫山镇 | 高河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 85Mbps | -21.49dBm |
| 37 | 陇南 | 礼县罗坝镇 | 双渠村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 85Mbps | -21.6dBm |
| 38 | 陇南 | 礼县城关镇 | 青林村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 101Mbps | -19.79dBm |
| 39 | 陇南 | 礼县红河镇 | 菜籽村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 36Mbps | -20.73dBm |
| 40 | 陇南 | 礼县固城乡 | 芦山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 57Mbps | -17.47dBm |
| 41 | 陇南 | 礼县永坪镇 | 魏河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 51Mbps | -17.39dBm |
| 42 | 陇南 | 礼县永坪镇 | 刘集村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 44Mbps | -19.1dBm |
| 43 | 陇南 | 礼县祁山镇 | 严洼村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 46Mbps | -21.29dBm |
| 44 | 陇南 | 礼县雷王乡 | 旧庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 64Mbps | -22.88dBm |
| 45 | 陇南 | 礼县宽川镇 | 双崖村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 98Mbps | -16.66dBm |
| 46 | 陇南 | 礼县宽川镇 | 马河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 89Mbps | -22.12dBm |
| 47 | 陇南 | 西和县十里镇 | 孟川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 88Mbps | -18.97dBm |
| 78 | 陇南 | 西和县洛峪镇 | 黎湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 94Mbps | -22.53dBm |
| 49 | 陇南 | 西和县十里镇 | 孟川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104Mbps | - 21.75dBm |
| 50 | 陇南 | 西和县十里镇 | 张集村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 73Mbps | -20.85dBm |
| 51 | 陇南 | 西和县十里镇 | 大小庄 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 53Mbps | -20.26dBm |
| 52 | 陇南 | 西和县石峡镇 | 双庙村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 91Mbps | -21.41dBm |
| 53 | 陇南 | 西和县西高山乡 | 上寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 87Mbps | -22.55dBm |

备注：中国移动通信集团陇南分公司已制定三种资费套餐：38元包月套餐（1个号码保底消费38元，赠送50M宽带，魔百和免费1年）；50元包月套餐（2-4个号码合计保底消费50元，赠送100M宽带，魔百和免费1年）；58元包月套餐（1个号码保底消费58元，赠送100M宽带，魔百和免费1年）。

附件二：建设行政村名单

| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 马坝村 | 未通 |  |  |
| 2 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 半山村 | 未通 |  |  |
| 3 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 冰林村 | 未通 |  |  |
| 4 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 龙门村 | 未通 |  |  |
| 5 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 陈庄村 | 未通 |  |  |
| 6 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 大壳村 | 未通 |  |  |
| 7 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 大垭村 | 未通 |  |  |
| 8 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 李山村 | 未通 |  |  |
| 9 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 芦沟村 | 未通 |  |  |
| 10 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 七盘村 | 未通 |  |  |
| 11 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 玉泉村 | 未通 |  |  |
| 12 | 陇南 | 成县 | 陈院镇 | 武山村 | 未通 |  |  |
| 13 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 黑山村 | 升级 |  |  |
| 14 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 东山村 | 升级 |  |  |
| 15 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 安沟村 | 升级 |  |  |
| 16 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 大寨村 | 升级 |  |  |
| 17 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 折庄村 | 升级 |  |  |
| 18 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 石关村 | 升级 |  |  |
| 19 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 柏柳村 | 未通 |  |  |
| 20 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 朱家桥村 | 未通 |  |  |
| 21 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 卯堡村 | 未通 |  |  |
| 22 | 陇南 | 成县 | 店村镇 | 尹寨村 | 升级 |  |  |
| 23 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 安子村 | 未通 |  |  |
| 24 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 曹阴村 | 未通 |  |  |
| 25 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 刘坪村 | 未通 |  |  |
| 26 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 谭河村 | 未通 |  |  |
| 27 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 崖背村 | 未通 |  |  |
| 28 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 赵坝村 | 未通 |  |  |
| 29 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 严河村 | 未通 |  |  |
| 30 | 陇南 | 成县 | 二郎乡 | 武坝村 | 未通 |  |  |
| 31 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 吕坝村 | 升级 |  |  |
| 32 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 墁坪村 | 升级 |  |  |
| 33 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 青山村 | 升级 |  |  |
| 34 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 席坪村 | 未通 |  |  |
| 35 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 杨河村 | 升级 |  |  |
| 36 | 陇南 | 成县 | 红川镇 | 韩庄村 | 未通 |  |  |
| 37 | 陇南 | 成县 | 黄陈镇 | 中湾村 | 未通 |  |  |
| 38 | 陇南 | 成县 | 黄陈镇 | 毕家河村 | 未通 |  |  |
| 39 | 陇南 | 成县 | 黄陈镇 | 孟坪村 | 未通 |  |  |
| 40 | 陇南 | 成县 | 黄陈镇 | 郑山村 | 未通 |  |  |
| 41 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 柏湾村 | 升级 |  |  |
| 42 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 茨坝村 | 未通 |  |  |
| 43 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 麻石村 | 未通 |  |  |
| 44 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 泰山村 | 未通 |  |  |
| 45 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 吴湾村 | 未通 |  |  |
| 46 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 赵河村 | 升级 |  |  |
| 47 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 张庄村 | 未通 |  |  |
| 48 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 清水村 | 未通 |  |  |
| 49 | 陇南 | 成县 | 黄渚镇 | 王庄村 | 未通 |  |  |
| 50 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 鸡心村 | 未通 |  |  |
| 51 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 金浦村 | 未通 |  |  |
| 52 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 南山村 | 未通 |  |  |
| 53 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 潘山村 | 升级 |  |  |
| 54 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 坪庄村 | 未通 |  |  |
| 55 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 草滩村 | 未通 |  |  |
| 56 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 朝霞村 | 升级 |  |  |
| 57 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 骑岭村 | 未通 |  |  |
| 58 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 左山村 | 未通 |  |  |
| 59 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 西坪村 | 升级 |  |  |
| 60 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 西山村 | 未通 |  |  |
| 61 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 张坪村 | 升级 |  |  |
| 62 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 许坪村 | 未通 |  |  |
| 63 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 张楞村 | 未通 |  |  |
| 64 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 中西村 | 升级 |  |  |
| 65 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 长沟村 | 未通 |  |  |
| 66 | 陇南 | 成县 | 鸡峰镇 | 赵山村 | 升级 | 平台点亮成县鸡峰镇赵家堡村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 67 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 赵坝村 | 升级 | 平台点亮成县沙坝镇园坝村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 68 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 桦树村 | 未通 |  |  |
| 69 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 开元村 | 未通 |  |  |
| 70 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 尖川村 | 未通 |  |  |
| 71 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 杨坝村 | 未通 |  |  |
| 72 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 李坝村 | 未通 |  |  |
| 73 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 卢湾村 | 未通 |  |  |
| 74 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 石门村 | 未通 |  |  |
| 75 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 牛尧村 | 未通 |  |  |
| 76 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 闫山村 | 升级 |  |  |
| 77 | 陇南 | 成县 | 沙坝镇 | 羽川村 | 未通 | 平台点亮成县沙坝镇苇子川村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 78 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 桂花村 | 未通 |  |  |
| 79 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 何坪村 | 未通 |  |  |
| 80 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 申河村 | 未通 |  |  |
| 81 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 史坪村 | 未通 |  |  |
| 82 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 宋山村 | 未通 |  |  |
| 83 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 徐坪村 | 未通 |  |  |
| 84 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 康湾村 | 未通 |  |  |
| 85 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 毛川村 | 未通 |  |  |
| 86 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 房河坝村 | 未通 | 平台点亮成县宋坪乡房家河村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 87 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 李梁村 | 未通 |  |  |
| 88 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 双旗村 | 未通 |  |  |
| 89 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 田柳村 | 未通 |  |  |
| 90 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 阳山村 | 升级 |  |  |
| 91 | 陇南 | 成县 | 宋坪乡 | 石门村 | 未通 |  |  |
| 92 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 栾山村 | 未通 |  |  |
| 93 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 大草湾村 | 未通 |  |  |
| 94 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 花泉村 | 未通 |  |  |
| 95 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 寨子村 | 未通 |  |  |
| 96 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 安塄村 | 未通 |  |  |
| 97 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 大川村 | 未通 |  |  |
| 98 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 胡家山村 | 未通 |  |  |
| 99 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 李家山村 | 未通 |  |  |
| 100 | 陇南 | 成县 | 索池乡 | 王湾村 | 未通 |  |  |
| 101 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 阳坪村 | 未通 |  |  |
| 102 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 王山村 | 未通 |  |  |
| 103 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 104 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 建村 | 未通 |  |  |
| 105 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 黑沟村 | 未通 |  |  |
| 106 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 半山村 | 未通 |  |  |
| 107 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 将利村 | 未通 |  |  |
| 108 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 土蒿村 | 未通 |  |  |
| 109 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 马槽村 | 未通 |  |  |
| 110 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 石榴村 | 未通 |  |  |
| 111 | 陇南 | 成县 | 镡河乡 | 闫山村 | 未通 |  |  |
| 112 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 林口村 | 未通 |  |  |
| 113 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 浪沟村 | 未通 |  |  |
| 114 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 白村 | 未通 |  |  |
| 115 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 官店村 | 未通 |  |  |
| 116 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 黄山村 | 未通 |  |  |
| 117 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 韦山村 | 未通 |  |  |
| 118 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 张山村 | 未通 |  |  |
| 119 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 周塄村 | 未通 |  |  |
| 120 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 祁坝村 | 未通 |  |  |
| 121 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 梨树村 | 未通 |  |  |
| 122 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 陈庄村 | 未通 |  |  |
| 123 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 王坪村 | 未通 |  |  |
| 124 | 陇南 | 成县 | 王磨镇 | 杨庄村 | 未通 |  |  |
| 125 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 草坝村 | 未通 |  |  |
| 126 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 大营村 | 未通 |  |  |
| 127 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 代沟村 | 未通 |  |  |
| 128 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 枣树村 | 未通 |  |  |
| 129 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 小路村 | 未通 |  |  |
| 130 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 邵坪村 | 未通 |  |  |
| 131 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 马寨村 | 未通 |  |  |
| 132 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 刘山村 | 未通 |  |  |
| 133 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 梁河村 | 未通 |  |  |
| 134 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 135 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 何堡村 | 未通 |  |  |
| 136 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 韩山村 | 未通 |  |  |
| 137 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 府城村 | 未通 |  |  |
| 138 | 陇南 | 成县 | 纸坊镇 | 代塄村 | 未通 |  |  |
| 139 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 龙勿村 | 未通 | 平台点亮成县苏元乡龙窝村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 140 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 张湾村 | 未通 |  |  |
| 141 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 尹水村 | 未通 |  |  |
| 142 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 包家寺村 | 未通 |  |  |
| 143 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 大安村 | 未通 |  |  |
| 144 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 川子坝村 | 未通 |  |  |
| 145 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 大坡村 | 未通 |  |  |
| 146 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 虎垭村 | 未通 |  |  |
| 147 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 东营村 | 升级 |  |  |
| 148 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 磨坝村 | 升级 |  |  |
| 149 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 坪岛村 | 未通 |  |  |
| 150 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 新兴村 | 未通 |  |  |
| 151 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 坡底村 | 未通 |  |  |
| 152 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 天山村 | 未通 |  |  |
| 153 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 关山村 | 升级 |  |  |
| 154 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 乱山村 | 升级 |  |  |
| 155 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 周旗村 | 升级 |  |  |
| 156 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 西寨村 | 升级 |  |  |
| 157 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 草坝村 | 升级 |  |  |
| 158 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 单山村 | 升级 |  |  |
| 159 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 韩山村 | 升级 |  |  |
| 160 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 贺沟村 | 升级 |  |  |
| 161 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 后寨村 | 未通 |  |  |
| 162 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 祁坝村 | 未通 |  |  |
| 163 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 水磨沟村 | 未通 |  |  |
| 164 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 阴湾村 | 未通 |  |  |
| 165 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 丰泉村 | 升级 |  |  |
| 166 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 高桥村 | 升级 |  |  |
| 167 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 胡寨村 | 升级 |  |  |
| 168 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 强坝村 | 未通 |  |  |
| 169 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 任湾村 | 升级 |  |  |
| 170 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 唐坪村 | 未通 |  |  |
| 171 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 小湾村 | 升级 |  |  |
| 172 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 赵山村 | 升级 |  |  |
| 173 | 陇南 | 成县 | 抛沙镇 | 转湾村 | 未通 |  |  |
| 174 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 庙垭村 | 未通 |  |  |
| 175 | 陇南 | 成县 | 苏元乡 | 水坝村 | 未通 |  |  |
| 176 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 联合村 | 升级 |  |  |
| 177 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 上峡村 | 未通 |  |  |
| 178 | 陇南 | 成县 | 小川镇 | 西狭村 | 升级 |  |  |
| 179 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 北关村 | 未通 |  |  |
| 180 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 北山村 | 未通 |  |  |
| 181 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 高旗村 | 升级 |  |  |
| 182 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 李沟村 | 升级 |  |  |
| 183 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 梁旗村 | 升级 |  |  |
| 184 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 柳垭村 | 升级 |  |  |
| 185 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 龙峡村 | 升级 |  |  |
| 186 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 南山村 | 升级 |  |  |
| 187 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 宁寨村 | 未通 |  |  |
| 188 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 邵总村 | 升级 |  |  |
| 189 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 石碑村 | 升级 |  |  |
| 190 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 石沟村 | 升级 |  |  |
| 191 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 王坪村 | 升级 |  |  |
| 192 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 幸福村 | 升级 |  |  |
| 193 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 枣儿沟村 | 升级 |  |  |
| 194 | 陇南 | 成县 | 城关镇 | 张旗村 | 升级 |  |  |
| 195 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 安家村 | 未通 |  |  |
| 196 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 白关村 | 未通 |  |  |
| 197 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 分水村 | 未通 |  |  |
| 198 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 苟山村 | 未通 |  |  |
| 199 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 红崖村 | 升级 |  |  |
| 200 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 黄堡村 | 升级 |  |  |
| 201 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 黄样村 | 未通 |  |  |
| 202 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 架箭村 | 未通 |  |  |
| 203 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 巨坪村 | 未通 |  |  |
| 204 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 老院村 | 升级 |  |  |
| 205 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 李坝村 | 未通 |  |  |
| 206 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 马崖村 | 升级 |  |  |
| 207 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 排能村 | 未通 |  |  |
| 208 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 冉坝村 | 未通 |  |  |
| 209 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 上河村 | 未通 |  |  |
| 210 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 水晶村 | 未通 |  |  |
| 211 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 松坪村 | 未通 |  |  |
| 212 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 太塘村 | 未通 |  |  |
| 213 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 汪山村 | 未通 |  |  |
| 214 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 汶地村 | 未通 |  |  |
| 215 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 硬坝村 | 升级 |  |  |
| 216 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 硬坪村 | 未通 |  |  |
| 217 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 油付村 | 未通 |  |  |
| 218 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 榆树村 | 升级 |  |  |
| 219 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 元丁村 | 未通 |  |  |
| 220 | 陇南 | 礼县 | 白关乡 | 朱家村 | 未通 |  |  |
| 221 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 曹坡村 | 未通 |  |  |
| 222 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 陈坪村 | 未通 |  |  |
| 223 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 高家湾村 | 升级 |  |  |
| 224 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 古桃村 | 升级 |  |  |
| 225 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 后湾村 | 升级 |  |  |
| 226 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 蒋湾村 | 升级 |  |  |
| 227 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 李桃村 | 未通 |  |  |
| 228 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 潘堎村 | 未通 |  |  |
| 229 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 庞山村 | 未通 |  |  |
| 230 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 秦山村 | 升级 |  |  |
| 231 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 铨水村 | 未通 |  |  |
| 232 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 上杜村 | 未通 |  |  |
| 233 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 上文村 | 未通 |  |  |
| 234 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 石冲村 | 未通 |  |  |
| 235 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 水湾村 | 未通 |  |  |
| 236 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 天水梁村 | 未通 |  |  |
| 237 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 五星村 | 未通 |  |  |
| 238 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 小河村 | 未通 |  |  |
| 239 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 袁马村 | 未通 |  |  |
| 240 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 张坪村 | 未通 |  |  |
| 241 | 陇南 | 礼县 | 白河镇 | 竹林村 | 未通 |  |  |
| 242 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 白碌础村 | 未通 |  |  |
| 243 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 草坪村 | 未通 |  |  |
| 244 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 后山村 | 未通 |  |  |
| 245 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 李沟村 | 升级 |  |  |
| 246 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 上坝村 | 未通 |  |  |
| 247 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 上山村 | 升级 |  |  |
| 248 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 芍药村 | 未通 |  |  |
| 249 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 湾里村 | 升级 |  |  |
| 250 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 王庄村 | 未通 |  |  |
| 251 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 下草川村 | 未通 |  |  |
| 252 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 小湾村 | 未通 |  |  |
| 253 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 崖上村 | 未通 |  |  |
| 254 | 陇南 | 礼县 | 草坪乡 | 中山村 | 升级 |  |  |
| 255 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 常间村 | 升级 |  |  |
| 256 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 陈家村 | 升级 |  |  |
| 257 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 冯崖村 | 升级 |  |  |
| 258 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 高家村 | 升级 |  |  |
| 259 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 贾胡村 | 升级 |  |  |
| 260 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 刘沟村 | 升级 |  |  |
| 261 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 马连村 | 升级 |  |  |
| 262 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 马山村 | 升级 |  |  |
| 263 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 磨石村 | 升级 |  |  |
| 264 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 青林村 | 升级 |  |  |
| 265 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 上川村 | 升级 |  |  |
| 266 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 王林村 | 升级 |  |  |
| 267 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 下川村 | 升级 |  |  |
| 268 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 新田村 | 升级 |  |  |
| 269 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 杨河村 | 升级 |  |  |
| 270 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 油房村 | 升级 |  |  |
| 271 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 圆顶村 | 升级 |  |  |
| 272 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 中梁村 | 升级 |  |  |
| 273 | 陇南 | 礼县 | 城关镇 | 周家村 | 升级 |  |  |
| 274 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 北河村 | 未通 |  |  |
| 275 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 草滩村 | 未通 |  |  |
| 276 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 单坝村 | 升级 |  |  |
| 277 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 吊沟村 | 升级 |  |  |
| 278 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 苟河村 | 未通 |  |  |
| 279 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 尖山村 | 未通 |  |  |
| 280 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 井儿村 | 升级 |  |  |
| 281 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 李台村 | 升级 |  |  |
| 282 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 林山村 | 升级 |  |  |
| 283 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 芦化村 | 未通 |  |  |
| 284 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 芦山村 | 未通 |  |  |
| 285 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 南坪村 | 未通 |  |  |
| 286 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 西山村 | 未通 |  |  |
| 287 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 小麦村 | 未通 |  |  |
| 288 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 新林村 | 升级 |  |  |
| 289 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 张家村 | 未通 |  |  |
| 290 | 陇南 | 礼县 | 固城乡 | 朱磨村 | 未通 |  |  |
| 291 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 白连村 | 未通 |  |  |
| 292 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 菜子沟村 | 未通 |  |  |
| 293 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 草坝村 | 未通 |  |  |
| 294 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 草滩村 | 升级 |  |  |
| 295 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 红河村 | 未通 |  |  |
| 296 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 花石村 | 未通 |  |  |
| 297 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 霍家村 | 未通 |  |  |
| 298 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 青龙村 | 未通 |  |  |
| 299 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 上杨村 | 未通 |  |  |
| 300 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 石沟村 | 升级 |  |  |
| 301 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 石咀村 | 未通 |  |  |
| 302 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 同心村 | 未通 |  |  |
| 303 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 吴家沟村 | 未通 |  |  |
| 304 | 陇南 | 礼县 | 红河乡 | 小高村 | 未通 |  |  |
| 305 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 八房村 | 未通 |  |  |
| 306 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 菜地村 | 未通 |  |  |
| 307 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 茨坝村 | 升级 |  |  |
| 308 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 店门村 | 未通 |  |  |
| 309 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 堎上村 | 升级 |  |  |
| 310 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 王台村 | 未通 |  |  |
| 311 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 谢家村 | 未通 |  |  |
| 312 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 新民村 | 未通 |  |  |
| 313 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 崖底村 | 未通 |  |  |
| 314 | 陇南 | 礼县 | 江口乡 | 长关村 | 未通 |  |  |
| 315 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 白家村 | 未通 |  |  |
| 316 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 北坡村 | 升级 |  |  |
| 317 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 大树村 | 升级 |  |  |
| 318 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 冯山村 | 未通 |  |  |
| 319 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 冯庄村 | 未通 |  |  |
| 320 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 郭集村 | 升级 |  |  |
| 321 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 郭山村 | 未通 |  |  |
| 322 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 火烧寨村 | 升级 |  |  |
| 323 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 廖寺村 | 升级 |  |  |
| 324 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 马家河村 | 未通 |  |  |
| 325 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 蒲上村 | 未通 |  |  |
| 326 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 上寨村 | 未通 |  |  |
| 327 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 双崖村 | 未通 |  |  |
| 328 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 宋集村 | 未通 |  |  |
| 329 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 童集村 | 未通 |  |  |
| 330 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 下湾村 | 未通 |  |  |
| 331 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 新文村 | 未通 |  |  |
| 332 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 阎家村 | 未通 |  |  |
| 333 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 燕家村 | 未通 |  |  |
| 334 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 杨家山村 | 升级 |  |  |
| 335 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 阴坡村 | 未通 |  |  |
| 336 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 远门村 | 未通 |  |  |
| 337 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 张杨村 | 未通 |  |  |
| 338 | 陇南 | 礼县 | 宽川乡 | 朱河村 | 未通 |  |  |
| 339 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 甘山村 | 未通 |  |  |
| 340 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 苟坝村 | 未通 |  |  |
| 341 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 关西村 | 未通 |  |  |
| 342 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 郭陈村 | 未通 |  |  |
| 343 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 教面村 | 未通 |  |  |
| 344 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 芦滩村 | 未通 |  |  |
| 345 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 坪头村 | 升级 |  |  |
| 346 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 蒲陈村 | 升级 |  |  |
| 347 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 祁谢村 | 升级 |  |  |
| 348 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 其林村 | 未通 |  |  |
| 349 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 前山村 | 未通 |  |  |
| 350 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 清坪村 | 未通 |  |  |
| 351 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 清水村 | 升级 |  |  |
| 352 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 魏磨村 | 未通 |  |  |
| 353 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 鱼池村 | 未通 |  |  |
| 354 | 陇南 | 礼县 | 雷坝乡 | 朱雀村 | 升级 |  |  |
| 355 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 苟集村 | 未通 |  |  |
| 356 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 红土村 | 未通 |  |  |
| 357 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 胡羊村 | 升级 |  |  |
| 358 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 桦林村 | 未通 |  |  |
| 359 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 旧庄村 | 未通 |  |  |
| 360 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 良集村 | 未通 |  |  |
| 361 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 刘河村 | 未通 |  |  |
| 362 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 龙坛村 | 升级 |  |  |
| 363 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 南家村 | 升级 |  |  |
| 364 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 山坪村 | 未通 |  |  |
| 365 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 王河村 | 升级 |  |  |
| 366 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 王山村 | 未通 |  |  |
| 367 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 新化村 | 未通 |  |  |
| 368 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 薛河村 | 未通 |  |  |
| 369 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 370 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 赵家村 | 未通 |  |  |
| 371 | 陇南 | 礼县 | 雷王乡 | 中华村 | 未通 |  |  |
| 372 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 店子村 | 未通 |  |  |
| 373 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 杜坝村 | 未通 |  |  |
| 374 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 沟底村 | 未通 |  |  |
| 375 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 韩河村 | 未通 |  |  |
| 376 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 黑峪村 | 未通 |  |  |
| 377 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 金联村 | 未通 |  |  |
| 378 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 李那村 | 未通 |  |  |
| 379 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 龙林村 | 未通 |  |  |
| 380 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 牟山村 | 未通 |  |  |
| 381 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 潘坪村 | 未通 |  |  |
| 382 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 潘阳村 | 未通 |  |  |
| 383 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 彭家村 | 未通 |  |  |
| 384 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 蒲沟村 | 未通 |  |  |
| 385 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 全杜村 | 未通 |  |  |
| 386 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 石河村 | 未通 |  |  |
| 387 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 水坝村 | 未通 |  |  |
| 388 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 水坪村 | 升级 |  |  |
| 389 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 万家村 | 升级 |  |  |
| 390 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 下目村 | 未通 |  |  |
| 391 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 肖家村 | 未通 |  |  |
| 392 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 小林村 | 升级 |  |  |
| 393 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 许马村 | 未通 |  |  |
| 394 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 学慢村 | 未通 | 平台点亮为礼县龙林乡新庄村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 395 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 严堎村 | 未通 |  |  |
| 396 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 杨寨村 | 升级 |  |  |
| 397 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 榆坪村 | 未通 |  |  |
| 398 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 赵阳村 | 未通 |  |  |
| 399 | 陇南 | 礼县 | 龙林乡 | 赵阴村 | 未通 |  |  |
| 400 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 吊草村 | 升级 |  |  |
| 401 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 董家村 | 未通 |  |  |
| 402 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 杜沟村 | 升级 |  |  |
| 403 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 巩河村 | 未通 |  |  |
| 404 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 关键村 | 未通 |  |  |
| 405 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 郭家村 | 未通 |  |  |
| 406 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 花坪村 | 未通 |  |  |
| 407 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 姜坪村 | 未通 |  |  |
| 408 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 焦赵村 | 未通 |  |  |
| 409 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 酒店村 | 未通 |  |  |
| 410 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 柯才村 | 未通 |  |  |
| 411 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 老沟村 | 未通 |  |  |
| 412 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 李坝村 | 未通 |  |  |
| 413 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 梁坪村 | 未通 |  |  |
| 414 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 楼底村 | 升级 |  |  |
| 415 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 苗河村 | 升级 |  |  |
| 416 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 磨子村 | 未通 |  |  |
| 417 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 三人村 | 未通 |  |  |
| 418 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 双渠村 | 升级 |  |  |
| 419 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 孙王村 | 升级 |  |  |
| 420 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 田河村 | 未通 |  |  |
| 421 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 王寺村 | 未通 |  |  |
| 422 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 崖湾村 | 未通 |  |  |
| 423 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 长草村 | 未通 |  |  |
| 424 | 陇南 | 礼县 | 罗坝镇 | 中川村 | 未通 |  |  |
| 425 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 八庙村 | 升级 |  |  |
| 426 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 郭河村 | 未通 |  |  |
| 427 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 胡集村 | 未通 |  |  |
| 428 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 孟泉村 | 未通 |  |  |
| 429 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 三星村 | 未通 |  |  |
| 430 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 三赵村 | 未通 |  |  |
| 431 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 宋河村 | 未通 |  |  |
| 432 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 唐湾村 | 未通 |  |  |
| 433 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 吴河村 | 未通 |  |  |
| 434 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 彦龙村 | 未通 |  |  |
| 435 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 436 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 杨喜村 | 未通 |  |  |
| 437 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 姚杨村 | 未通 |  |  |
| 438 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 郑川村 | 未通 |  |  |
| 439 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 郑庙村 | 未通 |  |  |
| 440 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 周蔺村 | 未通 |  |  |
| 441 | 陇南 | 礼县 | 马河乡 | 朱家山村 | 升级 |  |  |
| 442 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 曾家村 | 升级 |  |  |
| 443 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 川地村 | 未通 |  |  |
| 444 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 关陈村 | 升级 |  |  |
| 445 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 何台村 | 升级 |  |  |
| 446 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 靳坪村 | 未通 |  |  |
| 447 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 康集村 | 未通 |  |  |
| 448 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 李集村 | 未通 |  |  |
| 449 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 刘董村 | 未通 |  |  |
| 450 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 五一村村 | 升级 |  |  |
| 451 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 西汉村 | 升级 |  |  |
| 452 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 夏集村 | 未通 |  |  |
| 453 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 严洼村 | 未通 |  |  |
| 454 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 杨窑村 | 未通 |  |  |
| 455 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 早阳村 | 升级 |  |  |
| 456 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 张黄村 | 未通 |  |  |
| 457 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 赵家村 | 未通 |  |  |
| 458 | 陇南 | 礼县 | 祁山镇 | 中王村 | 未通 |  |  |
| 459 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 菜花村 | 未通 |  |  |
| 460 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 曹坪村 | 升级 |  |  |
| 461 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 丰元村 | 未通 |  |  |
| 462 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 冯家村 | 未通 |  |  |
| 463 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 高社村 | 未通 |  |  |
| 464 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 花桥村 | 未通 |  |  |
| 465 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 蒋寺村 | 升级 |  |  |
| 466 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 麻元村 | 未通 |  |  |
| 467 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 毛湾村 | 未通 |  |  |
| 468 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 南峪村 | 升级 |  |  |
| 469 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 桥头村 | 未通 |  |  |
| 470 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 雀坪村 | 未通 |  |  |
| 471 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 吴家村 | 未通 |  |  |
| 472 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 杨坝村 | 未通 |  |  |
| 473 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 玉林村 | 未通 |  |  |
| 474 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 张铁村 | 未通 |  |  |
| 475 | 陇南 | 礼县 | 桥头乡 | 郑坝村 | 升级 |  |  |
| 476 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 白崖村 | 升级 |  |  |
| 477 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 包山村 | 未通 |  |  |
| 478 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 大盘村 | 未通 |  |  |
| 479 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 大青村 | 升级 |  |  |
| 480 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 丰池村 | 未通 |  |  |
| 481 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 高河村 | 升级 |  |  |
| 482 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 高桥村 | 未通 |  |  |
| 483 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 护林村村 | 未通 |  |  |
| 484 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 磨科村 | 未通 |  |  |
| 485 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 上坪村 | 未通 |  |  |
| 486 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 石洞村 | 升级 |  |  |
| 487 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 双﹁村村 | 升级 |  |  |
| 488 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 双郑村 | 升级 |  |  |
| 489 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 水晶村 | 未通 |  |  |
| 490 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 勿吴村 | 未通 |  |  |
| 491 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 下坪村 | 升级 |  |  |
| 492 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 小河村 | 未通 |  |  |
| 493 | 陇南 | 礼县 | 湫山乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 494 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 大关村 | 未通 |  |  |
| 495 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 董山村 | 升级 |  |  |
| 496 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 和平村 | 未通 |  |  |
| 497 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 庙坪村 | 未通 |  |  |
| 498 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 牛卜峪村 | 未通 |  |  |
| 499 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 三房村 | 升级 |  |  |
| 500 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 水沟村 | 升级 |  |  |
| 501 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 潭峪村 | 升级 |  |  |
| 502 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 弋家村 | 未通 |  |  |
| 503 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 站场村 | 未通 |  |  |
| 504 | 陇南 | 礼县 | 三峪乡 | 正河村 | 未通 |  |  |
| 505 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 革新村 | 升级 |  |  |
| 506 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 红专村 | 未通 |  |  |
| 507 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 见各梁村 | 未通 |  |  |
| 508 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 教场村 | 未通 |  |  |
| 509 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 联丰村 | 升级 |  |  |
| 510 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 牛尾村 | 未通 |  |  |
| 511 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 桥头村 | 升级 |  |  |
| 512 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 三联村 | 升级 |  |  |
| 513 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 申家村 | 未通 |  |  |
| 514 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 小关村 | 未通 |  |  |
| 515 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 徐门村 | 未通 |  |  |
| 516 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 张家村 | 升级 |  |  |
| 517 | 陇南 | 礼县 | 沙金乡 | 庄科村 | 未通 |  |  |
| 518 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 蔡家村 | 未通 |  |  |
| 519 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 草山村 | 未通 |  |  |
| 520 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 大堡村 | 未通 |  |  |
| 521 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 黄咀村 | 未通 |  |  |
| 522 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 年家村 | 未通 |  |  |
| 523 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 青林村 | 未通 |  |  |
| 524 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 上坪村 | 未通 |  |  |
| 525 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 唐王村 | 未通 |  |  |
| 526 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 新农村 | 未通 |  |  |
| 527 | 陇南 | 礼县 | 上坪乡 | 赵坝村 | 升级 |  |  |
| 528 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 八龙村 | 升级 |  |  |
| 529 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 八图村 | 未通 |  |  |
| 530 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 白金村 | 未通 |  |  |
| 531 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 常山村 | 未通 |  |  |
| 532 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 二土村 | 未通 |  |  |
| 533 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 范坝村 | 未通 |  |  |
| 534 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 高寺村 | 未通 |  |  |
| 535 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 谷峪村 | 未通 |  |  |
| 536 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 刘杨村 | 升级 |  |  |
| 537 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 刘庄村 | 升级 |  |  |
| 538 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 柳树村 | 未通 |  |  |
| 539 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 鲁班村 | 升级 |  |  |
| 540 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 马龙村 | 升级 |  |  |
| 541 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 坪道村 | 未通 |  |  |
| 542 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 三合村村 | 升级 |  |  |
| 543 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 孙家村 | 未通 |  |  |
| 544 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 田坪村 | 升级 |  |  |
| 545 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 王坪村 | 未通 |  |  |
| 546 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 王赵村 | 未通 |  |  |
| 547 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 魏墩村 | 未通 |  |  |
| 548 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 谢河村 | 升级 |  |  |
| 549 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 谢家村 | 未通 |  |  |
| 550 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 兴阳村 | 升级 |  |  |
| 551 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 瑶峪村 | 未通 |  |  |
| 552 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 云山村 | 未通 |  |  |
| 553 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 斩龙村 | 未通 |  |  |
| 554 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 钟紫村 | 未通 |  |  |
| 555 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 仲集村 | 未通 |  |  |
| 556 | 陇南 | 礼县 | 石桥镇 | 周家村 | 未通 |  |  |
| 557 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 白草村 | 升级 |  |  |
| 558 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 白池村 | 未通 |  |  |
| 559 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 陈山村 | 升级 |  |  |
| 560 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 川坪村 | 未通 |  |  |
| 561 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 古羊村 | 未通 |  |  |
| 562 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 韩坝村 | 升级 |  |  |
| 563 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 河沟村 | 未通 |  |  |
| 564 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 金坪村 | 升级 |  |  |
| 565 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 拉吴村 | 未通 |  |  |
| 566 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 刘河村 | 未通 |  |  |
| 567 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 刘山村 | 未通 |  |  |
| 568 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 社科村 | 未通 |  |  |
| 569 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 滩坪村 | 未通 |  |  |
| 570 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 玄王村 | 未通 |  |  |
| 571 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 彦潭村 | 升级 |  |  |
| 572 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 杨坝村 | 升级 |  |  |
| 573 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 尹坝村 | 未通 |  |  |
| 574 | 陇南 | 礼县 | 滩坪乡 | 张巴村 | 未通 |  |  |
| 575 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 北山村 | 升级 |  |  |
| 576 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 大山村 | 未通 |  |  |
| 577 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 金山村 | 升级 |  |  |
| 578 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 康河村 | 未通 |  |  |
| 579 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 刘坪村 | 未通 |  |  |
| 580 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 马坝村 | 升级 |  |  |
| 581 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 南山村 | 未通 |  |  |
| 582 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 坪阳村 | 未通 |  |  |
| 583 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 山根村 | 未通 |  |  |
| 584 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 山河村 | 升级 |  |  |
| 585 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 石青村 | 未通 |  |  |
| 586 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 洮水村 | 升级 |  |  |
| 587 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 下坪村 | 未通 |  |  |
| 588 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 兴隆村 | 未通 |  |  |
| 589 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 义堤村 | 升级 |  |  |
| 590 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 中滩村 | 未通 |  |  |
| 591 | 陇南 | 礼县 | 洮坪乡 | 竹元村 | 升级 |  |  |
| 592 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 曹堎村 | 未通 |  |  |
| 593 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 何崖村 | 升级 |  |  |
| 594 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 金阳村 | 未通 |  |  |
| 595 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 芦义村 | 未通 |  |  |
| 596 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 录柳村 | 未通 |  |  |
| 597 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 山青村 | 未通 |  |  |
| 598 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 双坪村 | 未通 |  |  |
| 599 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 宋山村 | 升级 |  |  |
| 600 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 肖坝村 | 升级 |  |  |
| 601 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 杨沟村 | 升级 |  |  |
| 602 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 姚庄村 | 未通 |  |  |
| 603 | 陇南 | 礼县 | 王坝乡 | 佐家村 | 未通 |  |  |
| 604 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 安坝村 | 未通 |  |  |
| 605 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 安子村 | 升级 |  |  |
| 606 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 坪望村 | 未通 |  |  |
| 607 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 乔家村 | 未通 |  |  |
| 608 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 石坪村 | 未通 |  |  |
| 609 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 桃林村 | 未通 |  |  |
| 610 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 魏家村 | 升级 |  |  |
| 611 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 五坪村 | 未通 |  |  |
| 612 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 肖良村 | 未通 |  |  |
| 613 | 陇南 | 礼县 | 肖良乡 | 中心村 | 未通 |  |  |
| 614 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 草坡村 | 未通 |  |  |
| 615 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 崔山村 | 未通 |  |  |
| 616 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 父坪村 | 未通 |  |  |
| 617 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 干柴村 | 未通 |  |  |
| 618 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 高咀村 | 未通 |  |  |
| 619 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 沟门村 | 未通 |  |  |
| 620 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 苟山村 | 未通 |  |  |
| 621 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 何家村 | 升级 |  |  |
| 622 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 李坪村 | 未通 |  |  |
| 623 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 卢家村 | 升级 |  |  |
| 624 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 马河村 | 升级 |  |  |
| 625 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 木树村 | 升级 |  |  |
| 626 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 三台村 | 未通 |  |  |
| 627 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 山根村 | 升级 |  |  |
| 628 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 山庄村 | 升级 |  |  |
| 629 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 肖河村 | 未通 |  |  |
| 630 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 小舌村 | 未通 |  |  |
| 631 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 张河村 | 升级 |  |  |
| 632 | 陇南 | 礼县 | 崖城乡 | 中条村 | 未通 |  |  |
| 633 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 白关村 | 未通 |  |  |
| 634 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 北堡村 | 未通 |  |  |
| 635 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 程山村 | 升级 |  |  |
| 636 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 高楼村 | 未通 |  |  |
| 637 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 宫城村 | 未通 |  |  |
| 638 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 龙池村 | 未通 |  |  |
| 639 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 牟联村 | 未通 |  |  |
| 640 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 排头村 | 升级 |  |  |
| 641 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 坡儿村 | 升级 |  |  |
| 642 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 三江口村 | 未通 |  |  |
| 643 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 套边村 | 升级 |  |  |
| 644 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 王城村 | 升级 |  |  |
| 645 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 牙合村 | 升级 |  |  |
| 646 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 杨咀村 | 未通 |  |  |
| 647 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 张寺村 | 升级 |  |  |
| 648 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 周河村 | 升级 |  |  |
| 649 | 陇南 | 礼县 | 盐官镇 | 庄窠村 | 未通 |  |  |
| 650 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 陈山村 | 未通 |  |  |
| 651 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 河那村 | 未通 |  |  |
| 652 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 九图村 | 未通 |  |  |
| 653 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 刘集村 | 升级 |  |  |
| 654 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 刘王村 | 未通 |  |  |
| 655 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 毛李村 | 未通 |  |  |
| 656 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 牟间村 | 升级 |  |  |
| 657 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 年家村 | 升级 |  |  |
| 658 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 冉城村 | 升级 |  |  |
| 659 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 上寺村 | 未通 |  |  |
| 660 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 上尧村 | 未通 |  |  |
| 661 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 寺台村 | 升级 |  |  |
| 662 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 苏河村 | 未通 |  |  |
| 663 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 孙家村 | 未通 |  |  |
| 664 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 魏河村 | 升级 |  |  |
| 665 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 兴建村 | 升级 |  |  |
| 666 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 杏坪村 | 升级 |  |  |
| 667 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 赵坪村 | 未通 |  |  |
| 668 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 周家村 | 未通 |  |  |
| 669 | 陇南 | 礼县 | 永坪乡 | 竹林村 | 升级 |  |  |
| 670 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 大坡村 | 升级 |  |  |
| 671 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 杜河村 | 未通 |  |  |
| 672 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 冯家村 | 未通 |  |  |
| 673 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 顾坪村 | 升级 |  |  |
| 674 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 何家村 | 未通 |  |  |
| 675 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 林边村 | 未通 |  |  |
| 676 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 龙槐村 | 升级 |  |  |
| 677 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 麻堡村 | 未通 |  |  |
| 678 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 蒙张村 | 未通 |  |  |
| 679 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 山角村 | 未通 |  |  |
| 680 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 田家村 | 升级 |  |  |
| 681 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 团堡村 | 未通 |  |  |
| 682 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 团结村 | 未通 |  |  |
| 683 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 王能村 | 未通 | 平台点亮礼县永兴乡王楞村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 684 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 峡囗村 | 升级 |  |  |
| 685 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 新堡村 | 升级 |  |  |
| 686 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 严窑村 | 未通 |  |  |
| 687 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 阳山村 | 未通 |  |  |
| 688 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 杨堡村 | 未通 |  |  |
| 689 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 爷池村 | 升级 |  |  |
| 690 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 友好村 | 未通 |  |  |
| 691 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 寨兴村 | 未通 |  |  |
| 692 | 陇南 | 礼县 | 永兴乡 | 赵坪村 | 升级 |  |  |
| 693 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 共同村 | 升级 |  |  |
| 694 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 黑池庙村 | 升级 |  |  |
| 695 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 集场坝村 | 未通 |  |  |
| 696 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 梁坪村 | 未通 |  |  |
| 697 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 林沟村 | 未通 |  |  |
| 698 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 刘李村 | 未通 |  |  |
| 699 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 青山村 | 未通 |  |  |
| 700 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 幸福村 | 未通 |  |  |
| 701 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 许魏村 | 未通 |  |  |
| 702 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 崖后村 | 升级 |  |  |
| 703 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 俞山村 | 未通 |  |  |
| 704 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 玉峡村 | 未通 |  |  |
| 705 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 中楼村 | 未通 |  |  |
| 706 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 周家村 | 未通 |  |  |
| 707 | 陇南 | 礼县 | 中坝乡 | 庄子村 | 未通 |  |  |
| 708 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 郭坝村 | 未通 |  |  |
| 709 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 韩河村 | 未通 |  |  |
| 710 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 李坪村 | 升级 |  |  |
| 711 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 龙凤村 | 未通 |  |  |
| 712 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 龙兴村 | 升级 |  |  |
| 713 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 上下味村 | 升级 |  |  |
| 714 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 王山村 | 未通 |  |  |
| 715 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 小山村 | 未通 |  |  |
| 716 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 鱼洞村 | 未通 |  |  |
| 717 | 陇南 | 西和县 | 大桥乡 | 张坪村 | 未通 |  |  |
| 718 | 陇南 | 西和县 | 汉源镇 | 东山村 | 未通 |  |  |
| 719 | 陇南 | 西和县 | 汉源镇 | 五里铺村 | 升级 |  |  |
| 720 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 大唐村 | 未通 |  |  |
| 721 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 杜林村 | 未通 |  |  |
| 722 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 段庙村 | 未通 |  |  |
| 723 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 724 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 李山村 | 升级 |  |  |
| 725 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 申集村 | 未通 |  |  |
| 726 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 寺中村 | 未通 | 平台点亮西和县蒿林乡寺申村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 727 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 团结村 | 未通 |  |  |
| 728 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 杨魏村 | 未通 |  |  |
| 729 | 陇南 | 西和县 | 蒿林乡 | 赵沟村 | 未通 |  |  |
| 730 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 安家峪村 | 未通 |  |  |
| 731 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 北沟村 | 未通 |  |  |
| 732 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 草坪村 | 未通 |  |  |
| 733 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 柴石村 | 升级 |  |  |
| 734 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 大池村 | 未通 |  |  |
| 735 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 大石村 | 未通 |  |  |
| 736 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 范寨村 | 未通 |  |  |
| 737 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 冯茂村 | 未通 |  |  |
| 738 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 何坝村 | 未通 |  |  |
| 739 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 河口村 | 未通 |  |  |
| 740 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 黄江村 | 未通 |  |  |
| 741 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 李宋村 | 升级 |  |  |
| 742 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 李子坪村 | 未通 |  |  |
| 743 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 蔺集村 | 未通 |  |  |
| 744 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 刘沟村 | 未通 |  |  |
| 745 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 刘集村 | 升级 |  |  |
| 746 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 马寨村 | 未通 |  |  |
| 747 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 麦川村 | 升级 |  |  |
| 748 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 南义村 | 升级 |  |  |
| 749 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 强沟村 | 未通 |  |  |
| 750 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 乔集村 | 未通 |  |  |
| 751 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 三歧村 | 未通 |  |  |
| 752 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 铁古村 | 升级 |  |  |
| 753 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 杨付村 | 未通 |  |  |
| 754 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 杨尧村 | 未通 |  |  |
| 755 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 野麻村 | 未通 |  |  |
| 756 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 鱼山村 | 升级 |  |  |
| 757 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 张杜村 | 升级 |  |  |
| 758 | 陇南 | 西和县 | 何坝镇 | 郑沟村 | 升级 |  |  |
| 759 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 北庄科村 | 未通 |  |  |
| 760 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 曹沟村 | 未通 |  |  |
| 761 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 董堡村 | 未通 |  |  |
| 762 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 董坡村 | 未通 |  |  |
| 763 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 段集村 | 未通 |  |  |
| 764 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 峰坪村 | 未通 |  |  |
| 765 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 富沟村 | 升级 |  |  |
| 766 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 姬尧村 | 未通 |  |  |
| 767 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 姜川村 | 未通 |  |  |
| 768 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 姜尧村 | 未通 |  |  |
| 769 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 角善村 | 未通 |  |  |
| 770 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 李山村 | 升级 |  |  |
| 771 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 马沟村 | 升级 |  |  |
| 772 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 马集村 | 未通 |  |  |
| 773 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 马坪村 | 未通 |  |  |
| 774 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 马窑村 | 升级 |  |  |
| 775 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 彭寺村 | 升级 |  |  |
| 776 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 山坪村 | 未通 |  |  |
| 777 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 上胡村 | 未通 |  |  |
| 778 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 四图村 | 未通 |  |  |
| 779 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 西凡村 | 未通 |  |  |
| 780 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 西王集村 | 升级 |  |  |
| 781 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 席川村 | 未通 |  |  |
| 782 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 下胡村 | 升级 |  |  |
| 783 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 谢庄村 | 未通 |  |  |
| 784 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 杨湾村 | 未通 |  |  |
| 785 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 张山村 | 升级 |  |  |
| 786 | 陇南 | 西和县 | 姜席镇 | 赵河村 | 未通 |  |  |
| 787 | 陇南 | 西和县 | 六巷乡 | 杜台村 | 未通 |  |  |
| 788 | 陇南 | 西和县 | 六巷乡 | 郭坝村 | 未通 |  |  |
| 789 | 陇南 | 西和县 | 六巷乡 | 花桥村 | 未通 |  |  |
| 790 | 陇南 | 西和县 | 六巷乡 | 槐树村 | 未通 |  |  |
| 791 | 陇南 | 西和县 | 六巷乡 | 廖坝村 | 未通 |  |  |
| 792 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 草川村 | 未通 |  |  |
| 793 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 草关村 | 未通 |  |  |
| 794 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 陈山村 | 未通 |  |  |
| 795 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 大山村 | 未通 |  |  |
| 796 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 丁钱村 | 升级 |  |  |
| 797 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 花石村 | 未通 |  |  |
| 798 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 吕尧村 | 升级 |  |  |
| 799 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 山岔村 | 未通 |  |  |
| 800 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 石泉村 | 未通 |  |  |
| 801 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 王坝村 | 未通 |  |  |
| 802 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 王堡村 | 未通 |  |  |
| 803 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 王尧村 | 未通 |  |  |
| 804 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 歇台村 | 升级 |  |  |
| 805 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 薛集村 | 未通 |  |  |
| 806 | 陇南 | 西和县 | 卢河乡 | 玉明村 | 未通 |  |  |
| 807 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 柏树村 | 未通 |  |  |
| 808 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 曹庄村 | 未通 |  |  |
| 809 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 崔马村 | 未通 |  |  |
| 810 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 灯塔村 | 未通 |  |  |
| 811 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 店沟村 | 升级 | 平台点亮为洛峪镇甸沟村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 812 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 段家村 | 未通 |  |  |
| 813 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 丰水村 | 升级 |  |  |
| 814 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 古合村 | 升级 |  |  |
| 815 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 古塘村 | 升级 |  |  |
| 816 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 关坝村 | 未通 |  |  |
| 817 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 何胡村 | 未通 |  |  |
| 818 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 康河村 | 未通 |  |  |
| 819 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 老小村 | 未通 |  |  |
| 820 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 黎湾村 | 未通 |  |  |
| 821 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 卢山村 | 未通 |  |  |
| 822 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 鲁冉村 | 升级 |  |  |
| 823 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 洛峪村 | 未通 |  |  |
| 824 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 落凤村 | 未通 |  |  |
| 825 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 马河村 | 未通 |  |  |
| 826 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 蒲宋村 | 升级 |  |  |
| 827 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 齐庄村 | 未通 |  |  |
| 828 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 清水村 | 未通 |  |  |
| 829 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 上铜村 | 未通 |  |  |
| 830 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 石坝村 | 升级 |  |  |
| 831 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 石景村 | 未通 |  |  |
| 832 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 唐尧村 | 升级 |  |  |
| 833 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 天池村 | 未通 |  |  |
| 834 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 田尧村 | 未通 |  |  |
| 835 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 喜集村 | 升级 |  |  |
| 836 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 新民村 | 升级 |  |  |
| 837 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 闫任村 | 未通 |  |  |
| 838 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 剡庄村 | 未通 |  |  |
| 839 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 杨咀村 | 未通 |  |  |
| 840 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 杨庄村 | 未通 |  |  |
| 841 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 袁坝村 | 未通 |  |  |
| 842 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 袁付村 | 未通 |  |  |
| 843 | 陇南 | 西和县 | 洛峪镇 | 庄科村 | 升级 |  |  |
| 844 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 北沟村 | 升级 |  |  |
| 845 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 佛孔村 | 未通 |  |  |
| 846 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 金泉村 | 未通 |  |  |
| 847 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 金星村 | 未通 |  |  |
| 848 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 马沟村 | 未通 |  |  |
| 849 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 南沟村 | 未通 |  |  |
| 850 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 沙水村 | 未通 |  |  |
| 851 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 瓦沟村 | 未通 |  |  |
| 852 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 元丁村 | 升级 |  |  |
| 853 | 陇南 | 西和县 | 马元乡 | 周富村 | 未通 |  |  |
| 854 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 大庄村 | 升级 |  |  |
| 855 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 韩马村 | 升级 |  |  |
| 856 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 兰湾村 | 未通 |  |  |
| 857 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 刘河村 | 未通 |  |  |
| 858 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 青崖村 | 未通 |  |  |
| 859 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 晒经村 | 未通 |  |  |
| 860 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 渭子沟村 | 未通 |  |  |
| 861 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 喻彭村 | 未通 |  |  |
| 862 | 陇南 | 西和县 | 晒经乡 | 张河村 | 未通 |  |  |
| 863 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 白杨村 | 升级 |  |  |
| 864 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 碑楼村 | 未通 |  |  |
| 865 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 杜河村 | 未通 |  |  |
| 866 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 郭河村 | 未通 |  |  |
| 867 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 郭山村 | 升级 |  |  |
| 868 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 马河村 | 升级 |  |  |
| 869 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 牛尧村 | 未通 |  |  |
| 870 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 潘豆村 | 未通 |  |  |
| 871 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 邵山村 | 未通 |  |  |
| 872 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 史山村 | 未通 |  |  |
| 873 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 团庄村 | 升级 |  |  |
| 874 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 王山村 | 升级 |  |  |
| 875 | 陇南 | 西和县 | 稍峪乡 | 赵湾村 | 未通 |  |  |
| 876 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 板桥村 | 未通 |  |  |
| 877 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 大小庄村 | 未通 |  |  |
| 878 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 甸沟村 | 未通 | 实际建设洛峪镇甸沟村 |  |
| 879 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 段集村 | 未通 |  |  |
| 880 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 龚庄村 | 未通 |  |  |
| 881 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 何沟村 | 未通 |  |  |
| 882 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 后川村 | 未通 |  |  |
| 883 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 李河村 | 未通 |  |  |
| 884 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 刘堡村 | 未通 |  |  |
| 885 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 刘集村 | 升级 |  |  |
| 886 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 卢山村 | 未通 |  |  |
| 887 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 麻元村 | 未通 |  |  |
| 888 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 马台村 | 升级 |  |  |
| 889 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 孟川村 | 升级 |  |  |
| 890 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 前门村 | 未通 |  |  |
| 891 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 青羊村 | 未通 |  |  |
| 892 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 仁义村 | 未通 |  |  |
| 893 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 佘铺村 | 升级 |  |  |
| 894 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 土桥村 | 未通 |  |  |
| 895 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 王川村 | 升级 |  |  |
| 896 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 小麦村 | 升级 |  |  |
| 897 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 小页村 | 未通 |  |  |
| 898 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 剡河村 | 升级 |  |  |
| 899 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 杨河村 | 未通 |  |  |
| 900 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 姚河村 | 未通 |  |  |
| 901 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 元滩村 | 未通 |  |  |
| 902 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 云周村 | 未通 |  |  |
| 903 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 张集村 | 未通 |  |  |
| 904 | 陇南 | 西和县 | 十里乡 | 赵河村 | 未通 |  |  |
| 905 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 包集村 | 未通 |  |  |
| 906 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 郭庄村 | 升级 |  |  |
| 907 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 刘城村 | 未通 |  |  |
| 908 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 刘庄村 | 未通 |  |  |
| 909 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 马沟村 | 未通 |  |  |
| 910 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 孟林村 | 升级 |  |  |
| 911 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 上坝村 | 未通 |  |  |
| 912 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 深沟村 | 未通 |  |  |
| 913 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 石沟村 | 升级 |  |  |
| 914 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 史山村 | 未通 |  |  |
| 915 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 苏团村 | 未通 |  |  |
| 916 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 王寺村 | 未通 |  |  |
| 917 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 斜坡村 | 未通 |  |  |
| 918 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 新亭村 | 升级 |  |  |
| 919 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 新尧村 | 未通 |  |  |
| 920 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 阳山村 | 未通 |  |  |
| 921 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 杨麻村 | 未通 |  |  |
| 922 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 张河村 | 未通 |  |  |
| 923 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 张李村 | 未通 |  |  |
| 924 | 陇南 | 西和县 | 石堡乡 | 张刘村 | 未通 |  |  |
| 925 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 川儿村 | 未通 |  |  |
| 926 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 大李村 | 未通 |  |  |
| 927 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 高灯村 | 未通 |  |  |
| 928 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 高河村 | 升级 |  |  |
| 929 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 库根村 | 未通 |  |  |
| 930 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 牛儿村 | 升级 |  |  |
| 931 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 潘湾村 | 未通 |  |  |
| 932 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 青坝村 | 升级 |  |  |
| 933 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 石峡村 | 未通 |  |  |
| 934 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 双庙村 | 未通 |  |  |
| 935 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 四坪村 | 未通 |  |  |
| 936 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 坦土村 | 升级 |  |  |
| 937 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 土桥村 | 未通 |  |  |
| 938 | 陇南 | 西和县 | 石峡镇 | 杨湾村 | 未通 |  |  |
| 939 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 曹郭村 | 未通 |  |  |
| 940 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 陈地村 | 未通 |  |  |
| 941 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 丁河村 | 升级 |  |  |
| 942 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 冯董村 | 未通 |  |  |
| 943 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 康杨村 | 升级 |  |  |
| 944 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 945 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 吕集村 | 未通 |  |  |
| 946 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 孟庄村 | 未通 |  |  |
| 947 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 明星村 | 未通 |  |  |
| 948 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 聂堡村 | 未通 |  |  |
| 949 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 庞沟村 | 升级 |  |  |
| 950 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 苏合村 | 升级 |  |  |
| 951 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 武湾村 | 未通 |  |  |
| 952 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 燕王村 | 未通 | 平台点亮西和县苏和乡甘王村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 953 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 954 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 杨河村 | 升级 |  |  |
| 955 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 阴坡村 | 未通 |  |  |
| 956 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 元山村 | 未通 |  |  |
| 957 | 陇南 | 西和县 | 苏合乡 | 张河村 | 升级 |  |  |
| 958 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 白崖村 | 未通 |  |  |
| 959 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 胡山村 | 未通 |  |  |
| 960 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 吉龙村 | 升级 |  |  |
| 961 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 金陵村 | 未通 |  |  |
| 962 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 龙山村 | 升级 |  |  |
| 963 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 马坝村 | 未通 |  |  |
| 964 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 山青村 | 未通 |  |  |
| 965 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 桃崖村 | 升级 |  |  |
| 966 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 魏坝村 | 升级 |  |  |
| 967 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 崖湾村 | 未通 |  |  |
| 968 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 尧孔村 | 未通 |  |  |
| 969 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 银杏村 | 升级 |  |  |
| 970 | 陇南 | 西和县 | 太石河乡 | 月溜村 | 未通 |  |  |
| 971 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 八集村 | 未通 |  |  |
| 972 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 成集村 | 未通 |  |  |
| 973 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 杜坪村 | 升级 |  |  |
| 974 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 杜山村 | 未通 |  |  |
| 975 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 方集村 | 升级 | 平台点亮西和县西高山乡万集村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 976 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 冯坪村 | 未通 |  |  |
| 977 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 何山村 | 未通 |  |  |
| 978 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 和坪村 | 未通 |  |  |
| 979 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 寇山村 | 未通 |  |  |
| 980 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 李湾村 | 升级 |  |  |
| 981 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 刘河村 | 升级 |  |  |
| 982 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 秦山村 | 未通 |  |  |
| 983 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 冉山村 | 升级 |  |  |
| 984 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 上寨村 | 未通 |  |  |
| 985 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 天池村 | 未通 |  |  |
| 986 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 吴山村 | 未通 |  |  |
| 987 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 下寨村 | 未通 |  |  |
| 988 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 989 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 尹庄村 | 未通 |  |  |
| 990 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 张湾村 | 未通 |  |  |
| 991 | 陇南 | 西和县 | 西高山乡 | 朱河村村 | 未通 |  |  |
| 992 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 河坝村 | 未通 |  |  |
| 993 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 南柳村 | 未通 |  |  |
| 994 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 乔堡村 | 升级 |  |  |
| 995 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 小杜村 | 升级 |  |  |
| 996 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 斜坡村 | 未通 |  |  |
| 997 | 陇南 | 西和县 | 西峪乡 | 叶大村 | 未通 |  |  |
| 998 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 半山村 | 未通 |  |  |
| 999 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 豹崖村 | 未通 |  |  |
| 1000 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 茨峪村 | 升级 |  |  |
| 1001 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 崔马村 | 未通 |  |  |
| 1002 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 党山村 | 未通 |  |  |
| 1003 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 黑沟村 | 未通 | 平台点亮西和县兴隆乡黑鹰村 | 中标行政村与统计局名称不一致 |
| 1004 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 候庄村 | 未通 |  |  |
| 1005 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 季阳村 | 升级 |  |  |
| 1006 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 居余村 | 未通 |  |  |
| 1007 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 麻池村 | 升级 |  |  |
| 1008 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 磨石村 | 未通 |  |  |
| 1009 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 牟山村 | 未通 |  |  |
| 1010 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 茜峪村 | 未通 |  |  |
| 1011 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 冉湾村 | 未通 |  |  |
| 1012 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 魏庄村 | 升级 |  |  |
| 1013 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 吴沟村 | 未通 |  |  |
| 1014 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 下川村 | 未通 |  |  |
| 1015 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 闫沟村 | 升级 |  |  |
| 1016 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 叶河村 | 未通 |  |  |
| 1017 | 陇南 | 西和县 | 兴隆乡 | 张牟村 | 未通 |  |  |
| 1018 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 陈沟村 | 未通 |  |  |
| 1019 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 川口村 | 升级 |  |  |
| 1020 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 大柳村 | 未通 |  |  |
| 1021 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 大寨村 | 升级 |  |  |
| 1022 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 丰收村 | 升级 |  |  |
| 1023 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 高渭村 | 未通 |  |  |
| 1024 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 光明村 | 升级 |  |  |
| 1025 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 刘磨村 | 未通 |  |  |
| 1026 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 龙八村 | 未通 |  |  |
| 1027 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 宁家村 | 未通 |  |  |
| 1028 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 乔杨村 | 升级 |  |  |
| 1029 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 青龙村 | 升级 |  |  |
| 1030 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 石崖村 | 升级 |  |  |
| 1031 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 水泉村 | 升级 |  |  |
| 1032 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 西团村 | 升级 |  |  |
| 1033 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 小石村 | 升级 |  |  |
| 1034 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 小峪村 | 升级 |  |  |
| 1035 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 杨化村 | 未通 |  |  |
| 1036 | 陇南 | 西和县 | 长道镇 | 赵家村 | 升级 |  |  |

附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

附件四：影像资料

1、收小组技术验收及实地抽查验收