甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区1：武山县、甘谷县、秦州区）

验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月2日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	4

五、存在的问题及整改要求	6

六、验收评价	7

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表	8

附件二：建设行政村名单	11

附件三：验收工具一览表	28

附件三：影像资料	29

甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目

（天水市片区1：武山县、甘谷县、秦州区）

验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年6月25日至6月29日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区1：武山县、甘谷县、秦州区）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。天水市工信委、中国有线电视网络公司（甘肃广播电视网络股份有限公司）以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》

（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）；

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖天水市武山县、甘谷县、秦州区共607个行政村，其中未通村414个，升级村193个，覆盖用户数23196户。共敷设光缆线路2837.22公里，其中新建光缆线1791.57公里。安装一级分纤箱714个，二级分纤箱3842个，建设光网端口3.0692万个，安装专用客户端959台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国有线电视网络公司（甘肃广播电视网络股份有限公司）

设计单位：广州杰赛科技股份有限公司、山东省邮电规划设计院有限公司

施工单位：甘肃省畅联通信信息网络工程有限公司、甘肃省联宇通信工程有限公司、兰州仁力电子设备有限责任公司、中国通信建设北京工程局有限公司

监理单位：中邮通建设咨询有限公司

建设周期：项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2018年5月21日至5月26日完成了初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和天水市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收天水市三个县区31个行政村，其中甘谷县11个，秦州区9个，武山县11个，总体抽查率为5.1%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：甘谷县安远乡董川村、甘谷县大石乡梨沟村、甘谷县安远乡马坪村、甘谷县八里湾乡赵家湾村、甘谷县磐安乡侯家山乡、甘谷县古坡乡深岘子村、甘谷县古坡乡樊家寺村、甘谷县金川乡二家湾村、甘谷县白家湾乡安家湾村、甘谷县新兴镇韩家墩村、甘谷县安远乡厚坪村、秦州区关子镇后沟村、秦州区关子镇刘家山村、秦州区关子镇冯集村、秦州区齐寿镇后寺村、秦州区齐寿镇铁佛村、秦州区皂郊镇周集寨、秦州区皂郊镇马家河村、秦州区皂郊乡杨湾村、秦州区皂郊乡潘集寨村、武山县杨河乡早民村、武山县四门镇岗头村、武山县杨河乡闫山村、武山县沿安乡汪庄村、武山县咀头乡新泉村、武山县咀头乡宋坡村、武山县榆盘乡马寨村、武山县滩歌镇野峪村、武山县滩歌镇北山村、武山县洛门镇杨场村、武山县洛门镇阳坡村。

1．竣工文档验收情况

验收小组对中标企业提交的第二批电信普遍服务试点项目（天水市片区1：武山县、甘谷县、秦州区）的工程建设文档进行逐一检查，包括市级政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

2. 实地抽查验收及技术验收情况

对31个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对31个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：31个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过实地抽查及技术验收验收，一致认为31个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

五、存在的问题及整改要求

本次验收出现的问题是：1.四门镇岗头村、咀头乡新泉村光交箱（WS-SMGJ718）地线制作不符合设计要求。2.咀头乡宋坡村杆号P001号油木杆普通土埋深实测为1米，未达到设计要求。3.四门镇岗头村、杨河乡军民村、杨河乡的闫山村、咀头乡新泉村、咀头乡宋坡村、榆盘乡马寨村6个行政村竣工文档中的竣工图纸未加盖图章，编审程序不规范；施工组织设计方案编审程序不规范。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区1：武山县、甘谷县、秦州区）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“良好”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月2日

| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 天水 | 武山县杨河乡 | 闫山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 38.96Mbps | -17.46dBm |
| 2 | 天水 | 武山县咀头乡 | 新泉村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 79.2Mbps | -19.53dBm |
| 3 | 天水 | 武山县咀头乡 | 宋坡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 61.6Mbps | -16.75dBm |
| 4 | 天水 | 武山县榆盘乡 | 马寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84Mbps | -19.82dBm |
| 5 | 天水 | 武山县杨河乡 | 军民村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 45.44Mbps | -18.89dBm |
| 6 | 天水 | 武山县四门镇 | 岗头村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 42.5Mbps | -16.41dBm |
| 7 | 天水 | 武山县滩歌镇 | 野峪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 28Mbps | -17.89dBm |
| 8 | 天水 | 武山县滩歌镇 | 北山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 72.8Mbps | -18.74dBm |
| 9 | 天水 | 武山县沿安乡 | 汪庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 83.2Mbps | -19.56dBm |
| 10 | 天水 | 武山县洛门镇 | 杨场村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84Mbps | -19.57dBm |
| 11 | 天水 | 武山县洛门镇 | 阳坡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84.8Mbps | -16.78dBm |
| 12 | 天水 | 甘谷县大石镇 | 犁沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 36.93Mbps | -19.34dBm |
| 13 | 天水 | 甘谷县安远镇 | 董川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 38Mbps | -20.32dBm |
| 14 | 天水 | 甘谷县安远镇 | 马坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 39.8Mbps | -19.46dBm |
| 15 | 天水 | 甘谷县白家湾 | 安家湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 154.96Mbps | -19.37dBm |
| 16 | 天水 | 甘谷县古坡乡 | 深岘子村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 169.2Mbps | -21.15dBm |
| 17 | 天水 | 甘谷县古坡乡 | 樊家寺村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 146.56Mbps | -18.32dBm |
| 18 | 天水 | 甘谷县磐安镇 | 侯家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 167.52Mbps | -20.94dBm |
| 19 | 天水 | 甘谷县八里湾 | 赵家湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 150.56Mbps | -18.27dBm |
| 20 | 天水 | 甘谷县金山镇 | 二家湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 158.48Mbps | -19.81dBm |
| 21 | 天水 | 甘谷县新兴镇 | 韩家墩村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 175.68Mbps | -21.96dBm |
| 22 | 天水 | 甘谷县安远镇 | 厚家坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 176.16Mbps | -22.02dBm |
| 23 | 天水 | 秦州区皂郊镇 | 杨湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 177．6Mbps | -18.86dBm |
| 24 | 天水 | 秦州区皂郊镇 | 潘集寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 146.4Mbps | -17.83dBm |
| 25 | 天水 | 秦州区皂郊镇 | 马家河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 88.8Mbps | -17.91dBm |

| 26 | 天水 | 秦州区关子镇 | 后沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 70.4Mbps | -11.53 dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 天水 | 秦州区关子镇 | 刘家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 80.8Mbps | -21.42 dBm |
| 28 | 天水 | 秦州区关子镇 | 冯基村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 80.8Mbps | -11.04 dBm |
| 29 | 天水 | 秦州区齐寿镇 | 后寺村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 82.4Mbps | -21.25dBm |
| 30 | 天水 | 秦州区齐寿镇 | 铁佛村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41.6Mbps | -21.75dBm |
| 31 | 天水 | 秦州区皂郊镇 | 周集寨村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84Mbps | -22.74dBm |

备注：甘肃广播电视网络公司天水分公司已制定四种资费套餐：240元包年套餐（12M以上宽带）；360元包年套餐（直播+12M以上宽带）；432元包年套餐（直播+20M宽带）；528元包年套餐（互动+20M宽带）。

附件二：建设行政村名单

| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 刘湾村 | 未通 | 无 |  |
| 2 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 候山村 | 未通 | 无 |  |
| 3 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 康瓦坪村 | 未通 | 无 |  |
| 4 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 杨坪村 | 未通 | 无 |  |
| 5 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 磨儿村 | 未通 | 无 |  |
| 6 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 西岔村 | 未通 | 无 |  |
| 7 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 北山村 | 未通 | 无 |  |
| 8 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 黄山村 | 未通 | 无 |  |
| 9 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 黑沟村 | 未通 | 无 |  |
| 10 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 花坪村 | 未通 | 无 |  |
| 11 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 下庄村 | 升级 | 无 |  |
| 12 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 南峪村 | 升级 | 无 |  |
| 13 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 雷口村 | 升级 | 无 |  |
| 14 | 天水市 | 武山县 | 城关镇 | 雷山村 | 升级 | 无 |  |
| 15 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 关山村 | 未通 | 无 |  |
| 16 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 西坪村 | 未通 | 无 |  |
| 17 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 邓湾村 | 未通 | 无 |  |
| 18 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 林坪村 | 未通 | 无 |  |
| 19 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 龙泉村 | 未通 | 无 |  |
| 20 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 石堡村 | 未通 | 无 |  |
| 21 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 牟坪村 | 未通 | 无 |  |
| 22 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 杨场村 | 未通 | 无 |  |
| 23 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 阳坡村 | 未通 | 无 |  |
| 24 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 改口村 | 未通 | 无 |  |
| 25 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 高桥村 | 升级 | 无 |  |
| 26 | 天水市 | 武山县 | 洛门镇 | 史庄村 | 升级 | 无 |  |
| 27 | 天水市 | 武山县 | 鸳鸯镇 | 费山村 | 未通 | 无 |  |
| 28 | 天水市 | 武山县 | 鸳鸯镇 | 焦寺村 | 未通 | 无 |  |
| 29 | 天水市 | 武山县 | 鸳鸯镇 | 李山村 | 未通 | 无 |  |
| 30 | 天水市 | 武山县 | 鸳鸯镇 | 苟山村 | 未通 | 无 |  |
| 31 | 天水市 | 武山县 | 鸳鸯镇 | 大林村 | 未通 | 无 |  |
| 32 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 魏屲村 | 未通 | 无 |  |
| 33 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 北山村 | 未通 | 无 |  |
| 34 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 杏湾村 | 未通 | 无 |  |
| 35 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 柒湾村 | 未通 | 无 |  |
| 36 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 大麻村 | 未通 | 无 |  |
| 37 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 阴屲村 | 未通 | 无 |  |
| 38 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 费庄村 | 未通 | 无 |  |
| 39 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 黄山村 | 未通 | 无 |  |
| 40 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 松山村 | 未通 | 无 |  |
| 41 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 野峪村 | 未通 | 无 |  |
| 42 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 兴城村 | 未通 | 无 |  |
| 43 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 郭地村 | 未通 | 无 |  |
| 44 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 元崖村 | 未通 | 无 |  |
| 45 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 南沟村 | 未通 | 无 |  |
| 46 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 柳坪村 | 未通 | 无 |  |
| 47 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 本深沟村 | 未通 | 无 |  |
| 48 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 沟门村 | 升级 | 无 |  |
| 49 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 代磨村 | 升级 | 无 |  |
| 50 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 赵沟村 | 升级 | 无 |  |
| 51 | 天水市 | 武山县 | 滩歌镇 | 樊庄村 | 升级 | 无 |  |
| 52 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 兰屲村 | 未通 | 无 |  |
| 53 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 周咀村 | 未通 | 无 |  |
| 54 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 大蒿村 | 未通 | 无 |  |
| 55 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 孙白村 | 未通 | 无 |  |
| 56 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 松树村 | 未通 | 无 |  |
| 57 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 麦山村 | 未通 | 无 |  |
| 58 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 草坪村 | 未通 | 无 |  |
| 59 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 周湾村 | 未通 | 无 |  |
| 60 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 硬湾村 | 未通 | 无 |  |
| 61 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 岗头村 | 未通 | 无 |  |
| 62 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 水洞沟村 | 未通 | 无 |  |
| 63 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 咀儿村 | 未通 | 无 |  |
| 64 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 常湾村 | 未通 | 无 |  |
| 65 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 罗诺湾村 | 未通 | 无 |  |
| 66 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 尧儿村 | 升级 | 无 |  |
| 67 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 录坪村 | 升级 | 无 |  |
| 68 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 西堡村 | 升级 | 无 |  |
| 69 | 天水市 | 武山县 | 四门镇 | 上湾村 | 升级 | 无 |  |
| 70 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 石峰村 | 未通 | 无 |  |
| 71 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 王沟村 | 未通 | 无 |  |
| 72 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 远钟村 | 未通 | 无 |  |
| 73 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 姚丰村 | 未通 | 无 |  |
| 74 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 杨沟村 | 未通 | 无 |  |
| 75 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 双场村 | 未通 | 无 |  |
| 76 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 暖水村 | 未通 | 无 |  |
| 77 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 山庄村 | 未通 | 无 |  |
| 78 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 堡子村 | 未通 | 无 |  |
| 79 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 高山村 | 未通 | 无 |  |
| 80 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 年坪村 | 未通 | 无 |  |
| 81 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 钟山村 | 未通 | 无 |  |
| 82 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 黎堡村 | 升级 | 无 |  |
| 83 | 天水市 | 武山县 | 马力镇 | 张坪村 | 升级 | 无 |  |
| 84 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 干树村 | 未通 | 无 |  |
| 85 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 明山村 | 未通 | 无 |  |
| 86 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 丁湾村 | 未通 | 无 |  |
| 87 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 苏咀村 | 未通 | 无 |  |
| 88 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 硬山村 | 未通 | 无 |  |
| 89 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 龚山村 | 未通 | 无 |  |
| 90 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 赵山村 | 未通 | 无 |  |
| 91 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 任山村 | 未通 | 无 |  |
| 92 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 阳山村 | 未通 | 无 |  |
| 93 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 崔山村 | 未通 | 无 |  |
| 94 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 刘屲村 | 未通 | 无 |  |
| 95 | 天水市 | 武山县 | 山丹乡 | 漆窑村 | 未通 | 无 |  |
| 96 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 护林村 | 未通 | 无 |  |
| 97 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 柴坪村 | 未通 | 无 |  |
| 98 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 秦湾村 | 未通 | 无 |  |
| 99 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 子年村 | 未通 | 无 |  |
| 100 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 高尧村 | 未通 | 无 |  |
| 101 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 常坪村 | 未通 | 无 |  |
| 102 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 李坪村 | 未通 | 无 |  |
| 103 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 吴坪村 | 未通 | 无 |  |
| 104 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 大坪村 | 未通 | 无 |  |
| 105 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 马卜村 | 未通 | 无 |  |
| 106 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 柳滩村 | 未通 | 无 |  |
| 107 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 独岭村 | 未通 | 无 |  |
| 108 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 八院村 | 升级 | 无 |  |
| 109 | 天水市 | 武山县 | 高楼乡 | 张门村 | 升级 | 无 |  |
| 110 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 郝山村 | 未通 | 无 |  |
| 111 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 陈咀村 | 未通 | 无 |  |
| 112 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 马滩村 | 未通 | 无 |  |
| 113 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 鲍湾村 | 未通 | 无 |  |
| 114 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 朱湾村 | 未通 | 无 |  |
| 115 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 寨子村 | 未通 | 无 |  |
| 116 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 柒坪村 | 未通 | 无 |  |
| 117 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 上沟村 | 升级 | 无 |  |
| 118 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 天衢村 | 升级 | 无 |  |
| 119 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 牛庄村 | 升级 | 无 |  |
| 120 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 孙堡村 | 升级 | 无 |  |
| 121 | 天水市 | 武山县 | 桦林乡 | 高崖村 | 升级 | 无 |  |
| 122 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 马寨村 | 未通 | 无 |  |
| 123 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 关儿村 | 未通 | 无 |  |
| 124 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 鲁班村 | 未通 | 无 |  |
| 125 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 四湾村 | 未通 | 无 |  |
| 126 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 下河村 | 未通 | 无 |  |
| 127 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 盘龙村 | 未通 | 无 |  |
| 128 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 梁沟村 | 升级 | 无 |  |
| 129 | 天水市 | 武山县 | 榆盘乡 | 马河村 | 升级 | 无 |  |
| 130 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 尹沟村 | 未通 | 无 |  |
| 131 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 金银村 | 未通 | 无 |  |
| 132 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 何去村 | 未通 | 无 |  |
| 133 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 杜井村 | 未通 | 无 |  |
| 134 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 新泉村 | 未通 | 无 |  |
| 135 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 白尧村 | 未通 | 无 |  |
| 136 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 吴山村 | 未通 | 无 |  |
| 137 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 白湾村 | 未通 | 无 |  |
| 138 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 鸣鼓村 | 未通 | 无 |  |
| 139 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 罗坡村 | 未通 | 无 |  |
| 140 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 党口村 | 未通 | 无 |  |
| 141 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 李尧村 | 未通 | 无 |  |
| 142 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 元树村 | 未通 | 无 |  |
| 143 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 彭坡村 | 未通 | 无 |  |
| 144 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 管沟村 | 未通 | 无 |  |
| 145 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 吴庄村 | 升级 | 无 |  |
| 146 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 王山村 | 升级 | 无 |  |
| 147 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 宋坡村 | 升级 | 无 |  |
| 148 | 天水市 | 武山县 | 咀头乡 | 库洞村 | 升级 | 无 |  |
| 149 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 现头村 | 未通 | 无 |  |
| 150 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 小庄村 | 未通 | 无 |  |
| 151 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 河东村 | 未通 | 无 |  |
| 152 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 刘强村 | 未通 | 无 |  |
| 153 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 广元村 | 未通 | 无 |  |
| 154 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 安沟村 | 未通 | 无 |  |
| 155 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 芦河村 | 未通 | 无 |  |
| 156 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 西山村 | 未通 | 无 |  |
| 157 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 闫山村 | 未通 | 无 |  |
| 158 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 庄科村 | 未通 | 无 |  |
| 159 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 牛山村 | 未通 | 无 |  |
| 160 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 军民村 | 未通 | 无 |  |
| 161 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 中梁村 | 未通 | 无 |  |
| 162 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 张山村 | 未通 | 无 |  |
| 163 | 天水市 | 武山县 | 杨河乡 | 夏庄村 | 未通 | 无 |  |
| 164 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 高九村 | 未通 | 无 |  |
| 165 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 白山村 | 未通 | 无 |  |
| 166 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 冯山村 | 未通 | 无 |  |
| 167 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 郭山村 | 未通 | 无 |  |
| 168 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 沿安村 | 未通 | 无 |  |
| 169 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 泉峪村 | 未通 | 无 |  |
| 170 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 苟具村 | 未通 | 无 |  |
| 171 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 草滩村 | 未通 | 无 |  |
| 172 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 九棵树村 | 未通 | 无 |  |
| 173 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 马蹄沟村 | 未通 | 无 |  |
| 174 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 川儿村 | 升级 | 无 |  |
| 175 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 南川村 | 升级 | 无 |  |
| 176 | 天水市 | 武山县 | 沿安乡 | 汪庄村 | 升级 | 无 |  |
| 177 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 青山村 | 未通 | 无 |  |
| 178 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 马年村 | 未通 | 无 |  |
| 179 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 王山村 | 未通 | 无 |  |
| 180 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 龙山村 | 未通 | 无 |  |
| 181 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 大庄村 | 未通 | 无 |  |
| 182 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 杨咀村 | 未通 | 无 |  |
| 183 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 阳屲村 | 未通 | 无 |  |
| 184 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 东沟村 | 升级 | 无 |  |
| 185 | 天水市 | 武山县 | 龙台乡 | 贾山村 | 升级 | 无 |  |
| 186 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 斜坡村 | 未通 | 无 |  |
| 187 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 大庄村 | 未通 | 无 |  |
| 188 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 东梁村 | 未通 | 无 |  |
| 189 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 柏山村 | 未通 | 无 |  |
| 190 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 英咀村 | 未通 | 无 |  |
| 191 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 聂河村 | 未通 | 无 |  |
| 192 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 赵庄村 | 未通 | 无 |  |
| 193 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 冯河村 | 未通 | 无 |  |
| 194 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 大坪村 | 未通 | 无 |  |
| 195 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 小南村 | 未通 | 无 |  |
| 196 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 盘坡村 | 未通 | 无 |  |
| 197 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 杜沟村 | 未通 | 无 |  |
| 198 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 棋盘村 | 未通 | 无 |  |
| 199 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 双录村 | 未通 | 无 |  |
| 200 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 李子沟村 | 未通 | 无 |  |
| 201 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 何湾村 | 升级 | 无 |  |
| 202 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 中坝村 | 升级 | 无 |  |
| 203 | 天水市 | 武山县 | 温泉乡 | 马皇寺村 | 升级 | 无 |  |
| 204 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 杨赵村 | 未通 | 无 |  |
| 205 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 马鞍山村 | 未通 | 无 |  |
| 206 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 张家井村 | 未通 | 无 |  |
| 207 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 土堆村 | 未通 | 无 |  |
| 208 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 二十铺村 | 未通 | 无 |  |
| 209 | 天水市 | 甘谷县 | 大像山镇 | 马务沟村 | 未通 | 无 |  |
| 210 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 川子村 | 未通 | 无 |  |
| 211 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 白家窑村 | 未通 | 无 |  |
| 212 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 铁坡山村 | 未通 | 无 |  |
| 213 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 蒋家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 214 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 程家窑村 | 未通 | 无 |  |
| 215 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 麦堆坪村 | 升级 | 无 |  |
| 216 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 巩家窑村 | 升级 | 无 |  |
| 217 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 红崖沟村 | 升级 | 无 |  |
| 218 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 黑窑村 | 升级 | 无 |  |
| 219 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 蒋家窑村 | 升级 | 无 |  |
| 220 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 张家窑村 | 升级 | 无 |  |
| 221 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 半沟村 | 升级 | 无 |  |
| 222 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 东崖村 | 未通 | 无 |  |
| 223 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 土寨村 | 未通 | 无 |  |
| 224 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 严家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 225 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 李家窑村 | 未通 | 无 |  |
| 226 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 洪家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 227 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 山庄村 | 未通 | 无 |  |
| 228 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 毛家河村 | 未通 | 无 |  |
| 229 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 张家窑村 | 未通 | 无 |  |
| 230 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 张家山村 | 未通 | 无 |  |
| 231 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 郭家山村 | 未通 | 无 |  |
| 232 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 榆林坪村 | 未通 | 无 |  |
| 233 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 莫周兰村 | 未通 | 无 |  |
| 234 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 甄家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 235 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 尉家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 236 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 田家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 237 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 石沟村 | 未通 | 无 |  |
| 238 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 新窑村 | 未通 | 无 |  |
| 239 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 庄儿沟村 | 未通 | 无 |  |
| 240 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 好梢科村 | 未通 | 无 |  |
| 241 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 西坪村 | 未通 | 无 |  |
| 242 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 马家滩村 | 未通 | 无 |  |
| 243 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 潘家山村 | 未通 | 无 |  |
| 244 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 尉家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 245 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 玉皇殿村 | 升级 | 无 |  |
| 246 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 东坪村 | 升级 | 无 |  |
| 247 | 天水市 | 甘谷县 | 磐安镇 | 候家山村 | 升级 | 无 |  |
| 248 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 河湾村 | 升级 | 无 |  |
| 249 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 董川村 | 升级 | 无 |  |
| 250 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 任山村 | 升级 | 无 |  |
| 251 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 沙滩村 | 升级 | 无 |  |
| 252 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 韩家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 253 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 厚坪村 | 未通 | 无 |  |
| 254 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 蒋山村 | 未通 | 无 |  |
| 255 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 后川沟村 | 未通 | 无 |  |
| 256 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 王窑村 | 未通 | 无 |  |
| 257 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 石方咀村 | 未通 | 无 |  |
| 258 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 黄鹤村 | 未通 | 无 |  |
| 259 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 苏家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 260 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 安家坡村 | 未通 | 无 |  |
| 261 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 阳屲寺村 | 未通 | 无 |  |
| 262 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 麻池窑村 | 未通 | 无 |  |
| 263 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 李家堡村 | 未通 | 无 |  |
| 264 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 山庄川村 | 未通 | 无 |  |
| 265 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 何家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 266 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 阳赛村 | 未通 | 无 |  |
| 267 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 何山村 | 未通 | 无 |  |
| 268 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 老庄村 | 未通 | 无 |  |
| 269 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 庙滩村 | 未通 | 无 |  |
| 270 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 马坪村 | 未通 | 无 |  |
| 271 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 阳坡村 | 未通 | 无 |  |
| 272 | 天水市 | 甘谷县 | 安远镇 | 阴坡村 | 未通 | 无 |  |
| 273 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 宋家岔村 | 未通 | 无 |  |
| 274 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 尹家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 275 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 宋家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 276 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 李家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 277 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 小沟门村 | 未通 | 无 |  |
| 278 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 蒜黄咀村 | 未通 | 无 |  |
| 279 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 大山村 | 未通 | 无 |  |
| 280 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 山庄村 | 未通 | 无 |  |
| 281 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 安家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 282 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 梁家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 283 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 斜坡村 | 升级 | 无 |  |
| 284 | 天水市 | 甘谷县 | 白家湾乡 | 河沟村 | 升级 | 无 |  |
| 285 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 秦家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 286 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 黑下沟村 | 升级 | 无 |  |
| 287 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 王家窑村 | 升级 | 无 |  |
| 288 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 姚家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 289 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 石家大山村 | 未通 | 无 |  |
| 290 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 艾家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 291 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 石庙咀村 | 未通 | 无 |  |
| 292 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 元高山村 | 未通 | 无 |  |
| 293 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 秦家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 294 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 关家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 295 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 杨河村 | 未通 | 无 |  |
| 296 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 尚家山村 | 未通 | 无 |  |
| 297 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 周元坪村 | 未通 | 无 |  |
| 298 | 天水市 | 甘谷县 | 五家河乡 | 格板峪村 | 未通 | 无 |  |
| 299 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 麻岔子村 | 未通 | 无 |  |
| 300 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 大卜峪村 | 未通 | 无 |  |
| 301 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 大坪村 | 未通 | 无 |  |
| 302 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 深岘子村 | 未通 | 无 |  |
| 303 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 樊家寺村 | 未通 | 无 |  |
| 304 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 店子村 | 未通 | 无 |  |
| 305 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 上店子村 | 未通 | 无 |  |
| 306 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 沟门村 | 未通 | 无 |  |
| 307 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 羌甘峪村 | 未通 | 无 |  |
| 308 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 瓦泉峪村 | 未通 | 无 |  |
| 309 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 半山村 | 未通 | 无 |  |
| 310 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 二家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 311 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 张家岔村 | 未通 | 无 |  |
| 312 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 张家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 313 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 颉家山村 | 未通 | 无 |  |
| 314 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 二家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 315 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 段家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 316 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 田家山 | 未通 | 无 |  |
| 317 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 吕家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 318 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 邓家咀村 | 升级 | 无 |  |
| 319 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 郑家山村 | 升级 | 无 |  |
| 320 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 王家局村 | 升级 | 无 |  |
| 321 | 天水市 | 甘谷县 | 金山乡 | 下山庄村 | 升级 | 无 |  |
| 322 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 上硬王村 | 未通 | 无 |  |
| 323 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 柴家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 324 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 马家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 325 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 冯寨村 | 未通 | 无 |  |
| 326 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 燕珍村 | 未通 | 无 |  |
| 327 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 颉刘家村 | 未通 | 无 |  |
| 328 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 莲花台村 | 未通 | 无 |  |
| 329 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 海子湾村 | 未通 | 无 |  |
| 330 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 四方咀村 | 未通 | 无 |  |
| 331 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 陈家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 332 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 朱阳山村 | 未通 | 无 |  |
| 333 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 红凡沟村 | 未通 | 无 |  |
| 334 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 董堡村 | 升级 | 无 |  |
| 335 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 郭家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 336 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 马家山村 | 升级 | 无 |  |
| 337 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 姚家山村 | 升级 | 无 |  |
| 338 | 天水市 | 甘谷县 | 西坪乡 | 鸡毛峡村 | 升级 | 无 |  |
| 339 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 水滩村 | 未通 | 无 |  |
| 340 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 梨沟村 | 未通 | 无 |  |
| 341 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 中庄村 | 未通 | 无 |  |
| 342 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 南山村 | 未通 | 无 |  |
| 343 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 北山村 | 未通 | 无 |  |
| 344 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 麻坪村 | 升级 | 无 |  |
| 345 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 曲坪村 | 升级 | 无 |  |
| 346 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 丁窑村 | 升级 | 无 |  |
| 347 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 咸川村 | 升级 | 无 |  |
| 348 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 温岘村 | 升级 | 无 |  |
| 349 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 马窑村 | 升级 | 无 |  |
| 350 | 天水市 | 甘谷县 | 大石乡 | 王湾村 | 升级 | 无 |  |
| 351 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 柏林村 | 未通 | 无 |  |
| 352 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 水泉湾村 | 未通 | 无 |  |
| 353 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 石岘村 | 未通 | 无 |  |
| 354 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 上窑村 | 未通 | 无 |  |
| 355 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 董渠村 | 未通 | 无 |  |
| 356 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 杨湾村 | 未通 | 无 |  |
| 357 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 河沟村 | 未通 | 无 |  |
| 358 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 李门村 | 未通 | 无 |  |
| 359 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 寨子村 | 升级 | 无 |  |
| 360 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 徐坡村 | 升级 | 无 |  |
| 361 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 贾山村 | 升级 | 无 |  |
| 362 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 高湾村 | 升级 | 无 |  |
| 363 | 天水市 | 甘谷县 | 礼辛乡 | 倪山村 | 升级 | 无 |  |
| 364 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 杨家坡村 | 未通 | 无 |  |
| 365 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 付家河村 | 未通 | 无 |  |
| 366 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 小庄村 | 未通 | 无 |  |
| 367 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 王家河村 | 未通 | 无 |  |
| 368 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 朱权村 | 未通 | 无 |  |
| 369 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 芦家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 370 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 巩家山村 | 未通 | 无 |  |
| 371 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 魏家峡村 | 未通 | 无 |  |
| 372 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 蔺家村 | 未通 | 无 |  |
| 373 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 松树岔村 | 未通 | 无 |  |
| 374 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 碌碡滩村 | 未通 | 无 |  |
| 375 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 小河口村 | 未通 | 无 |  |
| 376 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 城子村 | 未通 | 无 |  |
| 377 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 苍王山村 | 未通 | 无 |  |
| 378 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 席家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 379 | 天水市 | 甘谷县 | 大庄乡 | 苏家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 380 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 魏家岔村 | 未通 | 无 |  |
| 381 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 上坪村 | 未通 | 无 |  |
| 382 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 嘴头村 | 未通 | 无 |  |
| 383 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 冯坡村 | 未通 | 无 |  |
| 384 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 阴湾村 | 未通 | 无 |  |
| 385 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 红土坡村 | 升级 | 无 |  |
| 386 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 中岔村 | 升级 | 无 |  |
| 387 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 赵家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 388 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 谢家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 389 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 椿树岘村 | 升级 | 无 |  |
| 390 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 唐家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 391 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 上岔村 | 升级 | 无 |  |
| 392 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 王家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 393 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 城峪沟村 | 升级 | 无 |  |
| 394 | 天水市 | 甘谷县 | 八里湾乡 | 陡湾村 | 升级 | 无 |  |
| 395 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 阳山村 | 未通 | 无 |  |
| 396 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 韩窑村 | 未通 | 无 |  |
| 397 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 赵家窑村 | 未通 | 无 |  |
| 398 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 马窑村 | 未通 | 无 |  |
| 399 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 李家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 400 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 张家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 401 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 年家湾村 | 未通 | 无 |  |
| 402 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 地二湾村 | 未通 | 无 |  |
| 403 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 山庄村 | 未通 | 无 |  |
| 404 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 大坪村 | 未通 | 无 |  |
| 405 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 汪坪村 | 未通 | 无 |  |
| 406 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 转地村 | 未通 | 无 |  |
| 407 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 东庄村 | 升级 | 无 |  |
| 408 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 勿铺岘村 | 升级 | 无 |  |
| 409 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 白家局村 | 升级 | 无 |  |
| 410 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 马家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 411 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 西崖村 | 升级 | 无 |  |
| 412 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 麻柳湾村 | 升级 | 无 |  |
| 413 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 自坪村 | 升级 | 无 |  |
| 414 | 天水市 | 甘谷县 | 谢家湾乡 | 沟滩村 | 升级 | 无 |  |
| 415 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 韩家墩村 | 升级 | 无 |  |
| 416 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 柏林沟村 | 升级 | 无 |  |
| 417 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 柏林峪村 | 升级 | 无 |  |
| 418 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 候家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 419 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 姚家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 420 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 阳屲村 | 升级 | 无 |  |
| 421 | 天水市 | 甘谷县 | 新兴镇 | 康家滩村 | 升级 | 无 |  |
| 422 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 杨河村 | 未通 | 无 |  |
| 423 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 李官湾村 | 未通 | 无 |  |
| 424 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 王家磨村 | 升级 | 无 |  |
| 425 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 徐家山村 | 升级 | 无 |  |
| 426 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 盐池村 | 升级 | 无 |  |
| 427 | 天水市 | 秦州区 | 玉泉镇 | 闫新庄村 | 升级 | 无 |  |
| 428 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 周集寨村 | 未通 | 无 |  |
| 429 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 刘家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 430 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 榆林村 | 未通 | 无 |  |
| 431 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 老湾里村 | 未通 | 无 |  |
| 432 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 孙家河村 | 未通 | 无 |  |
| 433 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 马家河村 | 未通 | 无 |  |
| 434 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 冯家坪村 | 未通 | 无 |  |
| 435 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 浮沱子村 | 未通 | 无 |  |
| 436 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 贾家寺村 | 升级 | 无 |  |
| 437 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 虎皮沟村 | 升级 | 无 |  |
| 438 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 王家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 439 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 东沟村 | 升级 | 无 |  |
| 440 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 田家山村 | 升级 | 无 |  |
| 441 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 兴隆村 | 升级 | 无 |  |
| 442 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 杨湾村 | 升级 | 无 |  |
| 443 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 闫家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 444 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 潘集寨村 | 升级 | 无 |  |
| 445 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 白家山村 | 升级 | 无 |  |
| 446 | 天水市 | 秦州区 | 皂郊镇 | 杨集寨村 | 升级 | 无 |  |
| 447 | 天水市 | 秦州区 | 藉口镇 | 湾合村 | 未通 | 无 |  |
| 448 | 天水市 | 秦州区 | 藉口镇 | 南峪村 | 未通 | 无 |  |
| 449 | 天水市 | 秦州区 | 藉口镇 | 埂子村 | 未通 | 无 |  |
| 450 | 天水市 | 秦州区 | 藉口镇 | 寨柯村 | 未通 | 无 |  |
| 451 | 天水市 | 秦州区 | 藉口镇 | 高庙村 | 升级 | 无 |  |
| 452 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 席范村 | 未通 | 无 |  |
| 453 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 张吴山村 | 未通 | 无 |  |
| 454 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 西山坪村 | 未通 | 无 |  |
| 455 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 马岐山村 | 未通 | 无 |  |
| 456 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 庙子村 | 未通 | 无 |  |
| 457 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 盘龙村 | 未通 | 无 |  |
| 458 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 北崖村 | 升级 | 无 |  |
| 459 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 东山村 | 升级 | 无 |  |
| 460 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 廿铺村 | 升级 | 无 |  |
| 461 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 郭家坪村 | 升级 | 无 |  |
| 462 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 年集村 | 升级 | 无 |  |
| 463 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 李家台子村 | 升级 | 无 |  |
| 464 | 天水市 | 秦州区 | 太京镇 | 窝驼村 | 升级 | 无 |  |
| 465 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 糜川村 | 未通 | 无 |  |
| 466 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 郑山村 | 未通 | 无 |  |
| 467 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 刘斜村 | 未通 | 无 |  |
| 468 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 朱山村 | 未通 | 无 |  |
| 469 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 成刘村 | 未通 | 无 |  |
| 470 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 黄柏村 | 未通 | 无 |  |
| 471 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 银河村 | 未通 | 无 |  |
| 472 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 柏磨村 | 未通 | 无 |  |
| 473 | 天水市 | 秦州区 | 汪川镇 | 棉虎村 | 升级 | 无 |  |
| 474 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 杜集寨村 | 未通 | 无 |  |
| 475 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 红土坡村 | 未通 | 无 |  |
| 476 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 王家大山村 | 未通 | 无 |  |
| 477 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 石咀村 | 未通 | 无 |  |
| 478 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 马家堡子村 | 未通 | 无 |  |
| 479 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 李官仁湾村 | 未通 | 无 |  |
| 480 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 任家堡村 | 未通 | 无 |  |
| 481 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 杜白村 | 未通 | 无 |  |
| 482 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 谢家岭村 | 未通 | 无 |  |
| 483 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 辛兆坡村 | 未通 | 无 |  |
| 484 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 吴集寨村 | 未通 | 无 |  |
| 485 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 邵集寨村 | 未通 | 无 |  |
| 486 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 王宋村 | 未通 | 无 |  |
| 487 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 梁家大湾村 | 未通 | 无 |  |
| 488 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 陈石村 | 未通 | 无 |  |
| 489 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 高磨村 | 升级 | 无 |  |
| 490 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 河脉村 | 升级 | 无 |  |
| 491 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 张家寨村 | 升级 | 无 |  |
| 492 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 万家山村 | 升级 | 无 |  |
| 493 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 李家门村 | 升级 | 无 |  |
| 494 | 天水市 | 秦州区 | 牡丹镇 | 刘家沟村 | 升级 | 无 |  |
| 495 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 韩安村 | 未通 | 无 |  |
| 496 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 董家山村 | 未通 | 无 |  |
| 497 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 唐家山村 | 未通 | 无 |  |
| 498 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 大湾村 | 未通 | 无 |  |
| 499 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 潘时村 | 未通 | 无 |  |
| 500 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 后沟村 | 升级 | 无 |  |
| 501 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 刘家山村 | 升级 | 无 |  |
| 502 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 冯集村 | 升级 | 无 |  |
| 503 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 朱槽沟村 | 升级 | 无 |  |
| 504 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 朱堡村 | 升级 | 无 |  |
| 505 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 西宛村 | 升级 | 无 |  |
| 506 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 白石村 | 升级 | 无 |  |
| 507 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 高炉子村 | 升级 | 无 |  |
| 508 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 流水村 | 升级 | 无 |  |
| 509 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 严家河村 | 升级 | 无 |  |
| 510 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 寨子村 | 升级 | 无 |  |
| 511 | 天水市 | 秦州区 | 关子镇 | 孙家坡村 | 升级 | 无 |  |
| 512 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 何家山村 | 未通 | 无 |  |
| 513 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 白家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 514 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 百姓村 | 升级 | 无 |  |
| 515 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 上沟村 | 升级 | 无 |  |
| 516 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 顾店村 | 升级 | 无 |  |
| 517 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 公主村 | 升级 | 无 |  |
| 518 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 下集村 | 升级 | 无 |  |
| 519 | 天水市 | 秦州区 | 平南镇 | 苏家湾村 | 升级 | 无 |  |
| 520 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 大山村 | 未通 | 无 |  |
| 521 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 李尧村 | 未通 | 无 |  |
| 522 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 元树村 | 未通 | 无 |  |
| 523 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 杏沟村 | 未通 | 无 |  |
| 524 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 杨集村 | 未通 | 无 |  |
| 525 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 嘴头村 | 未通 | 无 |  |
| 526 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 蒲后村 | 未通 | 无 |  |
| 527 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 苏寨村 | 未通 | 无 |  |
| 528 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 上游村 | 未通 | 无 |  |
| 529 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 东风村 | 未通 | 无 |  |
| 530 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 古集村 | 未通 | 无 |  |
| 531 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 柴家山村 | 未通 | 无 |  |
| 532 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 石滩村 | 升级 | 无 |  |
| 533 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 庙坪村 | 升级 | 无 |  |
| 534 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 董家坪村 | 升级 | 无 |  |
| 535 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 王庄村 | 升级 | 无 |  |
| 536 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇 | 胡沟村 | 升级 | 无 |  |
| 537 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 柴家庄村 | 未通 | 无 |  |
| 538 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 马家坝村 | 未通 | 无 |  |
| 539 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 庙川村 | 未通 | 无 |  |
| 540 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 小南峪村 | 未通 | 无 |  |
| 541 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 长河村 | 未通 | 无 |  |
| 542 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 白音村 | 未通 | 无 |  |
| 543 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 花园村 | 未通 | 无 |  |
| 544 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 曹王村 | 升级 | 无 |  |
| 545 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 许家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 546 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 小峪村 | 升级 | 无 |  |
| 547 | 天水市 | 秦州区 | 娘娘坝镇 | 杜家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 548 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 红卫村 | 未通 | 无 |  |
| 549 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 杨家山村 | 未通 | 无 |  |
| 550 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 李家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 551 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 马家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 552 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 马窑村 | 升级 | 无 |  |
| 553 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 马周村 | 升级 | 无 |  |
| 554 | 天水市 | 秦州区 | 中梁乡 | 草胡村 | 升级 | 无 |  |
| 555 | 天水市 | 秦州区 | 齐寿乡 | 鲁沟村 | 升级 | 无 |  |
| 556 | 天水市 | 秦州区 | 齐寿乡 | 黑沟村 | 升级 | 无 |  |
| 557 | 天水市 | 秦州区 | 齐寿乡 | 后寺村 | 升级 | 无 |  |
| 558 | 天水市 | 秦州区 | 齐寿乡 | 肖崖村 | 升级 | 无 |  |
| 559 | 天水市 | 秦州区 | 齐寿乡 | 铁佛村 | 升级 | 无 |  |
| 560 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 梁山村 | 未通 | 无 |  |
| 561 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 白宋村 | 未通 | 无 |  |
| 562 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 韩山村 | 未通 | 无 |  |
| 563 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 草滩村 | 未通 | 无 |  |
| 564 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 罗台村 | 未通 | 无 |  |
| 565 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 李沟村 | 未通 | 无 |  |
| 566 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 北杨村 | 未通 | 无 |  |
| 567 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 双王村 | 未通 | 无 |  |
| 568 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 范山村 | 未通 | 无 |  |
| 569 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 谢小村 | 未通 | 无 |  |
| 570 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 李秦村 | 未通 | 无 |  |
| 571 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 常沟村 | 未通 | 无 |  |
| 572 | 天水市 | 秦州区 | 华岐乡 | 下马村 | 升级 | 无 |  |
| 573 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 彭寨村 | 未通 | 无 |  |
| 574 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 柴山村 | 未通 | 无 |  |
| 575 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 三合村 | 未通 | 无 |  |
| 576 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 阴湾村 | 升级 | 无 |  |
| 577 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 南山村 | 升级 | 无 |  |
| 578 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 于山村 | 升级 | 无 |  |
| 579 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 穆河村 | 升级 | 无 |  |
| 580 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 张湾村 | 升级 | 无 |  |
| 581 | 天水市 | 秦州区 | 大门乡 | 高坪村 | 升级 | 无 |  |
| 582 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 煤湾村 | 未通 | 无 |  |
| 583 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 王赵村 | 未通 | 无 |  |
| 584 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 三湾村 | 未通 | 无 |  |
| 585 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 白家沟村 | 未通 | 无 |  |
| 586 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 北具村 | 未通 | 无 |  |
| 587 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 芦子滩村 | 未通 | 无 |  |
| 588 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 彭文村 | 未通 | 无 |  |
| 589 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 水滩坪村 | 未通 | 无 |  |
| 590 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 大庄村 | 未通 | 无 |  |
| 591 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 立志村 | 未通 | 无 |  |
| 592 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 松树村 | 升级 | 无 |  |
| 593 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 黑引坡村 | 升级 | 无 |  |
| 594 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 石马村 | 升级 | 无 |  |
| 595 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 土盆村 | 升级 | 无 |  |
| 596 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 跃马村 | 升级 | 无 |  |
| 597 | 天水市 | 秦州区 | 杨家寺乡 | 田家庄村 | 升级 | 无 |  |
| 598 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 胡家山村 | 未通 | 无 |  |
| 599 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 石家河村 | 未通 | 无 |  |
| 600 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 董集寨村 | 未通 | 无 |  |
| 601 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 中心村 | 升级 | 无 |  |
| 602 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 新民村 | 升级 | 无 |  |
| 603 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 马鞍山村 | 升级 | 无 |  |
| 604 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 梁家门村 | 升级 | 无 |  |
| 605 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 梨树村 | 升级 | 无 |  |
| 606 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 罗家河村 | 升级 | 无 |  |
| 607 | 天水市 | 秦州区 | 秦岭乡 | 斜坡村 | 升级 | 无 |  |

附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

附件三：影像资料

1、验收小组会议验收

2、验收小组技术验收及实地抽查验收