甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区2：秦安县、麦积区、清水县、张家川县）验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月2日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	4

五、存在的问题及整改要求：	6

六、验收评价	7

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表	8

附件二：建设行政村名单	11

附件三：验收工具一览表	35

附件四：影像资料	36

甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目

（天水市片区2：秦安县、麦积区、清水县、张家川县）验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年6月25日至6月29日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区2秦安县、麦积区、清水县、张家川县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。天水市工信委、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖天水市秦安县、麦积区、清水县、张家川县共711个行政村，其中未通村357个，升级村354个，其中709个行政村按照合同约定完成建设，剩余麦积区三岔镇墁坪村及渭南镇蒲石村由于整体搬迁，在获得麦积区三岔镇人民政府及渭南镇人民政府相关证明文件后，经与麦积区工信局沟通协调，替换为元龙镇桑渠村及渭南镇马咀村，均完成建设开通。覆盖用户数19.1万户。共敷设光缆线路5968.94公里，其中新建光缆线1791.57公里。安装一级分纤箱1589个，二级分纤箱19482个，建设光网端口19.1万个，累计安装专用客户端1938台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国移动通信集团甘肃有限公司

设计单位：江西省邮电规划设计院有限公司

施工单位：中邮建技术有限公司、甘肃天瑞电子工程有限公司、

中通建设股份有限公司、武汉贝斯特通信集团股份有限公司、甘肃天瑞电子工程有限公司、天博电子信息科技有限公司、北京中福通信有限公司、邦讯股份有限公司、中国通信建设第二工程局有限公司、武汉虹信技术服务有限责任公司

监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

建设周期：项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2018年5月26日至6月2日完成了初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和天水市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收天水市四个县区37个行政村，其中秦安县9个，清水县9个，麦积山区9个，张家川县10个；总体抽查率为5.21%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：秦安县五窖乡杜湾村、秦安县西川镇王堡村、秦安县西川镇雅湾村、秦安县千户乡刘庄村、秦安县西川镇李洼村、秦安县五营乡王店村、秦安县五营乡西坡村、秦安县五营乡杨湾村、秦安县五营乡马小村、清水县新城乡黄梁村、麦积区甘泉镇谢崖村、麦积区马跑泉镇余家山村、麦积区甘泉镇阳湾村、麦积区马跑泉镇阮家山村、麦积区社棠镇半山村、麦积区五龙镇石洞村、麦积区渭南镇麻家坪村、麦积区中滩镇霍坪村、麦积区五龙镇周山村、清水县新城乡王尧村、清水县新城乡李湾村、清水县新城乡闫山村、清水县新城乡大陆村、清水县土门镇西坡村、张家川县川王乡铁洼村、张家川县川王乡松树湾、清水县黄门乡长谷村、张家川县川王乡哈钩镇、张家川县川王乡马达村、张家川县木河乡高山村、张家川县木河乡庄河村、张家川县刘堡镇罗湾村、张家川县龙山乡李山村、清水县土门乡苍下村、张家川县大阳乡下渠村、清水县黄门乡杨李村、张家川大阳乡南山村

2. 实地抽查验收及技术验收情况

对32个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对32个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：37个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过实地抽查及技术验收验收，一致认为37个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

五、存在的问题及整改要求：

此次验收出现的问题是：1.秦安县西川镇雅湾村现场P003号7米油木杆普通土埋深实测为1.3米，埋深未达到设计要求。2.秦安县西川李洼村杆号P006号- P007号杆档软吊与电力线交越，吊线垂度大，防护措施未达到规范要求。3.千户乡刘庄村、西川镇李洼村2个行政村竣工资料中施工设计交底记录无参会人员签名；工程工艺质量自检表、监理单位验收记录、施工组织设计方案无审核人签字。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（天水市片区2秦安县、麦积区、清水县、张家川县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“良好”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年7月2日

| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 天水 | 秦安县千户乡 | 刘庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104Mbps | -16dbm |
| 2 | 天水 | 秦安县西川镇 | 李洼村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 92.8Mbpss | -18.33dbm |
| 3 | 天水 | 秦安县五营乡 | 王店村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 38.4Mbps | -16.85dbm |
| 4 | 天水 | 秦安县五营乡 | 西坡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 56.7Mbps | -14.53dBm |
| 5 | 天水 | 秦安县五营乡 | 杨湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 106.4Mbps | -13.81dbm |
| 6 | 天水 | 秦安县西川镇 | 王堡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104.8Mbps | —17.06dbm |
| 7 | 天水 | 秦安县西川镇 | 雅湾村 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84.8Mbps | —18.43dbm |
| 8 | 天水 | 秦安县王窖镇 | 杜湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104.8Mbps | —14.68dbm |
| 9 | 天水 | 秦安县五营镇 | 马小村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104.8Mbps | —15.53dbm |
| 10 | 天水 | 清水县黄门乡 | 杨李村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48.56Mbps | -17.92dBm |
| 11 | 天水 | 清水县黄门乡 | 长谷村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 47.68Mbps | -17.09dBm |
| 12 | 天水 | 清水县土门乡 | 西坡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 44.8Mbps | -18.33dBm |
| 13 | 天水 | 清水县土门乡 | 苍下村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 38.08Mbps | -17.87dBm |
| 14 | 天水 | 清水县新城村 | 黄梁村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 45.84Mbps | -18.82dBm |
| 15 | 天水 | 清水县新城乡 | 王尧村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41.92Mbps | -17.20dBm |
| 16 | 天水 | 清水县新城乡 | 李湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 33.76Mbps | -17.20dBm |
| 17 | 天水 | 清水县新城乡 | 闫川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 44.8Mbps | -16.03dBm |
| 18 | 天水 | 清水县新城乡 | 大陆村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 22.56Mbps | -17.20dBm |
| 19 | 天水 | 张家川县大阳乡 | 下渠村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 24.4Mbps | -15.25dBm |
| 20 | 天水 | 张家川川王乡 | 铁洼村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 21.6Mbps | -17.57dBm |
| 21 | 天水 | 张家川川王乡 | 松树湾 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 44.64Mbps | -13.93dBm |
| 22 | 天水 | 张家川川王乡 | 哈沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 22.72Mbps | -14.77dBm |
| 23 | 天水 | 张家川县川五乡 | 马达村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 48.16Mbps | -16.23dBm |
| 24 | 天水 | 张家川县木河乡 | 高山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41.92Mbps | -15.35dBm |
| 25 | 天水 | 张家川县木河乡 | 庄河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 23.44Mbps | -15.50dBm |
| 26 | 天水 | 张家川县大阳乡 | 南山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 39.52Mbps | -12.82Bm |
| 27 | 天水 | 清水县龙山乡 | 李山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 22.32Mbps | -14.77dBm |
| 28 | 天水 | 清水县刘堡乡 | 罗湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 37.36Mbps | -17.87dBm |
| 29 | 天水 | 麦积区马跑泉镇 | 阮家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 87.2Mbps | -16.20dBm |
| 30 | 天水 | 麦积区马跑泉镇 | 余家山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 104.8Mbps | -14.22dBm |
| 31 | 天水 | 麦积山区甘泉乡 | 阳湾村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 71.2Mbps | -13.67dBm |
| 32 | 天水 | 麦积山区甘泉乡 | 谢崖村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 99.2Mbps | -13.36dBm |
| 33 | 天水 | 麦积区社棠镇 | 半山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 88.8Mbps | -12.51dBm |
| 34 | 天水 | 麦积山县渭南镇 | 麻家平村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 96Mbps | -12.81dBm |
| 35 | 天水 | 麦积山县中滩乡 | 霍坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 105.6Mbps | -13.59dBm |
| 36 | 天水 | 麦积山县五龙镇 | 周山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 95.2Mbps | -12.98dBm |
| 37 | 天水 | 麦积山县五龙镇 | 石洞村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 82.4Mbps | -15.92dBm |

备注：备注：中国移动通信集团庆阳分公司已制定三种资费套餐：38元包月套餐（绑定1个移动号码每月保底消费38元+50M宽带+魔百盒电视免费1年）；50元包月套餐（绑定2-4个移动号码每月保底消费50元+100M宽带+魔百盒电视免费1年）；58元包月套餐（绑定1个移动号码每月保底消费58元+100M宽带+魔百盒电视免费1年）

附件二：建设行政村名单

| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 九峪村 | 未通 |  |  |
| 2 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 兴旺山村 | 未通 |  |  |
| 3 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 沽沱村 | 未通 |  |  |
| 4 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 高集村 | 未通 |  |  |
| 5 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 田尧村 | 未通 |  |  |
| 6 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 毛集村 | 未通 |  |  |
| 7 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 翟山村 | 未通 |  |  |
| 8 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 上湾村 | 未通 |  |  |
| 9 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 崔家山村 | 未通 |  |  |
| 10 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 罗集村 | 未通 |  |  |
| 11 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 元柳村 | 未通 |  |  |
| 12 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 巷口村 | 未通 |  |  |
| 13 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 东缑村 | 未通 |  |  |
| 14 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 东柯村 | 未通 |  |  |
| 15 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 余家山村 | 未通 |  |  |
| 16 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 阮山村 | 未通 |  |  |
| 17 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 余刘湾村 | 未通 |  |  |
| 18 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 新胜村 | 未通 |  |  |
| 19 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 龙槐村 | 未通 |  |  |
| 20 | 天水 | 麦积区 | 社棠镇 | 半山村 | 未通 |  |  |
| 21 | 天水 | 麦积区 | 社棠镇 | 税柳村 | 未通 |  |  |
| 22 | 天水 | 麦积区 | 社棠镇 | 东山村 | 未通 |  |  |
| 23 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 石沟村 | 未通 |  |  |
| 24 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 甘江村 | 未通 |  |  |
| 25 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 谢湾村 | 未通 |  |  |
| 26 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 阳湾村 | 未通 |  |  |
| 27 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 朝阳村 | 未通 |  |  |
| 28 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 陈山村 | 未通 |  |  |
| 29 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 刘坪村 | 未通 |  |  |
| 30 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 麦积村 | 未通 |  |  |
| 31 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 红崖村 | 未通 |  |  |
| 32 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 卧虎村 | 未通 |  |  |
| 33 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 杨何村 | 未通 |  |  |
| 34 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 北湾村 | 未通 |  |  |
| 35 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 冯王村 | 未通 |  |  |
| 36 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 曹村 | 未通 |  |  |
| 37 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 苏景村 | 未通 |  |  |
| 38 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 马王村 | 未通 |  |  |
| 39 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 黄坪村 | 未通 |  |  |
| 40 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 王旗村 | 未通 |  |  |
| 41 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 雷下村 | 未通 |  |  |
| 42 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 雷尹村 | 未通 |  |  |
| 43 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 蒲石村 | 未通 | 变更为麦积区渭南镇马咀村 | 原批复行政村已整体搬迁，有地方政府搬迁证明，替换请示已报天水市工信委 |
| 44 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 能干村 | 未通 |  |  |
| 45 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 窦家峡村 | 未通 |  |  |
| 46 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 缑家庄村 | 未通 |  |  |
| 47 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 渭红村 | 未通 |  |  |
| 48 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 西湖湾村 | 未通 |  |  |
| 49 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 麻家坪村 | 未通 |  |  |
| 50 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 演营村 | 未通 |  |  |
| 51 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 种田村 | 未通 |  |  |
| 52 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 杨成村 | 未通 |  |  |
| 53 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 赵沟村 | 未通 |  |  |
| 54 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 沿河村 | 未通 |  |  |
| 55 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 姚家沟村 | 未通 |  |  |
| 56 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 张家阳屲村 | 未通 |  |  |
| 57 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 新寨村 | 未通 |  |  |
| 58 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 木湾村 | 未通 |  |  |
| 59 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 李家沟村 | 未通 |  |  |
| 60 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 花石崖村 | 未通 |  |  |
| 61 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 和平村 | 未通 |  |  |
| 62 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 青龙村 | 未通 |  |  |
| 63 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 牛背村 | 未通 |  |  |
| 64 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 盘龙村 | 未通 |  |  |
| 65 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 立远村 | 未通 |  |  |
| 66 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 大沟村 | 未通 |  |  |
| 67 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 温家坪村 | 未通 |  |  |
| 68 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 刘家湾村 | 未通 |  |  |
| 69 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 中石沟村 | 未通 |  |  |
| 70 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 大尧村 | 未通 |  |  |
| 71 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 杨王村 | 未通 |  |  |
| 72 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 梁庄村 | 未通 |  |  |
| 73 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 岳王村 | 未通 |  |  |
| 74 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 岳家湾村 | 未通 |  |  |
| 75 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 陈家山村 | 未通 |  |  |
| 76 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 舍安子村 | 未通 |  |  |
| 77 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 上石沟村 | 未通 |  |  |
| 78 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 石洞沟村 | 未通 |  |  |
| 79 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 周山村 | 未通 |  |  |
| 80 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 柏树王村 | 未通 |  |  |
| 81 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 张强村 | 未通 |  |  |
| 82 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 王咀村 | 未通 |  |  |
| 83 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 雷尧村 | 未通 |  |  |
| 84 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 康李村 | 未通 |  |  |
| 85 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 郭文关村 | 未通 |  |  |
| 86 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 唐温村 | 未通 |  |  |
| 87 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 张家寺村 | 未通 |  |  |
| 88 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 西山村 | 未通 |  |  |
| 89 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 新军沟村 | 未通 |  |  |
| 90 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 杨家湾村 | 未通 |  |  |
| 91 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 花庙村 | 未通 |  |  |
| 92 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 夏坪村 | 未通 |  |  |
| 93 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 火吉村 | 未通 |  |  |
| 94 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 马坪村 | 未通 |  |  |
| 95 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 刘坪村 | 未通 |  |  |
| 96 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 观音村 | 未通 |  |  |
| 97 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 98 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 冷水河村 | 未通 |  |  |
| 99 | 天水 | 麦积区 | 利桥乡 | 蔚明村 | 未通 |  |  |
| 100 | 天水 | 麦积区 | 利桥乡 | 杨河村 | 未通 |  |  |
| 101 | 天水 | 麦积区 | 利桥乡 | 墁坪村 | 未通 |  |  |
| 102 | 天水 | 麦积区 | 利桥乡 | 秦岭村 | 未通 |  |  |
| 103 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 王山村 | 未通 |  |  |
| 104 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 秦岭村 | 未通 |  |  |
| 105 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 小坪村 | 未通 |  |  |
| 106 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 墁坪村 | 未通 | 变更为麦积区元龙镇桑渠村 | 原批复行政村已整体搬迁，有地方政府搬迁证明，替换请示已报天水市工信委 |
| 107 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 新岔村 | 未通 |  |  |
| 108 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 葡萄村 | 未通 |  |  |
| 109 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 李洼村 | 未通 |  |  |
| 110 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 何湾村 | 未通 |  |  |
| 111 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 阳山村 | 未通 |  |  |
| 112 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 大庄村 | 未通 |  |  |
| 113 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 杜湾村 | 未通 |  |  |
| 114 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 宋湾村 | 未通 |  |  |
| 115 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 杨峡村 | 未通 |  |  |
| 116 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 马庙村 | 未通 |  |  |
| 117 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 何李村 | 未通 |  |  |
| 118 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 武庄村 | 未通 |  |  |
| 119 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 程崖村 | 未通 |  |  |
| 120 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 窦沟村 | 未通 |  |  |
| 121 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 刘沟村 | 未通 |  |  |
| 122 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 瓦坪村 | 未通 |  |  |
| 123 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 高崖村 | 未通 |  |  |
| 124 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 车坪村 | 未通 |  |  |
| 125 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 西山村 | 未通 |  |  |
| 126 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 朱湾村 | 未通 |  |  |
| 127 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 硬洼村 | 未通 |  |  |
| 128 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 庞沟村 | 未通 |  |  |
| 129 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 孙庄村 | 未通 |  |  |
| 130 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 四咀村 | 未通 |  |  |
| 131 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 龙王庙村 | 未通 |  |  |
| 132 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 张坪村 | 未通 |  |  |
| 133 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 任学村 | 未通 |  |  |
| 134 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 蒋台村 | 未通 |  |  |
| 135 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 员湾村 | 未通 |  |  |
| 136 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 寺坪村 | 未通 |  |  |
| 137 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 乔沟村 | 未通 |  |  |
| 138 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 郭箕村 | 未通 |  |  |
| 139 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 蔚文村 | 未通 |  |  |
| 140 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 宋坡村 | 未通 |  |  |
| 141 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 苏峡村 | 未通 |  |  |
| 142 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 北庄村 | 未通 |  |  |
| 143 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 车山村 | 未通 |  |  |
| 144 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 牛阳村 | 未通 |  |  |
| 145 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 景家村 | 未通 |  |  |
| 146 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 孙赵村 | 未通 |  |  |
| 147 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 河湾村 | 未通 |  |  |
| 148 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 元锋村 | 未通 |  |  |
| 149 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 湫果村 | 未通 |  |  |
| 150 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 马曲村 | 未通 |  |  |
| 151 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 西坡村 | 未通 |  |  |
| 152 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 北坡村 | 未通 |  |  |
| 153 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 王店村 | 未通 |  |  |
| 154 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 徐洼村 | 未通 |  |  |
| 155 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 王家阳洼村 | 未通 |  |  |
| 156 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 朱魏村 | 未通 |  |  |
| 157 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 上魏村 | 未通 |  |  |
| 158 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 范吕村 | 未通 |  |  |
| 159 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 陈村村 | 未通 |  |  |
| 160 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 王湾村 | 未通 |  |  |
| 161 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 金泉村 | 未通 |  |  |
| 162 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 阳洼村 | 未通 |  |  |
| 163 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 曹湾村 | 未通 |  |  |
| 164 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 冯沟村 | 未通 |  |  |
| 165 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 罗店村 | 未通 |  |  |
| 166 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 冯堡村 | 未通 |  |  |
| 167 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 岳谢村 | 未通 |  |  |
| 168 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 崔岔村 | 未通 |  |  |
| 169 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 贾岔村 | 未通 |  |  |
| 170 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 杨崖村 | 未通 |  |  |
| 171 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 高湾村 | 未通 |  |  |
| 172 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 坡洼村 | 未通 |  |  |
| 173 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 青林村 | 未通 |  |  |
| 174 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 张咀村 | 未通 |  |  |
| 175 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 师山村 | 未通 |  |  |
| 176 | 天水 | 秦安县 | 千户乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 177 | 天水 | 秦安县 | 千户乡 | 出食村 | 未通 |  |  |
| 178 | 天水 | 秦安县 | 千户乡 | 老山村 | 未通 |  |  |
| 179 | 天水 | 秦安县 | 千户乡 | 卢沟村 | 未通 |  |  |
| 180 | 天水 | 秦安县 | 千户乡 | 刘庄村 | 未通 |  |  |
| 181 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 张洼村 | 未通 |  |  |
| 182 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 高庙村 | 未通 |  |  |
| 183 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 石沟村 | 未通 |  |  |
| 184 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 吕山村 | 未通 |  |  |
| 185 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 何沟村 | 未通 |  |  |
| 186 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 堡子村 | 未通 |  |  |
| 187 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 高洼村 | 未通 |  |  |
| 188 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 刘窑村 | 未通 |  |  |
| 189 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 下湾村 | 未通 |  |  |
| 190 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 小湾河村 | 未通 |  |  |
| 191 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 漆老村 | 未通 |  |  |
| 192 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 闫山村 | 未通 |  |  |
| 193 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 雨佰村 | 未通 |  |  |
| 194 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 杜湾村 | 未通 |  |  |
| 195 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 杨吴村 | 未通 |  |  |
| 196 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 上姚村 | 未通 |  |  |
| 197 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 谢马村 | 未通 |  |  |
| 198 | 天水 | 秦安县 | 王尹乡 | 陶阳村 | 未通 |  |  |
| 199 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 阳坡村 | 未通 |  |  |
| 200 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 褚湾村 | 未通 |  |  |
| 201 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 范山村 | 未通 |  |  |
| 202 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 震林村 | 未通 |  |  |
| 203 | 天水 | 清水县 | 永清镇 | 张杨村 | 未通 |  |  |
| 204 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 李店村 | 未通 |  |  |
| 205 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 青泉村 | 未通 |  |  |
| 206 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 古道村 | 未通 |  |  |
| 207 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 衡吴村 | 未通 |  |  |
| 208 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 高沟村 | 未通 |  |  |
| 209 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 新坪村 | 未通 |  |  |
| 210 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 袁沟村 | 未通 |  |  |
| 211 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 高峰村 | 未通 |  |  |
| 212 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 化岭村 | 未通 |  |  |
| 213 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 梨湾村 | 未通 |  |  |
| 214 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 张山村 | 未通 |  |  |
| 215 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 曹沟村 | 未通 |  |  |
| 216 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 樊夏村 | 未通 |  |  |
| 217 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 秦亭村 | 未通 |  |  |
| 218 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 长沟村 | 未通 |  |  |
| 219 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 乔李村 | 未通 |  |  |
| 220 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 董河村 | 未通 |  |  |
| 221 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 李岘村 | 未通 |  |  |
| 222 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 薛赵村 | 未通 |  |  |
| 223 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 麦池村 | 未通 |  |  |
| 224 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 张吕村 | 未通 |  |  |
| 225 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 站沟村 | 未通 |  |  |
| 226 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 全庄村 | 未通 |  |  |
| 227 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 年庄村 | 未通 |  |  |
| 228 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 党河村 | 未通 |  |  |
| 229 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 马堡村 | 未通 |  |  |
| 230 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 什字村 | 未通 |  |  |
| 231 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 大集村 | 未通 |  |  |
| 232 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 关山村 | 未通 |  |  |
| 233 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 白河村 | 未通 |  |  |
| 234 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 玄头村 | 未通 |  |  |
| 235 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 腰套村 | 未通 |  |  |
| 236 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 旺兴村 | 未通 |  |  |
| 237 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 吊山村 | 未通 |  |  |
| 238 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 白树村 | 未通 |  |  |
| 239 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 史沟村 | 未通 |  |  |
| 240 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 观音殿村 | 未通 |  |  |
| 241 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 代沟村 | 未通 |  |  |
| 242 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 赵沟村 | 未通 |  |  |
| 243 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 箭峡村 | 未通 |  |  |
| 244 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 桦川村 | 未通 |  |  |
| 245 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 元坪村 | 未通 |  |  |
| 246 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 风台村 | 未通 |  |  |
| 247 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 谢沟村 | 未通 |  |  |
| 248 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 石李村 | 未通 |  |  |
| 249 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 杏林堡村 | 未通 |  |  |
| 250 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 梨林村 | 未通 |  |  |
| 251 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 赵瞿村 | 未通 |  |  |
| 252 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 铁炉村 | 未通 |  |  |
| 253 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 薛堡村 | 未通 |  |  |
| 254 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 黄湾村 | 未通 |  |  |
| 255 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 后坡村 | 未通 |  |  |
| 256 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 张河村 | 未通 |  |  |
| 257 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 杨河村 | 未通 |  |  |
| 258 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 王尧村 | 未通 |  |  |
| 259 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 大陆村 | 未通 |  |  |
| 260 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 方湾村 | 未通 |  |  |
| 261 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 李湾村 | 未通 |  |  |
| 262 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 四合村 | 未通 |  |  |
| 263 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 蒲魏村 | 未通 |  |  |
| 264 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 闫川村 | 未通 |  |  |
| 265 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 谢山村 | 未通 |  |  |
| 266 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 邢来村 | 未通 |  |  |
| 267 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 甘涝池村 | 未通 |  |  |
| 268 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 付崖村 | 未通 |  |  |
| 269 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 高何村 | 未通 |  |  |
| 270 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 红湾村 | 未通 |  |  |
| 271 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 南家铺村 | 未通 |  |  |
| 272 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 车河村 | 未通 |  |  |
| 273 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 腰林村 | 未通 |  |  |
| 274 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 教化村 | 未通 |  |  |
| 275 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 九龙村 | 未通 |  |  |
| 276 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 火石村 | 未通 |  |  |
| 277 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 水泉村 | 未通 |  |  |
| 278 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 黄崖村 | 未通 |  |  |
| 279 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 阳上村 | 未通 |  |  |
| 280 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 园树村 | 未通 |  |  |
| 281 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 大堡村 | 未通 |  |  |
| 282 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 纳沟村 | 未通 |  |  |
| 283 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 麻山村 | 未通 |  |  |
| 284 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 毛磨村 | 未通 |  |  |
| 285 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 水池村 | 未通 |  |  |
| 286 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 张窑村 | 未通 |  |  |
| 287 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 灵台村 | 未通 |  |  |
| 288 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 毛山村 | 未通 |  |  |
| 289 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 阴山村 | 未通 |  |  |
| 290 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 张巴村 | 未通 |  |  |
| 291 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 仁湾村 | 未通 |  |  |
| 292 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 袁河村 | 未通 |  |  |
| 293 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 高山村 | 未通 |  |  |
| 294 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 阳沟村 | 未通 |  |  |
| 295 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 太原村 | 未通 |  |  |
| 296 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 高沟村 | 未通 |  |  |
| 297 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 寨子村 | 未通 |  |  |
| 298 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 陈阳村 | 未通 |  |  |
| 299 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 哈沟村 | 未通 |  |  |
| 300 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 关河村 | 未通 |  |  |
| 301 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 松树湾村 | 未通 |  |  |
| 302 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 范湾村 | 未通 |  |  |
| 303 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 毛寨村 | 未通 |  |  |
| 304 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 西崖村 | 未通 |  |  |
| 305 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 王家沟村 | 未通 |  |  |
| 306 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 新义村 | 未通 |  |  |
| 307 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 韦沟村 | 未通 |  |  |
| 308 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 三合村 | 未通 |  |  |
| 309 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 李家村 | 未通 |  |  |
| 310 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 高营村 | 未通 |  |  |
| 311 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 樱桃沟村 | 未通 |  |  |
| 312 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 阳洼村 | 未通 |  |  |
| 313 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 窑上村 | 未通 |  |  |
| 314 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 柳湾村 | 未通 |  |  |
| 315 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 前梁村 | 未通 |  |  |
| 316 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 后湾村 | 未通 |  |  |
| 317 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 窑儿村 | 未通 |  |  |
| 318 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 罗湾村 | 未通 |  |  |
| 319 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 王家村 | 未通 |  |  |
| 320 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 芦科村 | 未通 |  |  |
| 321 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 五星村 | 未通 |  |  |
| 322 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 赵湾村 | 未通 |  |  |
| 323 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 峡里村 | 未通 |  |  |
| 324 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 冯营村 | 未通 |  |  |
| 325 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 王山村 | 未通 |  |  |
| 326 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 小湾村 | 未通 |  |  |
| 327 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 李山村 | 未通 |  |  |
| 328 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 梨园村 | 未通 |  |  |
| 329 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 喜湾村 | 未通 |  |  |
| 330 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 马窑村 | 未通 |  |  |
| 331 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 盘山村 | 未通 |  |  |
| 332 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 先麻村 | 未通 |  |  |
| 333 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 朝阳村 | 未通 |  |  |
| 334 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 王坪村 | 未通 |  |  |
| 335 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 丁河村 | 未通 |  |  |
| 336 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 后山村 | 未通 |  |  |
| 337 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 三友村 | 未通 |  |  |
| 338 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 大场村 | 未通 |  |  |
| 339 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 草川梁村 | 未通 |  |  |
| 340 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 神树村 | 未通 |  |  |
| 341 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 花山村 | 未通 |  |  |
| 342 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 车古村 | 未通 |  |  |
| 343 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 陈庙村 | 未通 |  |  |
| 344 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 操场村 | 未通 |  |  |
| 345 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 马源村 | 未通 |  |  |
| 346 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 铁固村 | 未通 |  |  |
| 347 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 包梁村 | 未通 |  |  |
| 348 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 大湾村 | 未通 |  |  |
| 349 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 梨树村 | 未通 |  |  |
| 350 | 天水 | 张家川县 | 平安乡 | 水泉村 | 未通 |  |  |
| 351 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 草川村 | 未通 |  |  |
| 352 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 寺湾村 | 未通 |  |  |
| 353 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 龙口村 | 未通 |  |  |
| 354 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 牌楼村 | 未通 |  |  |
| 355 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 陡崖村 | 未通 |  |  |
| 356 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 林峰村 | 未通 |  |  |
| 357 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 花园村 | 未通 |  |  |
| 358 | 天水 | 麦积区 | 花牛镇 | 肖庄村 | 升级 |  |  |
| 359 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 大穆湾村 | 升级 |  |  |
| 360 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 李家坪村 | 升级 |  |  |
| 361 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 阳湾村 | 升级 |  |  |
| 362 | 天水 | 麦积区 | 马跑泉 | 沽沱村 | 升级 |  |  |
| 363 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 胡沟村 | 升级 |  |  |
| 364 | 天水 | 麦积区 | 甘泉镇 | 庙沟村 | 升级 |  |  |
| 365 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 草滩村 | 升级 |  |  |
| 366 | 天水 | 麦积区 | 麦积镇 | 滩子村 | 升级 |  |  |
| 367 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 团庄村 | 升级 |  |  |
| 368 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 青宁村 | 升级 |  |  |
| 369 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 景湾村 | 升级 |  |  |
| 370 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 杨赵村 | 升级 |  |  |
| 371 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 于源村 | 升级 |  |  |
| 372 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 张新村 | 升级 |  |  |
| 373 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 王李村 | 升级 |  |  |
| 374 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 左尧村 | 升级 |  |  |
| 375 | 天水 | 麦积区 | 渭南镇 | 营房村 | 升级 |  |  |
| 376 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 霍坪村 | 升级 |  |  |
| 377 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 文沟村 | 升级 |  |  |
| 378 | 天水 | 麦积区 | 中滩镇 | 文岔村 | 升级 |  |  |
| 379 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 朱河村 | 升级 |  |  |
| 380 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 刘庄村 | 升级 |  |  |
| 381 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 团半村 | 升级 |  |  |
| 382 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 于堡村 | 升级 |  |  |
| 383 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 严山村 | 升级 |  |  |
| 384 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 张湾村 | 升级 |  |  |
| 385 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 陶小村 | 升级 |  |  |
| 386 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 泄山村 | 升级 |  |  |
| 387 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 勿驮村 | 升级 |  |  |
| 388 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 张坪村 | 升级 |  |  |
| 389 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 周半村 | 升级 |  |  |
| 390 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 黄堡村 | 升级 |  |  |
| 391 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 马家山村 | 升级 |  |  |
| 392 | 天水 | 麦积区 | 石佛镇 | 樊家湾村 | 升级 |  |  |
| 393 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 周湾村 | 升级 |  |  |
| 394 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 凌尧村 | 升级 |  |  |
| 395 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 蚰蜒咀村 | 升级 |  |  |
| 396 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 郭王村 | 升级 |  |  |
| 397 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 坚家山村 | 升级 |  |  |
| 398 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 桥子沟村 | 升级 |  |  |
| 399 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 肖王村 | 升级 |  |  |
| 400 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 赵胡村 | 升级 |  |  |
| 401 | 天水 | 麦积区 | 新阳镇 | 温缑村 | 升级 |  |  |
| 402 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 花南村 | 升级 |  |  |
| 403 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 王坪村 | 升级 |  |  |
| 404 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 南河村 | 升级 |  |  |
| 405 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 范河村 | 升级 |  |  |
| 406 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 红崖村 | 升级 |  |  |
| 407 | 天水 | 麦积区 | 伯阳镇 | 石门村 | 升级 |  |  |
| 408 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 青崖村 | 升级 |  |  |
| 409 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 渭滩村 | 升级 |  |  |
| 410 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 白家庄村 | 升级 |  |  |
| 411 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 石谷川村 | 升级 |  |  |
| 412 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 佃儿下村 | 升级 |  |  |
| 413 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 码头口村 | 升级 |  |  |
| 414 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 关峡村 | 升级 |  |  |
| 415 | 天水 | 麦积区 | 元龙镇 | 石家湾村 | 升级 |  |  |
| 416 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 月林村 | 升级 |  |  |
| 417 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 乍岭村 | 升级 |  |  |
| 418 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 曹坪村 | 升级 |  |  |
| 419 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 桃花村 | 升级 |  |  |
| 420 | 天水 | 麦积区 | 东岔镇 | 交川村 | 升级 |  |  |
| 421 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 张家湾村 | 升级 |  |  |
| 422 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 常家渠村 | 升级 |  |  |
| 423 | 天水 | 麦积区 | 五龙乡 | 陈家湾村 | 升级 |  |  |
| 424 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 马家坡村 | 升级 |  |  |
| 425 | 天水 | 麦积区 | 琥珀乡 | 庆胡村 | 升级 |  |  |
| 426 | 天水 | 麦积区 | 党川乡 | 石咀村 | 升级 |  |  |
| 427 | 天水 | 麦积区 | 利桥乡 | 百花村 | 升级 |  |  |
| 428 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 阎西村 | 升级 |  |  |
| 429 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 北峪村 | 升级 |  |  |
| 430 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 关庄村 | 升级 |  |  |
| 431 | 天水 | 麦积区 | 三岔乡 | 咀头村 | 升级 |  |  |
| 432 | 天水 | 秦安县 | 兴国镇 | 赵湾村 | 升级 |  |  |
| 433 | 天水 | 秦安县 | 兴国镇 | 庙咀村 | 升级 |  |  |
| 434 | 天水 | 秦安县 | 兴国镇 | 李家河村 | 升级 |  |  |
| 435 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 下王峡村 | 升级 |  |  |
| 436 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 王堡村 | 升级 |  |  |
| 437 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 鸦湾村 | 升级 |  |  |
| 438 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 折桥村 | 升级 |  |  |
| 439 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 水沟村 | 升级 |  |  |
| 440 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 张辛村 | 升级 |  |  |
| 441 | 天水 | 秦安县 | 西川镇 | 张坪村 | 升级 |  |  |
| 442 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 刘沟村 | 升级 |  |  |
| 443 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 姬洼村 | 升级 |  |  |
| 444 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 姬峡村 | 升级 |  |  |
| 445 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 李河村 | 升级 |  |  |
| 446 | 天水 | 秦安县 | 安伏乡 | 魏峰村 | 升级 |  |  |
| 447 | 天水 | 秦安县 | 叶堡乡 | 程沟村 | 升级 |  |  |
| 448 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 耀子村 | 升级 |  |  |
| 449 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 陈沟村 | 升级 |  |  |
| 450 | 天水 | 秦安县 | 郭嘉镇 | 孙坡村 | 升级 |  |  |
| 451 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 双石村 | 升级 |  |  |
| 452 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 陈寨村 | 升级 |  |  |
| 453 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 康坡村 | 升级 |  |  |
| 454 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 刘岔村 | 升级 |  |  |
| 455 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 张寨村 | 升级 |  |  |
| 456 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 陇滩村 | 升级 |  |  |
| 457 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 焦湾村 | 升级 |  |  |
| 458 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 化洼村 | 升级 |  |  |
| 459 | 天水 | 秦安县 | 魏店乡 | 山上湾村 | 升级 |  |  |
| 460 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 秦洼村 | 升级 |  |  |
| 461 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 彭洼村 | 升级 |  |  |
| 462 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 墩湾村 | 升级 |  |  |
| 463 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 任沟村 | 升级 |  |  |
| 464 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 树庄村 | 升级 |  |  |
| 465 | 天水 | 秦安县 | 刘坪乡 | 周湾村 | 升级 |  |  |
| 466 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 山后村 | 升级 |  |  |
| 467 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 佘王村 | 升级 |  |  |
| 468 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 肖渠村 | 升级 |  |  |
| 469 | 天水 | 秦安县 | 中山乡 | 何山村 | 升级 |  |  |
| 470 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 袁山村 | 升级 |  |  |
| 471 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 曾梁村 | 升级 |  |  |
| 472 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 小户村 | 升级 |  |  |
| 473 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 范墩村 | 升级 |  |  |
| 474 | 天水 | 秦安县 | 莲花镇 | 川子村 | 升级 |  |  |
| 475 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 罗湾村 | 升级 |  |  |
| 476 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 杨湾村 | 升级 |  |  |
| 477 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 墩厚村 | 升级 |  |  |
| 478 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 腰庄村 | 升级 |  |  |
| 479 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 杨山村 | 升级 |  |  |
| 480 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 蔡仁村 | 升级 |  |  |
| 481 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 马小村 | 升级 |  |  |
| 482 | 天水 | 秦安县 | 五营乡 | 魏山村 | 升级 |  |  |
| 483 | 天水 | 秦安县 | 陇城镇 | 许墩村 | 升级 |  |  |
| 484 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 马庄村 | 升级 |  |  |
| 485 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 五营村 | 升级 |  |  |
| 486 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 半墩村 | 升级 |  |  |
| 487 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 冯员村 | 升级 |  |  |
| 488 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 罗孟村 | 升级 |  |  |
| 489 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 芦胡村 | 升级 |  |  |
| 490 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 连湾村 | 升级 |  |  |
| 491 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 郭集村 | 升级 |  |  |
| 492 | 天水 | 秦安县 | 王铺乡 | 庞河村 | 升级 |  |  |
| 493 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 魏湾村 | 升级 |  |  |
| 494 | 天水 | 秦安县 | 王窑乡 | 丁山村 | 升级 |  |  |
| 495 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 康崖村 | 升级 |  |  |
| 496 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 张沟村 | 升级 |  |  |
| 497 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 蒲山村 | 升级 |  |  |
| 498 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 徐张村 | 升级 |  |  |
| 499 | 天水 | 秦安县 | 云山乡 | 南沟村 | 升级 |  |  |
| 500 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 硬洼村 | 升级 |  |  |
| 501 | 天水 | 秦安县 | 兴丰乡 | 郑峡村 | 升级 |  |  |
| 502 | 天水 | 清水县 | 永清镇 | 马沟村 | 升级 |  |  |
| 503 | 天水 | 清水县 | 永清镇 | 南峡村 | 升级 |  |  |
| 504 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 贾湾村 | 升级 |  |  |
| 505 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 刘谢村 | 升级 |  |  |
| 506 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 周家村 | 升级 |  |  |
| 507 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 太阳村 | 升级 |  |  |
| 508 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 麦牛村 | 升级 |  |  |
| 509 | 天水 | 清水县 | 红堡镇 | 麻池村 | 升级 |  |  |
| 510 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 申川村 | 升级 |  |  |
| 511 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 阳坪村 | 升级 |  |  |
| 512 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 玉屏村 | 升级 |  |  |
| 513 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 芦花村 | 升级 |  |  |
| 514 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 折湾村 | 升级 |  |  |
| 515 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 路山村 | 升级 |  |  |
| 516 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 鲁家村 | 升级 |  |  |
| 517 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 山湾村 | 升级 |  |  |
| 518 | 天水 | 清水县 | 白驼镇 | 万安村 | 升级 |  |  |
| 519 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 陈湾村 | 升级 |  |  |
| 520 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 桑寨村 | 升级 |  |  |
| 521 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 杨郝村 | 升级 |  |  |
| 522 | 天水 | 清水县 | 金集镇 | 潘山村 | 升级 |  |  |
| 523 | 天水 | 清水县 | 秦亭镇 | 赵尧村 | 升级 |  |  |
| 524 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 刘崖村 | 升级 |  |  |
| 525 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 南山村 | 升级 |  |  |
| 526 | 天水 | 清水县 | 山门镇 | 高桥村 | 升级 |  |  |
| 527 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 温泉村 | 升级 |  |  |
| 528 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 马沟村 | 升级 |  |  |
| 529 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 太石村 | 升级 |  |  |
| 530 | 天水 | 清水县 | 白沙乡 | 鲁沟村 | 升级 |  |  |
| 531 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 崔杨村 | 升级 |  |  |
| 532 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 庙湾村 | 升级 |  |  |
| 533 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 安儿村 | 升级 |  |  |
| 534 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 梁庄村 | 升级 |  |  |
| 535 | 天水 | 清水县 | 陇东乡 | 贾集村 | 升级 |  |  |
| 536 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 成寺村 | 升级 |  |  |
| 537 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 魏湾村 | 升级 |  |  |
| 538 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 李沟村 | 升级 |  |  |
| 539 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 王马村 | 升级 |  |  |
| 540 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 西李村 | 升级 |  |  |
| 541 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 响水村 | 升级 |  |  |
| 542 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 吉山村 | 升级 |  |  |
| 543 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 南湾村 | 升级 |  |  |
| 544 | 天水 | 清水县 | 王河乡 | 水刘村 | 升级 |  |  |
| 545 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 时家村 | 升级 |  |  |
| 546 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 下曹村 | 升级 |  |  |
| 547 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 椅山村 | 升级 |  |  |
| 548 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 文湾村 | 升级 |  |  |
| 549 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 代王村 | 升级 |  |  |
| 550 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 文寨村 | 升级 |  |  |
| 551 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 友爱村 | 升级 |  |  |
| 552 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 堡子村 | 升级 |  |  |
| 553 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 大柳村 | 升级 |  |  |
| 554 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 邵湾村 | 升级 |  |  |
| 555 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 大庄村 | 升级 |  |  |
| 556 | 天水 | 清水县 | 松树乡 | 左李村 | 升级 |  |  |
| 557 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 远门村 | 升级 |  |  |
| 558 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 庙台村 | 升级 |  |  |
| 559 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 安业村 | 升级 |  |  |
| 560 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 林峡村 | 升级 |  |  |
| 561 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 王付村 | 升级 |  |  |
| 562 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 新石村 | 升级 |  |  |
| 563 | 天水 | 清水县 | 远门乡 | 后沟村 | 升级 |  |  |
| 564 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 土门村 | 升级 |  |  |
| 565 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 刘湾村 | 升级 |  |  |
| 566 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 周山村 | 升级 |  |  |
| 567 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 梁山村 | 升级 |  |  |
| 568 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 下赵村 | 升级 |  |  |
| 569 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 新义村 | 升级 |  |  |
| 570 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 丰盛村 | 升级 |  |  |
| 571 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 云山村 | 升级 |  |  |
| 572 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 小庄村 | 升级 |  |  |
| 573 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 仓下村 | 升级 |  |  |
| 574 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 西坡村 | 升级 |  |  |
| 575 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 高庙村 | 升级 |  |  |
| 576 | 天水 | 清水县 | 土门乡 | 朱王村 | 升级 |  |  |
| 577 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 贾川村 | 升级 |  |  |
| 578 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 董湾村 | 升级 |  |  |
| 579 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 阳湾村 | 升级 |  |  |
| 580 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 吊坪村 | 升级 |  |  |
| 581 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 梅江村 | 升级 |  |  |
| 582 | 天水 | 清水县 | 贾川乡 | 崖湾村 | 升级 |  |  |
| 583 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 孙山村 | 升级 |  |  |
| 584 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 吊湾村 | 升级 |  |  |
| 585 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 郭山村 | 升级 |  |  |
| 586 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 高湾村 | 升级 |  |  |
| 587 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 马蹄村 | 升级 |  |  |
| 588 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 韩坪村 | 升级 |  |  |
| 589 | 天水 | 清水县 | 郭川乡 | 石嘴村 | 升级 |  |  |
| 590 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 硖口村 | 升级 |  |  |
| 591 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 长谷村 | 升级 |  |  |
| 592 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 王店村 | 升级 |  |  |
| 593 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 杨李村 | 升级 |  |  |
| 594 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 马什村 | 升级 |  |  |
| 595 | 天水 | 清水县 | 黄门乡 | 樊家村 | 升级 |  |  |
| 596 | 天水 | 清水县 | 新城乡 | 黄梁村 | 升级 |  |  |
| 597 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 王杨村 | 升级 |  |  |
| 598 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 磨上嘴村 | 升级 |  |  |
| 599 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 徐山村 | 升级 |  |  |
| 600 | 天水 | 清水县 | 丰望乡 | 陈马村 | 升级 |  |  |
| 601 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 磨儿村 | 升级 |  |  |
| 602 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 兴坪村 | 升级 |  |  |
| 603 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 冯山村 | 升级 |  |  |
| 604 | 天水 | 清水县 | 草川铺乡 | 刘庄村 | 升级 |  |  |
| 605 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 堡山村 | 升级 |  |  |
| 606 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 杨川村 | 升级 |  |  |
| 607 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 沟口村 | 升级 |  |  |
| 608 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 背武村 | 升级 |  |  |
| 609 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 孟寺村 | 升级 |  |  |
| 610 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 袁川村 | 升级 |  |  |
| 611 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 崔湾村 | 升级 |  |  |
| 612 | 天水 | 张家川县 | 张家川镇 | 杨店村 | 升级 |  |  |
| 613 | 天水 | 张家川县 | 龙山镇 | 马黑曼村 | 升级 |  |  |
| 614 | 天水 | 张家川县 | 龙山镇 | 郑家村 | 升级 |  |  |
| 615 | 天水 | 张家川县 | 龙山镇 | 南梁村 | 升级 |  |  |
| 616 | 天水 | 张家川县 | 龙山镇 | 冯塬村 | 升级 |  |  |
| 617 | 天水 | 张家川县 | 龙山镇 | 李山村 | 升级 |  |  |
| 618 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 河北村 | 升级 |  |  |
| 619 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 杨坡村 | 升级 |  |  |
| 620 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 柳沟村 | 升级 |  |  |
| 621 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 麻崖村 | 升级 |  |  |
| 622 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 城子村 | 升级 |  |  |
| 623 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 许湾村 | 升级 |  |  |
| 624 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 西坡村 | 升级 |  |  |
| 625 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 梁湾村 | 升级 |  |  |
| 626 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 团结村 | 升级 |  |  |
| 627 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 付川村 | 升级 |  |  |
| 628 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 古土村 | 升级 |  |  |
| 629 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 海河村 | 升级 |  |  |
| 630 | 天水 | 张家川县 | 恭门镇 | 袁家村 | 升级 |  |  |
| 631 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 毛家村 | 升级 |  |  |
| 632 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 庄河村 | 升级 |  |  |
| 633 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 李沟村 | 升级 |  |  |
| 634 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 坪王村 | 升级 |  |  |
| 635 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 桃园村 | 升级 |  |  |
| 636 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 马坪村 | 升级 |  |  |
| 637 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 楸木村 | 升级 |  |  |
| 638 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 杜渠村 | 升级 |  |  |
| 639 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 上渠村 | 升级 |  |  |
| 640 | 天水 | 张家川县 | 木河乡 | 八卜村 | 升级 |  |  |
| 641 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 南山村 | 升级 |  |  |
| 642 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 刘沟村 | 升级 |  |  |
| 643 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 中庄村 | 升级 |  |  |
| 644 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 豁岘村 | 升级 |  |  |
| 645 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 汪洋村 | 升级 |  |  |
| 646 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 梁堡村 | 升级 |  |  |
| 647 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 刘山村 | 升级 |  |  |
| 648 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 下李村 | 升级 |  |  |
| 649 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 双庙村 | 升级 |  |  |
| 650 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 东沟村 | 升级 |  |  |
| 651 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 下渠村 | 升级 |  |  |
| 652 | 天水 | 张家川县 | 大阳乡 | 水滩村 | 升级 |  |  |
| 653 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 铁洼村 | 升级 |  |  |
| 654 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 海湾村 | 升级 |  |  |
| 655 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 冯家村 | 升级 |  |  |
| 656 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 河湾村 | 升级 |  |  |
| 657 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 川王村 | 升级 |  |  |
| 658 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 大庄村 | 升级 |  |  |
| 659 | 天水 | 张家川县 | 川王乡 | 马达村 | 升级 |  |  |
| 660 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 西山村 | 升级 |  |  |
| 661 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 东庄村 | 升级 |  |  |
| 662 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 草湾村 | 升级 |  |  |
| 663 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 黄花村 | 升级 |  |  |
| 664 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 上河村 | 升级 |  |  |
| 665 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 八杜村 | 升级 |  |  |
| 666 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 西台村 | 升级 |  |  |
| 667 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 西庄村 | 升级 |  |  |
| 668 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 上豆村 | 升级 |  |  |
| 669 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 小庄村 | 升级 |  |  |
| 670 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 庙湾村 | 升级 |  |  |
| 671 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 赵沟村 | 升级 |  |  |
| 672 | 天水 | 张家川县 | 马关乡 | 东山村 | 升级 |  |  |
| 673 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 黄家村 | 升级 |  |  |
| 674 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 张家村 | 升级 |  |  |
| 675 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 中心村 | 升级 |  |  |
| 676 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 中渠村 | 升级 |  |  |
| 677 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 员家村 | 升级 |  |  |
| 678 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 马咀村 | 升级 |  |  |
| 679 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 夭庄村 | 升级 |  |  |
| 680 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 四合村 | 升级 |  |  |
| 681 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 陈家村 | 升级 |  |  |
| 682 | 天水 | 张家川县 | 连五乡 | 兰家村 | 升级 |  |  |
| 683 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 五方村 | 升级 |  |  |
| 684 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 斜头村 | 升级 |  |  |
| 685 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 唐刘村 | 升级 |  |  |
| 686 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 杨渠村 | 升级 |  |  |
| 687 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 杨崖村 | 升级 |  |  |
| 688 | 天水 | 张家川县 | 梁山乡 | 吕湾村 | 升级 |  |  |
| 689 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 潘峪村 | 升级 |  |  |
| 690 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 刘塬村 | 升级 |  |  |
| 691 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 祁沟村 | 升级 |  |  |
| 692 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 胡川村 | 升级 |  |  |
| 693 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 宁马村 | 升级 |  |  |
| 694 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 仓下村 | 升级 |  |  |
| 695 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 蒲家村 | 升级 |  |  |
| 696 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 夏堡村 | 升级 |  |  |
| 697 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 王安村 | 升级 |  |  |
| 698 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 阳山村 | 升级 |  |  |
| 699 | 天水 | 张家川县 | 胡川乡 | 深坷村 | 升级 |  |  |
| 700 | 天水 | 张家川县 | 刘堡乡 | 郑沟村 | 升级 |  |  |
| 701 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 田湾村 | 升级 |  |  |
| 702 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 庙川村 | 升级 |  |  |
| 703 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 和平村 | 升级 |  |  |
| 704 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 上蒋村 | 升级 |  |  |
| 705 | 天水 | 张家川县 | 张棉驿乡 | 周家村 | 升级 |  |  |
| 706 | 天水 | 张家川县 | 闫家乡 | 付堡村 | 升级 |  |  |
| 707 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 康王村 | 升级 |  |  |
| 708 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 长宁村 | 升级 |  |  |
| 709 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 韩河村 | 升级 |  |  |
| 710 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 堡梁村 | 升级 |  |  |
| 711 | 天水 | 张家川县 | 马鹿乡 | 宝坪村 | 升级 |  |  |

附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

附件四：影像资料

1、验收小组会议验收

2、验收小组技术验收及实地抽查验收