甘肃省2018年度电信普遍服务试点建设项目（4G基站）竣工验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2021年6月

目 录

一、验收小组组成	1

二、验收依据	1

三、验收方式	2

四、验收内容	3

五、项目建设情况	3

六、项目验收情况	3

七、存在的问题	5

八、有关问题说明	5

九、验收评价	6

附件1：行政村数量汇总表	7

附件2：建成与抽查基站数量汇总表	21

附件3：竣工验收工具表	23

附件4：竣工验收测试数据	24

附件5：竣工验收影像	50

2020年8月3日至12月1日，受甘肃省通信管理局委托，我公司与甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅、甘肃省电信公司、甘肃省移动公司、甘肃省联通公司、甘肃省铁塔公司等七家单位，根据《工业和信息化部办公厅关于（电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法）的通知》（工信厅通信﹝2019﹞32号）文件要求，对甘肃省2018年度电信普遍服务试点建设项目（4G基站）进行了竣工验收，现将验收情况报告如下。

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局会同甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅抽调相关领域专家组成。三家中标企业和铁塔公司以及参与项目的合作单位代表参与了本次竣工验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建﹝2015﹞1032号）；

2）《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）；

3）《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<电信普遍服务竣工验收办法（试行）>的通知》（工信厅联通信﹝2017﹞99号）；

4）《工业和信息化部办公厅关于印发<电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法>的通知》（工信厅通信﹝2019﹞32号）；

5）《甘肃省通信管理局 甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会 关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函﹝2016﹞102号）；

6）《甘肃省通信管理局关于开展2018年度电信普遍服务试点建设项目（4G基站）竣工验收的通知》（甘通局﹝2020﹞8号）；

7）《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程验收规范》（YD/T 5067-2005）；

8）《移动用户终端无线局域网空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》（YD/T 2193-2010）；

9）《数字蜂窝移动通信网LTE工程技术标准》 （GB/T 51278-2018）；

10）《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》（YD 5067-1998）；

11）其他相关行业验收标准。

三、验收方式

项目竣工验收采取实地抽查的方式。

四、验收内容

项目竣工验收内容包括4G基站建设情况、4G网络覆盖情况以及中标企业提交的项目建设相关材料。

五、项目建设情况

项目覆盖甘肃省11个市州，分别为甘南、白银、兰州、天水、定西、平凉、武威、张掖、酒泉、临夏、陇南。中标企业共3家，分别为中国电信股份有限公司甘肃分公司、中国移动通信集团有限公司甘肃分公司、中国联合网络通信集团有限公司甘肃省分公司。参与项目的合作单位共53家，分别为设计单位12家，施工单位36家，监理单位5家。

六、项目验收情况

甘肃省2018年度电信普遍服务试点建设项目批复建设316个4G基站，因整村搬迁等原因核减32个，需完成建设284个，实际完成建设284个，其中电信公司完成建设123个，移动公司完成建设141个，联通公司公司完成建设20个。本次竣工验收根据《电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法》第十四条“基站的抽查比例不低于3%且抽查基站数不少于20个（若实际建设基站数量不足20个则应全部进行实地检查）”的规定，共抽取171个基站，占项目建设总数的60.2%。其中电信公司抽取92个基站，占电信公司建设总数74.8%，移动公司抽取61个基站，占移动公司建设总数的43.3%，联通公司抽取18个基站，占联通公司建设总数的90%。各市州基站数量及清单详见附件二《建成与抽查基站数量汇总表》。

在中标企业自查验收和市州政府组织初验的基础上，验收小组开展了省级竣工验收工作。验收工作从实体质量、电气性能、4G网络覆盖、技术文档四个方面展开。

1.实体质量、电气性能验收情况

通过对171个行政村（4G基站）建设情况的实地检查，铁塔基础及配套、传输线路、无线设备均严格按照设计规范进行设计。铁塔基础尺寸及强度、钢塔桅结构的规格及安装工艺、机柜安装的抗震加固及防火封堵、传输线路的敷设工艺及保护和防护、无线设备安装工艺、基站的防雷与接地制作工艺均符合设计文件及相关验收规范要求。

2.4G网络覆盖情况

本次接收功率及下行速率指标测试工具选用安卓系统手机，测试软件为4G普遍服务APP。测点地区包括行政村和边疆地区，行政村测点为基站、村委会、学校、卫生室以及人口聚居区、水利设施，边疆地区测点为基站、口岸、哨所及周边道路。171个行政村（4G基站）接收功率均大于-110dbm，每个基站选取的5个测点中至少有1个测点大于10Mbps，测试指标符合验收标准要求。测试数据详见附件四《竣工验收测试数据》。

3.技术文档验收情况

验收小组对试点项目中标企业提交的立项材料、管理制度、实施材料、竣工材料进行审查。项目设计中行政村数量与立项批复文件、竣工文档中的数量基本一致；中标企业管理制度文件齐全，竣工文档中管理资料、技术资料完整，相关审签流程合规，监理文档符合归档要求，设计文档、竣工文档和监理文档等工程建设文档与现场实际情况相符，文档内容真实有效。

七、存在的问题

本次验收发现实体质量存在的共性问题：一是终端杆地线棒埋深达不设计及规范要求。二是机柜中电源线、信号线未分开布放。三是光缆进机柜固定、绑扎工艺不符合设计要求；相关问题已现场指出并要求各承建企业完成整改，问题清单已由省通信管理局下发各市州工信局，2021年5月经各市州工信局复核，相关问题已全部整改完成。

八、有关问题说明

项目批复建设316个4G基站（含边境地区基站5个），因整村搬迁等原因核减26个行政村32个基站，需完成建设284个，实际完成建设284个，核减清单详见附件1备注。

九、验收评价

依据《工业和信息化部办公厅关于（电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法）的通知》（工信厅通信﹝2019﹞32号），验收小组通过对抽查的171个行政村（4G基站）实地检查和测试，认为甘肃省2018年度电信普遍服务试点建设项目（4G基站）实体质量、电气性能、4G网络覆盖、技术文档满足设计和相关验收规范的要求，项目总体合格，通过验收。

附件： 1.行政村数量汇总表

2.建成与抽查基站数量汇总表

3.竣工验收测试数据

4.竣工验收工具表

5.竣工验收影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2021年6月 21 日

附件1

行政村数量汇总表

| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量 | 是否核减 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 621221101204 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 黄渚镇 | 太山村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 2 | 621221103218 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 小川镇 | 乱山村委会 | 1 | 否 |  |
| 3 | 621221108207 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 王磨镇 | 韦山村委会 | 1 | 否 |  |
| 4 | 621221112214 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 鸡峰镇 | 西坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 5 | 621221112224 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 鸡峰镇 | 左山村委会 | 1 | 否 |  |
| 6 | 621221203200 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 宋坪乡 | 石门沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 7 | 621221203205 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 宋坪乡 | 双旗沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 8 | 621221206204 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 二郎乡 | 赵坝村委会 | 1 | 否 |  |
| 9 | 621223103204 | 甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 南阳镇 | 草坡村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 10 | 621223204200 | 甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 南河乡 | 花儿坡村委会 | 1 | 否 |  |
| 11 | 621223214200 | 甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 新城子藏族乡 | 拉界村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 12 | 621227102210 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 江洛镇 | 张门村委会 | 1 | 否 |  |
| 13 | 621227112219 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 大河店镇 | 白崖村委会 | 1 | 否 |  |
| 14 | 621227208214 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 榆树乡 | 石碑村委会 | 1 | 否 |  |
| 15 | 621227211212 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 虞关乡 | 山坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 16 | 621224102201 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 大堡镇 | 大城村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 17 | 621224102210 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 大堡镇 | 安场村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 18 | 621224104200 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 两河镇 | 中坝村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 19 | 621224104211 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 两河镇 | 刘山村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 20 | 621224107233 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 阳坝镇 | 未子村委会 | 1 | 否 |  |
| 21 | 621224204209 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 迷坝乡 | 老沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 22 | 621224214209 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 太石乡 | 雍坝村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 23 | 621224215205 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 铜钱乡 | 張朋沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 24 | 621224218208 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 三河坝乡 | 水草坝村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 25 | 621224218209 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 三河坝乡 | 马家山村委会 | 1 | 否 |  |
| 26 | 621224218210 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 三河坝乡 | 牛头山村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 27 | 621226100226 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 城关镇 | 杨河村委会 | 1 | 否 |  |
| 28 | 621226100231 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 城关镇 | 刘沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 29 | 621226101224 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 盐官镇 | 宫城村委会 | 1 | 否 |  |
| 30 | 621226108213 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 永坪镇 | 周家村委会 | 1 | 否 |  |
| 31 | 621226108222 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 永坪镇 | 竹林村委会 | 1 | 否 |  |
| 32 | 621226109205 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 中坝镇 | 幸福村委会 | 1 | 否 |  |
| 33 | 621226112204 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 崖城镇 | 崔山村委会 | 1 | 否 |  |
| 34 | 621226113201 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 洮坪镇 | 北山村委会 | 1 | 否 |  |
| 35 | 621226113213 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 洮坪镇 | 马坝村委会 | 1 | 否 |  |
| 36 | 621226209204 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 固城乡 | 新林村委会 | 1 | 否 |  |
| 37 | 621226209208 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 固城乡 | 苟河村委会 | 1 | 否 |  |
| 38 | 621226228209 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 草坪乡 | 上山村委会 | 1 | 否 |  |
| 39 | 621226232202 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 三峪乡 | 水沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 40 | 621226232203 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 三峪乡 | 和平村委会 | 1 | 否 |  |
| 41 | 621226232207 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 三峪乡 | 正河村委会 | 1 | 否 |  |
| 42 | 621228102209 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 西坡镇 | 三渡水村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 43 | 621228201200 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 左家乡 | 蚂蚱河村委会 | 1 | 是 |  |
| 44 | 621228201203 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 左家乡 | 徐阳河村委会 | 1 | 是 |  |
| 45 | 621228207200 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 张家乡 | 二郎坝村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 46 | 621228209217 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 云屏乡 | 东河庙村委会 | 1 | 否 |  |
| 47 | 621228209219 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 云屏乡 | 常河村委会 | 1 | 否 |  |
| 48 | 621222102217 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 尚德镇 | 李家沟村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 49 | 621222104203 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 临江镇 | 元岭山村委会 | 1 | 否 |  |
| 50 | 621222106216 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 黎坪镇 | 元头村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 51 | 621222110210 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 石鸡坝镇 | 薛堡寨村委会 | 1 | 否 |  |
| 52 | 621222111200 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 丹堡镇 | 丰元坡村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 53 | 621222113203 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 范坝镇 | 关子村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 54 | 621222113211 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 范坝镇 | 枣树村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 55 | 621222113218 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 范坝镇 | 正沟村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 56 | 621222205203 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 刘家坪乡 | 深沟村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 57 | 621222211200 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 口头坝乡 | 畦子坝村委会 | 1 | 是 |  |
| 58 | 621222211209 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 口头坝乡 | 冯坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 59 | 621222211210 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 口头坝乡 | 坪上村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 60 | 621222212203 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 尖山乡 | 木元村委会 | 1 | 是 |  |
| 61 | 621222212209 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 尖山乡 | 山根村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 62 | 621202101237 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 安化镇 | 白马勺村委会 | 1 | 是 |  |
| 63 | 621202101239 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 安化镇 | 店麻地村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 64 | 621202103206 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 两水镇 | 杜家沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 65 | 621202104207 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 汉王镇 | 芦能村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 66 | 621202105234 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 洛塘镇 | 陈庄村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 67 | 621202106216 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 角弓镇 | 半山村委会 | 1 | 是 |  |
| 68 | 621202111201 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 琵琶镇 | 麻崖村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 69 | 621202113223 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 马营镇 | 贾阴坡村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 70 | 621202113224 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 马营镇 | 郭河村委会 | 1 | 否 |  |
| 71 | 621202201202 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 坪垭藏族乡 | 崇子山村委会 | 1 | 否 |  |
| 72 | 621202204211 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 石门乡 | 王家山村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 73 | 621202207212 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 汉林乡 | 姚家村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 74 | 621202211205 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 池坝乡 | 九池村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 75 | 621202218208 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 龙坝乡 | 鱼关村委会 | 1 | 否 |  |
| 76 | 621202230214 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 三仓乡 | 核桃庄村委会 | 1 | 否 |  |
| 77 | 621202235211 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 五马乡 | 观音崖村委会 | 2 | 是 | 深度贫困村 |
| 78 | 621202237209 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 裕河乡 | 范家坪村委会 | 2 | 否 | 深度贫困村 |
| 79 | 621225203223 | 甘肃省 | 陇南市 | 西和县 | 苏河乡 | 陈地村委会 | 1 | 否 |  |
| 80 | 620802101200 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 崆峒镇 | 祁河村委会 | 1 | 是 |  |
| 81 | 620802101202 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 崆峒镇 | 中河村委会 | 1 | 是 |  |
| 82 | 620802102216 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 白水镇 | 半坡村委会 | 1 | 否 |  |
| 83 | 620802103220 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 草峰镇 | 祁段村委会 | 1 | 否 |  |
| 84 | 620802204207 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 香莲乡 | 曹河村委会 | 1 | 否 |  |
| 85 | 620802204208 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 香莲乡 | 高河村委会 | 1 | 否 |  |
| 86 | 620802205202 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 西阳乡 | 清明村委会 | 1 | 否 |  |
| 87 | 620802208206 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 寨河乡 | 寨子村委会 | 1 | 否 |  |
| 88 | 620802208210 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 寨河乡 | 鄢铺村委会 | 1 | 否 |  |
| 89 | 620802209209 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 大寨乡 | 雷神庙村委会 | 1 | 是 |  |
| 90 | 620802209212 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 大寨乡 | 雨林村委会 | 1 | 否 |  |
| 91 | 620802211201 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 麻武乡 | 端立村委会 | 1 | 否 |  |
| 92 | 620802211205 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 麻武乡 | 后沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 93 | 620821102224 | 甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 | 高平镇 | 石家槽村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 94 | 620821109209 | 甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 | 汭丰镇 | 来家洼村民委员会 | 1 | 是 |  |
| 95 | 620823101200 | 甘肃省 | 平凉市 | 崇信县 | 新窑镇 | 后庄村委会 | 1 | 否 |  |
| 96 | 620823101203 | 甘肃省 | 平凉市 | 崇信县 | 新窑镇 | 祁家寨子村委会 | 1 | 否 |  |
| 97 | 620825106210 | 甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 阳川镇 | 岳坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 98 | 620825201200 | 甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 杨河乡 | 李庄村委会 | 1 | 否 |  |
| 99 | 620826109201 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 曹务镇 | 永丰村委会 | 1 | 否 |  |
| 100 | 620826112202 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 细巷镇 | 米岔村委会 | 1 | 否 |  |
| 101 | 620826112214 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 细巷镇 | 文坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 102 | 620826201205 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 司桥乡 | 上马村委会 | 1 | 否 |  |
| 103 | 620826204211 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 双岘乡 | 凡梁村委会 | 1 | 否 |  |
| 104 | 620826206204 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 余湾乡 | 苗岘村委会 | 1 | 否 |  |
| 105 | 620826209202 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 深沟乡 | 联民村委会 | 1 | 否 |  |
| 106 | 620981203201 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 昌马乡 | 南湖村委会 | 1 | 否 |  |
| 107 | 620981203202 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 昌马乡 | 上游村委会 | 1 | 否 |  |
| 108 | 620923100205 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 马场村委会 | 1 | 否 |  |
| 109 | 620923100207 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 浩布勒格村委会 | 1 | 否 |  |
| 110 | 620923101202 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 马鬃山镇 | 云母头村委会 | 1 | 否 |  |
| 111 | 620923101203 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 马鬃山镇 | 马鬃山村委会 | 1 | 否 |  |
| 112 | 620923201201 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 纳仁郭勒村委会 | 1 | 否 |  |
| 113 | 620923201203 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 乌兰布拉格村委会 | 1 | 否 |  |
| 114 | 620923201204 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 奎腾郭勒村委会 | 1 | 否 |  |
| 115 | 620923202202 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 石坂墩村委会 | 1 | 否 |  |
| 116 | 620923202203 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 哈什哈尔村委会 | 1 | 否 |  |
| 117 | 620923202206 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 金沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 118 | 620924100200 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 红柳湾镇 | 加尔乌宗村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 119 | 620924203201 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿勒腾乡 | 阿克塔木村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 120 | 620924203202 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿勒腾乡 | 塞什腾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 121 | 620924203204 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿勒腾乡 | 乌呼图村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 122 | 620702105211 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 甘浚镇 | 谈家洼村委会 | 1 | 否 |  |
| 123 | 620702211201 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 平山湖蒙古族乡 | 紫泥泉村委会 | 1 | 否 |  |
| 124 | 620702211202 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 平山湖蒙古族乡 | 红泉村委会 | 1 | 否 |  |
| 125 | 620724106206 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 新坝镇 | 照一村委会 | 1 | 否 |  |
| 126 | 620724106222 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 新坝镇 | 西上村委会 | 1 | 否 |  |
| 127 | 620724101214 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 宣化镇 | 乐三村委会 | 1 | 否 |  |
| 128 | 620723503598 | 甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 | 小泉子治沙站 | 小泉子治沙站虚拟村委会 | 1 | 否 |  |
| 129 | 620722201202 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 民联乡 | 杨庄村委会 | 1 | 否 |  |
| 130 | 620722201213 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 民联乡 | 刘信村委会 | 1 | 否 |  |
| 131 | 620725105217 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 下河村委会 | 1 | 否 |  |
| 132 | 620725105206 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 窑坡村委会 | 1 | 否 |  |
| 133 | 620725105209 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 新泉村委会 | 1 | 否 |  |
| 134 | 620725105214 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 上山湾村委会 | 1 | 否 |  |
| 135 | 620725103204 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 霍城镇 | 双湖村委会 | 1 | 否 |  |
| 136 | 620725103212 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 霍城镇 | 上河西村委会 | 1 | 否 |  |
| 137 | 620725204209 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 李桥乡 | 东沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 138 | 620721203205 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 大河乡 | 西岔河村委会 | 1 | 否 |  |
| 139 | 620721203206 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 大河乡 | 西河村委会 | 1 | 否 |  |
| 140 | 620721203203 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 大河乡 | 东岭村委会 | 1 | 否 |  |
| 141 | 620721203204 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 大河乡 | 西岭村委会 | 1 | 否 |  |
| 142 | 620721101207 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 皇城镇 | 大湖滩村委会 | 1 | 否 |  |
| 143 | 620721101212 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 皇城镇 | 西水滩村委会 | 1 | 否 |  |
| 144 | 620721200213 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 马蹄藏族乡 | 芭蕉湾村委会 | 1 | 否 |  |
| 145 | 620721200216 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 马蹄藏族乡 | 横路沟村委会 | 1 | 否 |  |
| 146 | 620721204200 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 前滩村委会 | 1 | 否 |  |
| 147 | 620721204201 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 灰泉子村委会 | 1 | 否 |  |
| 148 | 620721204202 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 刺窝泉村委会 | 1 | 否 |  |
| 149 | 620721204204 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 湖边子村委会 | 1 | 否 |  |
| 150 | 620721204205 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 贺家墩村委会 | 1 | 否 |  |
| 151 | 620721204209 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 小海子村委会 | 1 | 否 |  |
| 152 | 620721205200 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 黄草坝村委会 | 1 | 否 |  |
| 153 | 620721205201 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 甘坝口村委会 | 1 | 否 |  |
| 154 | 620721205202 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 祁林村委会 | 1 | 否 |  |
| 155 | 620721205204 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 青稞地村委会 | 1 | 否 |  |
| 156 | 620721205205 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 瓷窑口村委会 | 1 | 否 |  |
| 157 | 620721205212 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 陶丰村委会 | 1 | 否 |  |
| 158 | 620721205210 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 腰泉村委会 | 1 | 否 |  |
| 159 | 621102102225 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 内官营镇 | 大庄村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 160 | 621102103217 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 巉口镇 | 松川村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 161 | 621102104212 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 称钩驿镇 | 平安村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 162 | 621102105203 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 鲁家沟镇 | 将台村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 163 | 621102106214 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 西巩驿镇 | 百页村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 164 | 621102208214 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 大元村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 165 | 621102210206 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 坪湾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 166 | 621102208205 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 进马村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 167 | 621124103230 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 宋家湾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 168 | 621124104213 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 太石镇 | 上梁村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 169 | 621124105214 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 中铺镇 | 何家山村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 170 | 621124106209 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 大山村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 171 | 621124108201 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 长城村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 172 | 621124108204 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 瓦家寺村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 173 | 621124202208 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 大庄湾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 174 | 621122101209 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 鹅鸭沟村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 175 | 621122101220 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 荣丰村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 176 | 621122101222 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 中山村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 177 | 621122103209 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 菜子镇 | 侯家门村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 178 | 621122106204 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 云田镇 | 三湾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 179 | 621126104202 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 西江镇 | 结扎村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 180 | 621126104214 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 西江镇 | 青山村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 181 | 620123101208 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 夏官营镇 | 郝家湾村 | 1 | 是 |  |
| 182 | 620123103211 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 金崖镇 | 豆家岘村 | 1 | 是 |  |
| 183 | 620123103213 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 金崖镇 | 大耳朵村 | 1 | 是 |  |
| 184 | 620123210206 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 中连川乡 | 鞑靼窑村 | 1 | 否 |  |
| 185 | 620121203210 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 通远乡 | 涝池村 | 1 | 否 |  |
| 186 | 620121201207 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 坪城乡 | 横沟村 | 1 | 否 |  |
| 187 | 620121201208 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 坪城乡 | 高家湾村 | 2 | 否 |  |
| 188 | 620503203205 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 党川乡 | 火吉村委会 | 1 | 否 |  |
| 189 | 620503203206 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 党川乡 | 马坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 190 | 620524106221 | 甘肃省 | 天水市 | 武山县 | 山丹镇 | 漆窑村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 191 | 620525102212 | 甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 | 恭门镇 | 城子村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 192 | 620525102214 | 甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 | 恭门镇 | 西坡村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 193 | 620525209213 | 甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 | 连五乡 | 三合村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 194 | 620521105212 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 山门镇 | 腰套村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 195 | 620521105214 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 山门镇 | 吊山村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 196 | 620521106210 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 白沙镇 | 桦川村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 197 | 620521100212 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 永清镇 | 双场村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 198 | 620523104221 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 黑窑村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 199 | 620523108223 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 大石镇 | 王湾村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 200 | 620523214202 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 麻岔子村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 201 | 620621104207 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 东湖镇 | 富裕村 | 1 | 否 |  |
| 202 | 620621106210 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 昌宁镇 | 阜康村 | 1 | 否 |  |
| 203 | 620621201500 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 蔡旗乡 | 石羊河林业总场小西沟林场 | 1 | 否 |  |
| 204 | 620623203205 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 东大滩乡 | 上圈湾村 | 1 | 否 |  |
| 205 | 620623208201 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 毛藏乡 | 华山村 | 1 | 否 |  |
| 206 | 620623208203 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 毛藏乡 | 大小台村 | 1 | 否 |  |
| 207 | 620623210201 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 旦马乡 | 横路村 | 1 | 否 |  |
| 208 | 620623210202 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 旦马乡 | 细水村 | 1 | 否 |  |
| 209 | 623024201202 | 甘肃省 | 甘南州 | 迭部县 | 卡坝乡 | 尼欠村委会 | 1 | 否 |  |
| 210 | 623024207203 | 甘肃省 | 甘南州 | 迭部县 | 桑坝乡 | 甘向村委会 | 1 | 否 |  |
| 211 | 623021212206 | 甘肃省 | 甘南州 | 临潭县 | 八角乡 | 八度村委会 | 1 | 否 |  |
| 212 | 623021200204 | 甘肃省 | 甘南州 | 临潭县 | 初布乡 | 古战山村委会 | 1 | 否 |  |
| 213 | 623021201204 | 甘肃省 | 甘南州 | 临潭县 | 古战回族乡 | 卡勺卡村委会 | 1 | 否 |  |
| 214 | 623025201200 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 欧拉秀玛乡 | 卡尔格村委会 | 1 | 否 |  |
| 215 | 623025202202 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 阿万仓乡 | 贡乃村 | 1 | 否 |  |
| 216 | 623025202203 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 阿万仓乡 | 沃特村 | 1 | 否 |  |
| 217 | 623025204201 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛乡 | 国青村委会 | 1 | 否 |  |
| 218 | 623025204202 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛乡 | 果擦村 | 1 | 否 |  |
| 219 | 623025204204 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛乡 | 吉勒合村委会 | 1 | 否 |  |
| 220 | 623025206203 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 曼日玛乡 | 斗隆村委会 | 1 | 否 |  |
| 221 | 623025206200 | 甘肃省 | 甘南州 | 玛曲县 | 曼日玛乡 | 智合桃村委会 | 1 | 是 |  |
| 222 | 623027101205 | 甘肃省 | 甘南州 | 夏河县 | 王格尔塘镇 | 格尔仓村委会 | 1 | 否 |  |
| 223 | 623027200202 | 甘肃省 | 甘南州 | 夏河县 | 桑科乡 | 多玛村委会 | 1 | 否 |  |
| 224 | 623027209202 | 甘肃省 | 甘南州 | 夏河县 | 科才乡 | 赞布宁村委会 | 1 | 否 |  |
| 225 | 623023103208 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 立节镇 | 阳阴山村委会 | 1 | 否 |  |
| 226 | 623023204205 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 憨班乡 | 古当村委会 | 1 | 否 |  |
| 227 | 623023212201 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 插岗乡 | 古当村 | 1 | 否 |  |
| 228 | 623023214203 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 曲告纳乡 | 盖欧村 | 1 | 否 |  |
| 229 | 623023214215 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 曲告纳乡 | 木耶村 | 1 | 否 |  |
| 230 | 623023102204 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 峰迭镇 | 阳山村 | 1 | 否 |  |
| 231 | 623023102211 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 峰迭镇 | 沙沟村 | 1 | 否 |  |
| 232 | 623023103205 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 立节镇 | 瓦土山村委会 | 1 | 否 |  |
| 233 | 623023204206 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 憨班乡 | 宝拉村委会 | 1 | 否 |  |
| 234 | 623023207215 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 东山乡 | 谢家村 | 1 | 否 |  |
| 235 | 623023209209 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 果耶乡 | 别列石嘎村委会 | 1 | 否 |  |
| 236 | 623023214211 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 曲告纳乡 | 岔希村 | 1 | 否 |  |
| 237 | 623023215202 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 博峪乡 | 然益诺村委会 | 1 | 否 |  |
| 238 | 623023215203 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 博峪乡 | 哈吾诺村委会 | 1 | 否 |  |
| 239 | 623023215214 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 博峪乡 | 格日隆诺村委会 | 1 | 否 |  |
| 240 | 623023215205 | 甘肃省 | 甘南州 | 舟曲县 | 博峪乡 | 弓哈村委会 | 1 | 否 |  |
| 241 | 623022102207 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 扎古录镇 | 赛如那村委会 | 1 | 否 |  |
| 242 | 623022204201 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 完冒乡 | 俄化村委会 | 1 | 否 |  |
| 243 | 623022204203 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 完冒乡 | 沙冒多村委会 | 1 | 否 |  |
| 244 | 623022207202 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 脑索村委会 | 1 | 否 |  |
| 245 | 623022208201 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 康多乡 | 多玛村委会 | 1 | 否 |  |
| 246 | 623022211203 | 甘肃省 | 甘南州 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 候旗村委会 | 1 | 否 |  |
| 247 | 622926219203 | 甘肃省 | 临夏州 | 东乡族自治县 | 大树乡 | 郑家村委会 | 1 | 否 |  |
| 248 | 622926214206 | 甘肃省 | 临夏州 | 东乡族自治县 | 风山乡 | 那斜户村委会 | 1 | 否 |  |
| 249 | 622926204203 | 甘肃省 | 临夏州 | 东乡族自治县 | 坪庄乡 | 三社村委会 | 1 | 否 |  |
| 250 | 622924204206 | 甘肃省 | 临夏州 | 广河县 | 阿力麻土东乡族乡 | 巴家村委会 | 1 | 否 |  |
| 251 | 622925201206 | 甘肃省 | 临夏州 | 和政县 | 陈家集乡 | 陈家沟村民委员会 | 1 | 否 |  |
| 252 | 622927102203 | 甘肃省 | 临夏州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 居集镇 | 茨滩村委会 | 1 | 否 |  |
| 253 | 622921223203 | 甘肃省 | 临夏州 | 临夏县 | 路盘乡 | 大杨家村委会 | 1 | 否 |  |
| 254 | 622921201205 | 甘肃省 | 临夏州 | 临夏县 | 掌子沟乡 | 达沙村委会 | 1 | 否 |  |
| 255 | 622921202206 | 甘肃省 | 临夏州 | 临夏县 | 麻尼寺沟乡 | 大坪村委会 | 1 | 否 |  |
| 256 | 622923104208 | 甘肃省 | 临夏州 | 永靖县 | 三塬镇 | 东风村委会 | 1 | 否 |  |
| 257 | 622923203211 | 甘肃省 | 临夏州 | 永靖县 | 坪沟乡 | 北山村委会 | 1 | 否 |  |
| 258 | 622923208205 | 甘肃省 | 临夏州 | 永靖县 | 杨塔乡 | 徐湾村委会 | 1 | 否 |  |
| 259 | 620402202205 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 武川乡 | 宋梁村 | 1 | 否 |  |
| 260 | 620422213203 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 八里乡 | 大水岔村 | 1 | 是 |  |
| 261 | 620421109202 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 水泉镇 | 杨岭村 | 1 | 否 |  |
| 262 | 620421208203 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 汉岔乡 | 细岔村 | 1 | 是 |  |
| 263 | 620421211206 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 北滩镇 | 花岘村 | 1 | 否 |  |
| 264 | 620421216200 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 高湾镇 | 砂河村 | 1 | 否 |  |
| 265 | 620421216206 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 上沙沃镇 | 梁家槽村 | 1 | 是 |  |
| 266 | 620422103213 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 石门乡 | 老崖村 | 1 | 否 |  |
| 267 | 620422106204 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 靖安乡 | 开龙村 | 1 | 否 |  |
| 268 | 620422106205 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 若笠乡 | 四岘村 | 1 | 否 |  |
| 269 | 620422114204 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 若笠乡 | 郭湾村 | 1 | 否 |  |
| 270 | 620422116207 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 头寨子镇 | 双坪村 | 1 | 否 |  |
| 271 | 620422108206 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 汉岔乡 | 南湾村 | 1 | 否 |  |
| 272 | 620422119201 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 侯家川镇 | 下川村 | 1 | 否 |  |
| 273 | 620422121202 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 草窝滩镇 | 翠柳村 | 1 | 否 |  |
| 274 | 620423102201 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 老君坡镇 | 谢家岔村 | 1 | 是 |  |
| 275 | 620423104210 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 丁家沟镇 | 沈家洼村 | 1 | 否 |  |
| 276 | 620423106205 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 杨崖集镇 | 王家湾村 | 1 | 否 |  |
| 277 | 620423104210 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 翟家所镇 | 杜家大湾村 | 1 | 是 |  |
| 278 | 620423106402 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 中泉镇 | 三合村 | 1 | 是 |  |
| 279 | 620423106305 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 新塬镇 | 杨家河坝村 | 1 | 否 |  |

附件2

建成与抽查基站数量汇总表

| 序号 | 市（州） | 县（区） | 建设数量（个） | 验收数量（个） | 建设单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘南州 | 迭部县 | 2 | 2 | 移动 |  |
|  |  | 临潭县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 玛曲县 | 7 | 5 |  |  |
|  |  | 夏河县 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 卓尼县 | 6 | 3 |  |  |
|  |  | 舟曲县 | 16 | 5 |  |  |
|  |  | 合计 | 37 | 20 |  |  |
| 2 | 白银市 | 白银区 | 1 | 1 | 电信 |  |
|  |  | 平川区 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 会宁县 | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 靖远县 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 景泰县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 15 | 14 |  |  |
| 3 | 兰州市 | 永登县 | 4 | 4 | 联通 |  |
|  |  | 榆中县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 5 | 5 |  |  |
| 4 | 天水市 | 麦积区 | 2 | 1 | 电信 |  |
|  |  | 甘谷县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 清水县 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 张家川 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 武山县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 13 | 12 |  |  |
| 5 | 定西市 | 安定区 | 8 | 8 | 电信 |  |
|  |  | 临洮县 | 7 | 5 |  |  |
|  |  | 陇西县 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 岷县 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 合计 | 22 | 20 |  |  |
| 6 | 平凉市 | 崆峒区 | 10 | 10 | 移动 |  |
|  |  | 泾川县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 崇信县 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 庄浪县 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 静宁县 | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 合计 | 22 | 20 |  |  |
| 7 | 武威市 | 天祝县 | 5 | 5 | 移动 |  |
|  |  | 民勤县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 合计 | 8 | 8 |  |  |
| 8 | 张掖市 | 甘州区 | 3 | 2 | 电信 |  |
|  |  | 民乐县 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 临泽县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 山丹县 | 7 | 4 |  |  |
|  |  | 高台县 | 3 | 1 |  |  |
|  |  | 肃南县 | 21 | 11 |  |  |
|  |  | 合计 | 37 | 20 |  |  |
| 9 | 酒泉市 | 玉门市 | 2 | 2 | 电信 |  |
|  |  | 肃北县 | 16 | 15 |  |  |
|  |  | 阿克塞县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 合计 | 21 | 20 |  |  |
| 10 | 临夏州 | 临夏县 | 3 | 3 | 联通 |  |
|  |  | 永靖县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 广河县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 和政县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 东乡县 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 积石山县 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 12 | 12 |  |  |
| 11 | 陇南市 | 徽县 | 4 | 2 | 电信 |  |
|  |  | 成县 | 7 | 2 |  |  |
|  |  | 两当县 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 武都区 | 19 | 3 | 移动 |  |
|  |  | 康县 | 18 | 2 |  |  |
|  |  | 文县 | 21 | 4 |  |  |
|  |  | 礼县 | 15 | 4 |  |  |
|  |  | 西和县 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 宕昌县 | 3 | 1 | 联通 |  |
|  |  | 合计 | 92 | 20 |  |  |
| 总计 |  |  | 284 | 171 |  |  |
| 备注：本期累计建设行政村基站284个，本次验收171个，其中电信92个，移动61个，联通18个。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机终端 | 4部 | 安卓系统 |
| 2 | 光时域反射仪 | 2台 | 日本安立332D |
| 3 | 光功率计 | 2台 | 伟峰FHP2A04 |
| 4 | 红光笔 | 2支 |  |
| 5 | 涂覆层测厚仪 | 2台 | PT220 |
| 6 | 激光测距仪 | 2台 | Pro1500 |
| 7 | 游标卡尺 | 2个 | 广陆8926 |
| 8 | 皮尺（100M) | 2个 |  |
| 9 | 试电笔 | 2支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 2套 | ZC-8/KS-520 |
| 11 | 回弹仪 | 2台 |  |
| 12 | 塔尺 | 2个 |  |

附件4

竣工验收测试数据

（一）电信公司

1．白银市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白银市 | 白银区 | 武川乡 | 宋梁村 | -81 | 50.69 | -76 | 48.13 |  |  | -77 | 33.05 | -61 | 36.92 |
| 白银市 | 平川区 | 水泉 | 杨岭 | -82 | 10.74 |  |  | -72 | 14.86 | -95 | 10.86 | -96 | 15.93 |
| 白银市 | 景泰县 | 草窝滩镇 | 翠柳村 | -80 | 102.06 |  |  | -102 | 60.55 | -75 | 86.64 | -82 | 61.76 |
| 白银市 | 靖远县 | 北滩镇 | 砂河村 | -73 | 17.78 |  |  | -73 | 19.06 | -75 | 21.84 | -60 | 11.82 |
| 白银市 | 靖远县 | 石门乡 | 老崖 | -97 | 14.08 | -98 | 7.86 |  |  | -71 | 17.25 | -59 | 19.25 |
| 白银市 | 靖远县 | 靖安乡 | 开龙 | -102 | 19.96 | -88 | 4.98 | -93 | 32.47 |  |  | -61 | 15.64 |
| 白银市 | 靖远县 | 若笠乡 | 四岘村 | -100 | 10.84 | -97 | 14.37 | -72 | 22.48 | -84 | 10.64 | -74 | 10.66 |
| 白银市 | 靖远县 | 若笠乡 | 郭湾村 | -94 | 10.47 | -95 | 12.94 | -79 | 12.84 | -68 | 18.03 | -64 | 16.93 |
| 白银市 | 会宁县 | 北滩镇 | 花岘村 | -68 | 22.22 |  |  | -68 | 21.57 | -63 | 23.89 | -64 | 22.82 |
| 白银市 | 会宁县 | 汉岔镇 | 南湾村 | -79 | 3.59 | -73 | 5.86 | -72 | 12.05 | -85 | 3.71 | -70 | 14.64 |
| 白银市 | 会宁县 | 侯家川镇 | 下川村 | -75 | 32.88 | -80 | 5.39 | -78 | 6.8 |  |  | -59 | 3.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 | 33.89 |
| 白银市 | 会宁县 | 丁家沟 | 沈家洼村 | -105 | 18.13 | -104 | 0.83 |  |  |  |  | -54 | 8.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -98 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 | 0.27 |
| 白银市 | 会宁县 | 杨崖集镇 | 王家湾 | -67 | 12.15 | -76 | 12.36 | -83 | 6.91 | -76 | 5.53 | -70 | 12.18 |
| 白银市 | 会宁县 | 新塬镇 | 杨家河坝 | -89 | 19.81 |  |  | -76 | 14.6 |  |  | -83 | 10.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -76 | 17.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72 | 116.08 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

2．天水市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天水市 | 麦积区 | 党川乡 | 火吉村 | -92 | 31.02 |  |  | -82 | 23.46 | -92 | 30.52 | -84 | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 | 31.55 |
| 天水市 | 武山县 | 山丹镇 | 漆窑村 | -75 | 26.2 | -83 | 14.13 | -77 | 17.17 | -71 | 3.43 | -83 | 15.6 |
| 天水市 | 甘谷县 | 六峰镇 | 黑窑村 | -77 | 39.88 | -84 | 38.15 |  |  | -92 | 26.29 | -81 | 26.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 34.7 |
| 天水市 | 甘谷县 | 大石镇 | 王湾村 | -91 | 16.96 | -83 | 30.45 | -84 | 23.36 |  |  | -76 | 17.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 | 14.84 |
| 天水市 | 甘谷县 | 古坡乡 | 麻岔子村 | -87 | 24.7 |  |  | -86 | 21.36 | -71 | 21.48 | -76 | 25.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 | 26.59 |
| 天水市 | 张川县 | 五连乡 | 三合村 | -77 | 18.99 | -94 | 12.89 | -75 | 13.4 | -77 | 19.91 | -65 | 21.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 | 22.14 |
| 天水市 | 张川县 | 恭门镇 | 城子村 | -108 | 23.72 | -99 | 47.84 | -108 | 17 | -100 | 51.38 | -107 | 13.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -110 | 20.36 |
| 天水市 | 张川县 | 恭门镇 | 西坡村 | -105 | 87.53 | -97 | 108.82 | -105 | 47.86 | -102 | 58.1 | -90 | 93.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103 | 74.24 |
| 天水市 | 清水县 | 山门镇 | 腰套村 | -71 | 15.06 |  |  | -71 | 34.42 | -61 | 39.4 | -70 | 31.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 | 28.19 |
| 天水市 | 清水县 | 山门镇 | 吊山村 | -80 | 30.93 |  |  | -88 | 19 | -81 | 32.63 | -68 | 27.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77 | 30.96 |
| 天水市 | 清水县 | 永清镇 | 桦川村 | -64 | 30.8 | -75 | 16.24 | -62 | 28.62 | -77 | 34.3 | -63 | 22.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -65 | 18.53 |
| 天水市 | 清水县 | 永清镇 | 双场村 | -78 | 22.59 | -74 | 25.81 | -74 | 19.76 | -64 | 30.37 | -77 | 26.24 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

3．定西市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定西市 | 安定区 | 秤钩驿镇 | 平安村 | -73 | 9.23 |  |  | -88 | 1.06 | -80 | 2.4 | -98 | 32.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 | 15.6 |
| 定西市 | 安定区 | 鲁家沟乡 | 将台村 | -88 | 69.85 | -95 | 63.86 | -97 | 57.14 | -96 | 62.5 | -95 | 90.52 |
| 定西市 | 安定区 | 高峰乡 | 坪湾村 | -59 | 14.39 |  |  | -74 | 15.87 | -67 | 14.65 | -67 | 20.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 | 24.8 |
| 定西市 | 安定区 | 内官营镇 | 大庄村 | -62 | 24.21 |  |  | -58 | 24.22 | -69 | 4.97 | -67 | 6.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57 | 12.2 |
| 定西区 | 安定区 | 巉口镇 | 松川村 | -94 | 2.12 | -100 | 18.87 | -86 | 1.15 |  |  | -61 | 18.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97 | 1.96 |
| 定西区 | 安定区 | 西巩驿镇 | 百页村 | -75 | 33.03 | -64 | 27.6 | -77 | 21.18 |  |  | -77 | 24.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 | 13.53 |
| 定西区 | 安定区 | 新集乡 | 进马村 | -89 | 14.42 | -79 | 17.81 | -86 | 11.23 | -87 | 10.49 | -78 | 16.53 |
| 定西市 | 安定区 | 新集乡 | 大园村 | -91 | 17.45 | -77 | 7.81 | -86 | 1.21 | -78 | 0.47 | -107 | 5.36 |
| 定西市 | 岷县 | 西江镇 | 结扎村 | -82 | 14.79 | -104 | 6.41 | -66 | 27.6 | -74 | 29.33 | -67 | 26.08 |
| 定西市 | 岷县 | 西江镇 | 青山村 | -73 | 31.34 | -74 | 31.91 | -71 | 28 |  |  | -61 | 32.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 | 41.78 |
| 定西市 | 临洮县 | 峡口镇 | 大山村 | -78 | 12.75 |  |  | -89 | 23.18 | -76 | 17.47 | -69 | 14.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59 | 13.27 |
| 定西市 | 临洮县 | 辛店镇 | 宋家湾村 | -72 | 16.18 | -82 | 11.69 | -79 | 21.84 | -66 | 27.12 | -61 | 11.2 |
| 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 长城村 | -74 | 13.73 | -67 | 36.66 | -106 | 15.92 | -80 | 28.27 | -69 | 11.28 |
| 定西市 | 临洮县 | 窑店镇 | 瓦家寺村 | -82 | 16.66 |  |  | -73 | 14.24 | -73 | 13.4 | -60 | 12.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62 | 15.12 |
| 定西市 | 临洮县 | 康家集乡 | 大庄湾村 | -74 | 28.22 | -64 | 27.28 | -62 | 28.09 | -70 | 29.78 | -64 | 14.1 |
| 定西市 | 陇西县 | 菜子镇 | 侯家门村 | -80 | 12.01 | -77 | 20.65 | -75 | 27.73 | -72 | 23.44 | -77 | 15.51 |
| 定西市 | 陇西县 | 云田镇 | 三湾村 | -64 | 22.74 |  |  | -62 | 27.51 | -68 | 32.03 | -62 | 22.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 | 29.77 |
| 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 中山村 | -77 | 11.44 |  |  | -84 | 11.77 | -85 | 20.05 | -71 | 14.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90 | 11.45 |
| 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 鹅鸭沟村 | -91 | 23.70 |  |  | -81 | 16.12 | -83 | 18.8 | -67 | 13.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 | 18.25 |
| 定西市 | 陇西县 | 文峰镇 | 荣丰村 | -84 | 25.73 |  |  | -81 | 35.02 | -88 | 30.67 | -67 | 20.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 39.35 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

4．张掖市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm |  | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市 | 甘州区 | 平山湖蒙古族乡 | 红泉村 | -77 | 20.36 |  |  |  | -68 | 27.63 | -73 | 11.49 | -64 | 16.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69 | 21.03 |
| 张掖市 | 甘州区 | 平山湖蒙古族乡 | 紫泥泉村 | -77 | 10.65 |  |  |  | -80 | 0.16 | -83 | 11.49 | -88 | 76.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 | 3.33 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 黄草坝村 | -73 | 22 |  |  |  | -79 | 32.52 | -84 | 24.85 | -77 | 10.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -76 | 28.76 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 瓷窑口村 | -65 | 23.45 |  |  |  | -65 | 21.24 | -56 | 37.63 | -63 | 16.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62 | 36.02 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 祁丰蔵族乡 | 青稞地村 | -79 | 36.04 |  |  |  | -86 | 27.87 | -83 | 28.94 | -61 | 23.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 19.98 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 皇城乡 | 西水滩村 | -92 | 21.78 |  |  |  | -97 | 36.26 | -90 | 30.7 | -52 | 25.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -88 | 26.86 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 贺家墩村 |  |  |  |  |  |  |  | -68 | 12.22 | -79 | 50.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 16.94 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 灰泉子村 | -71 | 11.76 |  |  |  |  |  | -74 | 14.29 | -75 | 10.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 | 19.54 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 前滩村 | -87 | 64.17 |  |  |  | -85 | 38.53 | -77 | 56.48 | -74 | 33.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -86 | 53.57 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 刺窝泉村 | -82 | 11.01 |  |  |  | -70 | 15.11 | -74 | 12.38 | -59 | 16.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 12.79 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 明花乡 | 小海子村 | -79 | 12.1 |  |  |  | -83 | 13.54 | -81 | 11.21 | -86 | 11.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 11.67 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 大河乡 | 西岔河村 | -105 | 39.41 |  |  |  | -80 | 126.9 | -96 | 41.32 | -72 | 55.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -98 | 70.69 |
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | 马蹄乡 | 横路沟村 | -90 | 37.89 |  |  |  |  |  | -89 | 36.26 | -59 | 33.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 38.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 | 38.53 |
| 张掖市 | 临泽县 | 新华镇 | 小圈子村 | -99 | 4.28 |  | -79 | 15.55 |  |  | -76 | 16.59 | -76 | 10.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75 | 13.79 |
| 张掖市 | 山丹县 | 霍城乡 | 双湖村 | -94 | 9.78 |  |  |  | -85 | 16.68 | -76 | 25.4 | -71 | 21.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 23.43 |
| 张掖市 | 山丹县 | 李桥乡 | 东沟村 | -84 | 23.48 |  | -87 | 37.3 | -89 | 38.22 |  |  | -76 | 26.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 37.38 |
| 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 新泉村 | -64 | 32.47 |  | -70 | 13.27 |  |  | -72 | 32.46 | -69 | 7.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 33.75 |
| 张掖市 | 山丹县 | 大马营镇 | 下河村 | -54 | 30.07 |  |  |  | -89 | 32.27 | -62 | 29.7 | -64 | 14.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60 | 32.45 |
| 张掖市 | 民乐县 | 民联乡 | 杨庄村 | -73 | 29.47 |  |  |  | -64 | 33.89 | -63 | 24.77 | -65 | 17.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -61 | 32.54 |
| 张掖市 | 高台县 | 新坝镇 | 西上村 | -71 | 37.71 |  |  |  | -70 | 38.29 | -68 | 26.13 | -72 | 29.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 | 26.13 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

5．酒泉市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |  |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酒泉市 | 阿克塞县 | 红柳湾镇 | 加尔乌宗村 | -55 | 47.54 |  |  |  |  | -58 | 55.35 | -77 |  | 52.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 |  | 54.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 |  | 54.88 |
| 酒泉市 | 阿克塞县 | 阿勒腾乡 | 阿克塔木村 | -72 | 25.17 |  |  |  |  | --71 | 34.74 | -97 |  | 25.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -107 |  | 29.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -67 |  | 23.06 |
| 酒泉市 | 阿克塞县 | 阿勒腾乡 | 赛什滕村 | -64 | 27.95 |  |  |  |  | -72 | 23.35 | -100 |  | 25.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66 |  | 22.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -102 |  | 36.48 |
| 酒泉市 | 玉门市 | 昌马乡 | 南湖村委会 | -86 | 105.32 |  |  |  |  | -68 | 44.41 | -56 |  | 23.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73 |  | 30.26 |
| 酒泉市 | 玉门市 | 昌马乡 | 南湖村委会 | -84 | 121.29 |  |  | --105 | 17.58 | -77 | 20.58 | -77 |  | 10.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90 |  | 17.6 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 马鬃山镇 | 马鬃山村委会 | -93 | 71.94 |  |  | -112 | 12.99 | -120 | 12.45 | -60 |  | 39.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 |  | 47.52 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 马鬃山镇 | 云母头村委会 | -66 | 36.6 |  |  | -69 | 44.93 | -64 | 46.7 | -69 |  | 31.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 |  | 19.13 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 |  | 二连连部边界基站 | -75（哨所） | 84.36 |  |  |  |  |  |  | -65 |  | 112.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73 |  | 52 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 |  | 二连哨所边界基站 | -77（哨所） | 38.16 | -80（哨所） | 41.76 |  |  |  |  | -83 |  | 25.01 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 |  | 一连哨所边界基站 | -64（哨所） | 35.57 |  |  |  |  |  |  | -75 |  | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90 |  | 21.91 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 |  | 一连连部边界基站 | -80（哨所） | 120.59 |  |  |  |  |  |  | -75 |  | 138.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -76 |  | 68.82 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 |  | 口岸边界基站 | -93（口岸） | 16.66 |  |  |  |  |  |  | -85 |  | 49.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 |  | 55.26 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 石板墩村 | -63 | 50.66 |  |  |  |  | -71 | 34.98 | -73 |  | 40.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75 |  | 48.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 |  | 43.79 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 哈什哈尔村 | -73 | 48.88 | -78 | 40.35 |  |  | -68 | 45.10 | -76 |  | 35.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 |  | 45.97 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 石包城乡 | 金沟村委会 |  |  |  |  |  |  | -99 | 29.42 | -71 |  | 36.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 |  | 48.34 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 浩布勒格村 | -63 | 50.66 |  |  | -68 | 53.24 | -110 | 0.17 | -76 |  | 40.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75 |  | 26.02 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 马场村 | -92 | 30.8 |  |  |  |  | -90 | 31.42 | -60 |  | 38.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -94 |  | 25.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -94 |  | 31.92 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 奎腾郭勒村 | -78 | 58.06 |  |  |  |  | -62 | 54.6 | -72 |  | 43.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -82 |  | 54.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 |  | 54.76 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 那仁郭勒村 | -77 | 36.67 |  |  |  |  | -77 | 36.44 | -78 |  | 42.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -76 |  | 38.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 |  | 46.41 |
| 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 盐池湾乡 | 乌拉布拉格村 | -91 | 6.67 |  |  |  |  | -93 | 32.13 | -92 |  | 33.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -95 |  | 16.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97 |  | 22.56 |

备注：行政村其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，边疆模式其他测试的数据包含基站、口岸、哨所；因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

6．陇南市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  |  | 学校 |  |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |  | 接收功率/dbm |  | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陇南市 | 成县 | 鸡峰镇 | 西坪村 | -85 |  | 30.96 |  |  |  | -85 | 31.19 | -91 |  | 31.66 | -86 | 27.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66 | 21.8 |
| 陇南市 | 成县 | 鸡峰镇 | 左山村 | -59 |  | 38.36 |  |  |  | -57 | 49.45 | -72 |  | 26.01 | -66 | 21.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62 | 27.54 |
| 陇南市 | 徽县 | 江洛镇 | 张门村 | -97 |  | 7.91 |  |  |  | -83 | 23.61 | -98 |  | 4.65 | -58 | 9.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97 | 13.86 |
| 陇南市 | 徽县 | 大河店镇 | 白崖村 | -68 |  | 23.92 |  |  |  |  |  | -78 |  | 46.19 | -71 | 20.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69 | 38.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59 | 24.75 |
| 陇南市 | 两当县 | 西坡镇 | 三渡水村（两个基站） | -80 |  | 19.04 |  | -86 | 19.3 | -76 | 17.91 | -67 |  | 43.18 | -64 | 40.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -65 | 39.69 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

（二）移动公司

1．甘南藏族自治州

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘南州 | 迭部县 | 卡坝乡 | 尼欠村 | -88 | 33.96 | -91 | 33.2 | -99 | 31.58 | -83 | 26.01 | -73 | 13.24 |
| 甘南州 | 迭部县 | 桑坝乡 | 甘向村 | -64 | 18.14 |  |  |  |  | -65 | 15 | -92 | 10.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69 | 19.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73 | 13.09 |
| 甘南州 | 临潭县 | 八角乡 | 八度村 | -74 | 33.81 | -64 | 35.83 | -73 | 30.67 | -69 | 34.43 | -68 | 40.87 |
| 甘南州 | 临潭县 | 初布乡 | 古战山村 | -75 | 43.08 | -75 | 58.58 | -67 | 52 | -64 | 37.02 | -65 | 22.53 |
| 甘南州 | 临潭县 | 古战回族乡 | 卡勺卡村 |  |  | -89 | 34.19 | -85 | 29.62 | -98 | 15.20 | -57 | 13.29 |
| 甘南州 | 玛曲县 | 阿万仓乡 | 贡乃村 | -72 | 10.42 |  |  |  |  | -72 | 10.42 | -75 | 22.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 37.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -87 | 5.24 |
| 甘南州 | 玛曲县 | 阿万仓乡 | 沃特村 | -87 | 11.5 |  |  |  |  | -86 | 9.43 | -80 | 12.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 | 7.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 | 6.91 |
| 甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛乡 | 果擦村 | -95 | 8.8 |  |  |  |  | -73 | 22.31 | -73 | 17.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 | 10.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 8.92 |
| 甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛乡 | 吉勒合村 | -80 | 21.41 |  |  |  |  | -80 | 25.12 | -74 | 33.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 19.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 23.79 |
| 甘南州 | 玛曲县 | 曼日玛乡 | 斗隆村 | -67 | 33.75 |  |  |  |  | -77 | 37.98 | -70 | 23.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 21.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85 | 17 |
| 甘南州 | 夏河县 | 科才乡 | 赞布宁村 | -61 | 12.89 | -71 | 36.89 | -77 | 7.19 | -85 | 44.72 | -60 | 43.60 |
| 甘南州 | 舟曲县 | 插岗乡 | 古当村 | -97 | 29.62 |  |  | -88 | 27.81 |  |  | -89 | 56.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 36.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77 | 48.56 |
| 甘南州 | 舟曲县 | 峰迭镇 | 阳山村 | -73 | 27.06 | -68 | 43.13 | -81 | 31.48 | -60 | 33.13 | -67 | 21.68 |
| 甘南州 | 舟曲县 | 峰迭镇 | 沙沟村 | -97 | 18.2 |  |  | -98 | 13.66 | -63 | 4.79 | -90 | 13.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -93 | 16.32 |
| 甘南州 | 舟曲县 | 迭峰镇 | 弓哈村 | -86 | 22.93 | -68 | 20.35 | -88 | 20.54 | -62 | 22.14 | -64 | 16.98 |
| 甘南州 | 舟曲县 | 憨班乡 | 宝拉村 | -85 | 15.99 |  |  | -83 | 0.96 | -76 | 8.18 | -72 | 18.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 20.01 |
| 甘南州 | 卓尼县 | 完冒乡 | 俄化村 | 自然村，无村委会 |  | 无学校 |  | 无卫生室 |  | -71 | 35.96 | -76 | 13.19 |
| 甘南州 | 卓尼县 | 完冒乡 | 沙冒多村 | -77 | 34.91 | -73 | 42.86 | -85 | 43.32 | -82 | 23.18 | -80 | 22.97 |
| 甘南州 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 脑索村 | -78 | 15.86 | 无 | 无 | 无 | 无 | -80 | 16.14 | -56 | 13.83 |
| 甘南州 | 卓尼县 | 康多乡 | 多玛村 | -92 | 12.93 | -100 | 26.48 | -51 | 11.60 | -72 | 11.76 | -69 | 23.55 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

2．平凉市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  |  | 学校 |  |  | 卫生室 |  |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |  | 接收功率/dbm |  | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm |  | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平凉市 | 崆峒区 | 白水镇 | 半坡村 | -74 | 38.4 |  |  |  |  | -71 | 36.24 |  | -81 | 31.67 | -65 | 38.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66 | 35.02 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 大寨乡 | 雨林村 | -76 | 20.34 |  |  |  |  | -73 | 24.76 |  | -82 | 28.42 | -75 | 53.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77 | 38.96 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 草峰镇 | 祁段村 | -87 | 12.41 | -85 |  | 23.98 |  | -90 | 18.98 |  |  |  | -64 | 28.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100 | 11.97 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 香莲乡 | 高河村 | -77 | 29.95 |  |  |  |  | -67 | 37.08 |  | -69 | 32.02 | -57 | 18.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85 | 19.2 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 香莲乡 | 曹河村 | -82 | 26.18 |  |  |  |  | -90 | 29.35 |  | -72 | 25.48 | -59 | 19.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 | 16.71 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 西阳乡 | 清明村 | -64 | 37.68 | -63 |  | 36.68 |  | -65 | 34.94 |  | -52 | 33.78 | -63 | 46.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59 | 39.7 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 寨河乡 | 鄢铺村 | -62 | 46.53 | -75 |  | 52.54 |  | -59 | 46.69 |  | -70 | 41.49 | -58 | 31.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69 | 39.12 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 寨河乡 | 寨子村 | -86 | 25.86 | -97 |  | 19.22 |  | -67 | 46.26 |  | -80 | 12.84 | -60 | 28.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75 | 30.35 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 麻武乡 | 端立村 | -54 | 35.6 |  |  |  |  | -49 | 48.16 |  | -54 | 43.01 | -92 | 8.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46 | 51.36 |
| 平凉市 | 崆峒区 | 麻武乡 | 后沟村 | -40 | 36.13 |  |  |  |  | -39 | 37.17 |  | -36 | 36.73 | -60 | 35.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 | 36.12 |
| 平凉市 | 静宁县 | 司桥乡 | 上马村 | -76 | 54.32 |  |  |  |  | -74 | 50.42 |  | -70 | 51.32 | -77 | 58.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60 | 50.32 |
| 平凉市 | 静宁县 | 红寺乡 | 文坪村 | -54 | 47.27 |  |  |  |  | -69 | 37.31 |  | -49 | 49.29 | -62 | 38.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46 | 48.99 |
| 平凉市 | 静宁县 | 细巷乡 | 米岔村 | -60 | 21.34 |  |  |  |  | -62 | 23.32 |  | -54 | 21.22 | -63 | 19.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59 | 20.32 |
| 平凉市 | 静宁县 | 深沟乡 | 联民村 | -87 | 53.24 |  |  |  |  | -83 | 47.27 |  | -85 | 19.26 | -60 | 24.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 45.25 |
| 平凉市 | 静宁县 | 余湾乡 | 苗岘村 | -71 | 49.23 | -82 |  | 50.7 |  | -80 | 21.76 |  | -79 | 25.53 | -71 | 20.09 |
| 平凉市 | 静宁县 | 双岘乡 | 凡梁村 | -99 | 19.36 |  |  |  |  | -91 | 23.54 |  | -93 | 0.16 | -60 | 40.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -91 | 9.97 |
| 平凉市 | 庄浪县 | 杨河乡 | 李庄村 | -76 | 57.12 | -76 |  | 60.09 |  | -69 | 69.55 |  |  |  | -77 | 47.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -81 | 71.67 |
| 平凉市 | 庄浪县 | 阳山镇 | 岳坪村 | 79 | 44.27 |  |  |  |  | -77 | 34.72 |  | -81 | 48.15 | -56 | 21.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 31.46 |
| 平凉市 | 泾川县 | 高平镇 | 石家槽村 |  |  |  |  |  |  | -75 | 43.66 |  | -93 | 24.13 | -64 | 19.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 | 19.45 |
| 平凉市 | 崇信县 | 新窑镇 | 祁家寨子村 | -73 | 22.38 | -71 |  | 24.92 |  | -85 | 19.84 |  | -69 | 22.3 | -65 | 29.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -64 | 27.65 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

3．武威市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武威市 | 天祝县 | 旦马乡 | 横路村 | -70 | 59.45 |  |  | -70 | 53.21 | -57 | 59.1 | -65 | 58.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -65 | 52.33 |
| 武威市 | 天祝县 | 旦马乡 | 细水村 | -76 | 33.3 | -87 | 16.19 | -89 | 40.73 |  |  | -60 | 15.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77 | 28.55 |
| 武威市 | 天祝县 | 毛藏乡 | 大小台村 | -56 | 58.74 |  |  | -52 | 59.54 | -67 | 32.67 | -58 | 32.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56 | 58.95 |
| 武威市 | 天祝县 | 毛藏乡 | 华山村 | -62 | 55.65 |  |  | -74 | 38.16 | -71 | 43.28 | -71 | 43.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 43.28 |
| 武威市 | 天祝县 | 东大湾乡 | 上圈湾村 | -57 | 56.91 | -64 | 57.71 |  |  | -71 | 11.47 | -61 | 54.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 | 30.04 |
| 武威市 | 民勤县 | 东湖镇 | 富裕村 | -75 | 41.1 |  |  | -75 | 18.42 | -91 | 26.12 | -75 | 27.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -89 | 15.69 |
| 武威市 | 民勤县 | 昌宁镇 | 阜康村 | -83 | 16.94 | -80 | 14.68 | -80 | 37.9 | -83 | 27.29 | -73 | 15.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85 | 27.29 |
| 武威市 | 民勤县 | 蔡旗乡 | 石羊河林业总场小西沟林场 | -95 | 12.81 |  |  |  |  | -97 | 10.33 | -76 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -98 | 14.88 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

4．陇南市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陇南市 | 武都区 | 马营镇 | 贾阴坡村 | -66 | 28.25 |  |  | -60 | 22.95 | -71 | 22.85 | -71 | 19.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90 | 54.06 |
| 陇南市 | 武都区 | 洛塘镇 | 陈庄村 | -70 | 70.87 |  |  | -78 | 62.88 | -72 | 51 | -75 | 30.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 11.43 |
| 陇南市 | 武都区 | 琵琶镇 | 麻崖村 | -78 | 11.96 |  |  | -84 | 18.04 | -89 | 43.29 | -77 | 16.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66 | 19.46 |
| 陇南市 | 文县 | 范坝镇 | 关子村 | -76 | 13.56 |  |  | -81 | 10.88 | -71 | 23.24 | -75 | 5.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 | 14.42 |
| 陇南市 | 文县 | 范坝镇 | 枣树村 | -70 | 70.87 |  |  | -78 | 62.88 | -72 | 51.42 | -75 | 30.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 40.2 |
| 陇南市 | 文县 | 尖山乡 | 山根村 | -94 | 7.04 | -104 | 6.64 | -104 | 6.64 | -73 | 14.92 | -74 | 16.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -88 | 17.37 |
| 陇南市 | 文县 | 黎坪镇 | 元头村 | -86 | 14.75 | -75 | 12.41 |  |  | -86 | 14.75 | -77 | 17.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56 | 21.86 |
| 陇南市 | 康县 | 两河乡 | 中坝村 | -95 | 47.98 | -94 | 48.06 | -94 | 47.15 | -59 | 45.03 | -56 | 29.75 |
| 陇南市 | 康县 | 两河乡 | 刘山村 | -96 | 28.59 |  |  |  |  | -93 | 22.63 | -101 | 22.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 | 14.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99 | 23.08 |
| 陇南市 | 礼县 | 城关镇 | 杨河村 | -71 | 23.15 |  |  | -74 | 17.1 | -75 | 9.57 | -67 | 17.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 | 24.03 |
| 陇南市 | 礼县 | 城关镇 | 刘沟村 | -71 | 23.8 |  |  |  |  | -82 | 24.99 | -74 | 26.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -89 | 14.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69 | 15.86 |
| 陇南市 | 礼县 | 固城乡 | 新林村 | （村委会已搬迁） | （村委会已搬迁） | -54 | 22.37 |  |  | -55 | 27.08 | -73 | 25.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54 | 41.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -53 | 24.08 |
| 陇南市 | 礼县 | 固城乡 | 苟河村 | -101 | 30.75 |  |  | -100 | 31.48 | -46 | 18.16 | -53 | 33.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103 | 38.24 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

（三）联通公司

1．兰州市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰州市 | 榆中县 | 中连川乡 | 鞑靼窑村 | -67 | 26.93 |  |  | -64 | 18.62 | -63 | 23.64 | -59 | 16.63 |
| 兰州市 | 永登县 | 通远镇 | 涝池村 | （村委会已搬迁） | （村委会已搬迁） |  |  | -67 | 23.52 | -39 | 15.62 | -50 | 11.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 | 12.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51 | 15.87 |
| 兰州市 | 永登县 | 坪城乡 | 高家湾村（两个基站） | （村委会已搬迁） | （村委会已搬迁） |  |  | -75 | 28.4 | -74 | 25.1 | -67 | 21.36 |
| 兰州市 | 永登县 | 坪城乡 | 横沟村 | -63 | 25.72 |  |  |  |  | -62 | 31.64 | -58 | 18.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54 | 31.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -64 | 31.7 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

2．临夏回族自治州

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临夏州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 居集镇 | 茨滩村 | -78 | 46.39 | -73 | 50.13 | -79 | 31.77 |  |  | -75 | 41.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 | 32.56 |
| 临夏州 | 临夏县 | 麻尼寺沟乡 | 大坪村 | -75 | 26.64 | -72 | 11.05 | -82 | 13.68 | -82 | 20.81 | -75 | 16.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60 | 13.58 |
| 临夏州 | 临夏县 | 掌子沟乡 | 达沙村 | -78 | 66.37 | -87 | 83.44 | -79 | 74.93 | -83 | 35.76 | -79 | 22.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -67 | 14.65 |
| 临夏州 | 临夏县 | 路盘乡 | 大杨家村 | -85 | 22.98 |  |  |  |  | -83 | 47.09 | -89 | 25.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59 | 31.62 |
| 临夏州 | 广河县 | 阿力麻土东乡族乡 | 巴家村 | -94 | 124.64 | -99 | 78.1 | -84 | 133.17 | -68 | 26.08 | -80 | 134.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -83 | 115.66 |
| 临夏州 | 和政县 | 陈家集乡 | 陈家沟村 | -85 | 87.2 | -83 | 64.84 | -98 | 16.51 | -86 | 87.53 | -90 | 62.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -67 | 102.35 |
| 临夏州 | 永靖县 | 三塬镇 | 东风村 | -82 | 103.68 |  |  | -90 | 103.62 | -90 | 101.81 | -71 | 39.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85 | 103.67 |
| 临夏州 | 永靖县 | 坪沟乡 | 北山村 | -73 | 47.36 | -85 | 30.24 | -62 | 49.48 | -73 | 38.99 | -58 | 46.1 |
| 临夏州 | 永靖县 | 杨塔乡 | 徐湾村 | -87 | 15.98 |  |  | -86 | 0.99 | -80 | 1.48 | -86 | 9.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 | 6.66 |
| 临夏州 | 东乡县 | 坪庄乡 | 三社村 | -92 | 10.9 | -93 | 5.02 | -90 | 0.41 |  |  | -65 | 42.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -89 | 0.35 |
| 临夏州 | 东乡县 | 大树乡 | 郑家村 | -86 | 57.13 |  |  |  |  | -83 | 72.68 | -84 | 35.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85 | 57.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84 | 50.27 |
| 临夏州 | 东乡县 | 风山乡 | 那拉斜户 | -74 | 34.88 | -69 | 1.55 | -75 | 17.12 |  |  | -63 | 5.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -94 | 13.86 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

3．陇南市

| 市州 | 县区 | 乡镇 | 村委会 | 覆盖场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村委会 |  | 学校 |  | 卫生室 |  | 人口聚居区 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps | 接收功率/dbm | 下行速率/Mbps |
|  |  |  |  | 目标值：接收功率（RSRP）值＞-110dbm，下行速率至少有一处≥10Mbps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陇南市 | 宕昌县 | 南河乡 | 花儿坡村 | -77 | 36.78 |  |  | -74 | 32.76 | -68 | 48.77 | -60 | 26.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79 | 17.67 |

备注：其他测试的数据包含基站、交通要道、水利设施，因部分行政村无学校、卫生室，对应表格无测试数据。

附件5

竣工验收影像